- 战略层（集团领导看）

- 一屏看全局

目标：是否健康？是否失控？

- 核心指标：

- 项目总数 / 在建 / 延期 / 高风险

- 投资 vs 执行（预算 vs 实际）

- 完成率趋势（环比/同比）

- 风险热力分布

- 各事业部排名

- 关键词：趋势与态势感知

- 管控层（PMO / 部门负责人）

- 看问题在哪

目标：哪里出问题？谁在拖？

- 核心模块：

- 项目健康矩阵

- 延期TOP10项目

- 风险矩阵（概率×影响）

- 变更频率（稳定性）

- 质量问题闭环率

- 关键词：问题定位

- 执行层（项目经理）

- 落地执行

目标：怎么解决？

- 模块：

- 甘特图（必须）

- 里程碑达成率

- 任务阻塞链路

- 资源负载

- 责任人分析

- 关键词：执行控制