数据治理方案

| 密级 |  |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 初稿（征求意见版） |
| 编制单位 |  |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 |
| 适用范围 | 全所数据管理与数据平台建设相关工作 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07 | 初稿 | 数据治理方案编制组 |

目   录

前言	9

第一篇 总体篇	11

第一章 背景与现状诊断	12

1.1 背景	12

1.2 数据现状盘点	13

1.3 现状问题诊断	14

1.4 治理必要性与切入策略	15

第二章 治理目标与总体框架	17

2.1 总体目标与阶段目标	17

2.2 治理总体框架	18

2.3 数据架构总览	19

2.4 治理基本原则	20

2.5 治理改变什么：三个典型场景	20

2.6 治理事项实施承载矩阵（示例）	22

第三章 组织与职责	25

3.1 治理组织架构	25

3.2 关键事项职责矩阵	27

3.3 与保密管理体系的衔接	28

3.4 数据认责机制	29

3.5 运行机制	32

第四章 制度体系	33

4.1 三级制度框架	33

4.2 制度清单与制定优先级	33

4.3 制度的发布、修订与废止	34

第二篇 治理域篇	36

第五章 数据标准管理	37

5.1 标准体系构成	37

5.2 标准的适用边界	40

5.3 标准管理流程	40

第六章 数据架构与模型管理	42

6.1 分层架构与各层职责	42

6.2 分层红线规则	43

6.3 模型管理流程	44

6.4 血缘可解释性要求	44

6.5 实施现状：已上线模型总览	45

第七章 主数据管理	47

7.1 主数据识别与归口	47

7.2 项目主数据的多源融合	48

7.3 别名治理	49

7.4 主数据管理流程	49

7.5 实施示例：项目主数据的属性设计	50

第八章 指标管理	52

8.1 指标分类与指标登记	52

8.2 口径管理	53

8.3 指标全生命周期流程	53

8.4 指标体系全景（已冻结口径）	54

第九章 元数据与血缘管理	56

9.1 元数据范围	56

9.2 数据资产目录	56

9.3 血缘管理	58

9.4 维护责任	58

9.5 平台承载与证据清单	59

第十章 数据质量管理	61

10.1 质量维度与规则体系	61

10.2 源头质量控制	62

10.3 质量监控与告警	62

10.4 整改闭环	63

10.5 质量评价分阶段实施机制	64

10.6 数据质量评分卡	65

10.7 常见填报错误与正确做法	66

第十一章 数据安全管理	68

11.1 数据分级分类	68

11.2 访问控制	68

11.3 传输与存储安全	70

11.4 操作审计	70

11.5 与保密制度的衔接	71

第十二章 数据生命周期管理	72

12.1 生命周期阶段	72

12.2 保留与归档策略	72

12.3 数据销毁流程	73

第十三章 数据共享与服务管理	75

13.1 共享原则	75

13.2 三种共享方式	75

13.3 服务口径一致性	76

13.4 共享的持续管理	76

第三篇 实施篇	78

第十四章 系统接入与数据流规划	79

14.1 接入现状与目标	79

14.2 接入次序与判定标准	80

14.3 接入前置件（强制）	80

14.4 项目、财务两域数据流规划	81

14.5 项目-财务贯通蓝图（远期演进方向）	82

14.6 可信数据源认证	82

第十五章 分期实施路线图	85

15.1 第一期：完善制度与规范填报（约 6 个月）	85

15.2 第二期：系统接入与质量闭环建设（约 6 个月）	86

15.3 第三期：数据服务与常态化运营（持续）	88

15.4 路线图总览	89

第十六章 业务人员操作指引	91

16.1 我要填报数据	91

16.2 我发现数据不对	92

16.3 我要新增一个值（项目/枚举/别名）	92

16.4 我对看板数字有疑问	93

16.5 我要用别人的数据	93

第十七章 保障措施	95

17.1 宣贯与培训	95

17.2 运行保障	96

17.3 持续改进	97

第十八章 联合实施与能力建设计划	98

18.1 三类实施方式	98

18.2 能力建设路径：四阶段岗位培养	99

18.3 联合辅导与职责移交安排	100

18.4 第一阶段工作要点（启动后 90 天）	101

18.5 本所独立运行能力要求	102

附录	104

附录A 术语表	105

附录B DCMM 能力域对标表	107

B.1 本所数据管理能力自评基线（初版）	108

附录C 数据标准明细	110

C.1 命名规范全表	110

C.2 数据类型标准	111

C.3 枚举值域标准（全量）	112

C.4 编码规范	114

附录D 数据质量规则清单（第一版）	116

附录E 表单模板	118

E.1 主数据变更申请单	118

E.2 标准变更申请单	118

E.3 数据质量整改单	119

E.4 数据共享申请单	120

E.5 数据销毁审批单	121

E.6 数据销毁台账（登记项）	121

附录F 指标卡样例	123

F.1 异常节点数（pjm_prog_abnormal_cnt）	123

F.2 节点不正常率（pjm_prog_abnormal_rate）	124

F.3 节点完成百分比（pjm_prog_completion_rate）	124

附录G 数据模型明细（实施版）	126

G.1 项目管控域模型清单（43个）	126

G.2 财务域模型清单（24个）	131

G.3 核心表结构示例	135

G.4 源表全景与更新策略	138

附录H 指标字典（全量77项，口径冻结版）	141

H.1 进度域（17项）	141

H.2 质量域（21项）	145

H.3 风险域（7项）	149

H.4 技术状态域（12项）	150

H.5 预算域（13项）	153

H.6 采购域（1项）	155

H.7 综合域（6项）	155

附录I 本所数据资产目录（初版）	157

I.1 目录总览（L1 → L2）	157

I.2 业务对象清单（L3）	158

I.3 属性级登记示范（L5）——业务对象"进度节点"	163

I.4 目录维护机制	165

附录J 第一期启动后 90 天联合工作计划表（示例）	166

附录K 培训课程表(样例)	169

## 前言

### 编制目的

本方案面向本所数据管理工作的全局，主要面向三个问题：数据归属（组织与职责）、数据治理标准与制度、数据治理实施路线。方案既是所领导决策数据治理工作的总体依据，也是各科室业务人员参与数据工作的操作指南。

### 编制依据

• 《中华人民共和国数据安全法》

• 《中华人民共和国网络安全法》

• 国家及行业保密管理有关法规与本所保密管理制度

• GB/T 36073《数据管理能力成熟度评估模型》（DCMM，作为方法论参考，对标关系见附录B）

• 本所数据管理平台已有的数据模型设计、数据标准与指标口径成果

### 读者指引

本方案为三类读者设计了不同的阅读路径：

| 读者 | 建议阅读范围 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 所领导、科室领导 | 第一篇全部 + 各章"本章导读" + 第15章路线图 + 第18章联合实施与能力建设计划 | 掌握治理格局、组织安排、推进节奏与双方分工 |
| 数据管理与技术骨干 | 第二篇（第5-13章）+ 第三篇 | 掌握各治理域的规则、流程与落地要求 |
| 业务科室填报与使用人员 | 第16章操作指引 | 明确工作事项、办理流程和责任岗位 |

### 术语与表述约定

• 本方案使用通用能力名称描述数据管理平台的功能（如"数据集成""主数据管理""元数据管理"），不绑定具体软件产品；涉及归档存储时按本所既定技术路线写明为达梦数据库。

• 数据仓库分层代号与中文名称对照：ODS（贴源层）、STG（结构化层）、DWD（明细层）、DWS（汇总层）、ADS（应用层）。首次阅读可参见附录A术语表。

• "业财一体化"（项目与财务数据贯通）在本方案中仅作为远期演进方向表述，视相关业务系统建设与数据成熟度分步推进，不构成任何阶段的承诺目标。

# 第一篇 总体篇

# 第一章 背景与现状诊断

本所目前是以项目为核心组织科研生产，单个项目金额高、周期长，项目与财务是价值密度最高的两块数据；而当前数据以离线表格填报为主，口径、质量、责任都缺乏制度约束。所以数据治理的建议是：先立标准与制度、先治存量填报数据，再随业务系统建设逐步接入在线数据 。

## 1.1 背景

本所属于典型的项目型科研单位：科研生产活动以项目（型号/课题）为基本单元组织，项目贯穿立项论证、方案设计、研制生产、试验交付全过程。项目具有三个突出特征：

1. 单体金额高。单个项目经费体量大，预算执行、成本归集、经费监管的精细化要求高，任何数据失真都会直接影响管理决策与审计合规。

2. 管理要素多。一个项目同时承载进度节点、质量问题、风险台账、技术状态变更、物资采购、经费收支等多类管理数据，分散在不同部门、不同系统、不同表格中。

3. 保密要求高。项目数据涉密程度高，数据的采集、存储、使用、共享、销毁各环节都必须置于保密管理体系之下。

在此背景下，项目域数据（进度、质量、风险、技术状态）与财务域数据（项目预算、项目经费、成本）是本所价值密度和治理优先级较高的两类数据资产。优先完成这两类数据治理，可提升管理层掌握项目状态和经费执行情况的及时性与准确性；采购、库存、专利、考勤等业务域的数据围绕上述核心业务提供支撑。

## 1.2 数据现状盘点

本所数据管理平台已初步建成，当前数据来源可归纳为九类、约 45 张源表：

| 数据类别 | 数据来源 | 接入方式 | 与项目的关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人员 | 院系统同步 | 业务表复用 | 间接关联 | 院系统同步之后叠加所里的自定义数据 |
| ERP 项目结构 | ERP 系统 | 在线同步 | 直接关联 | 用友系统主导，项目结构数据与PLM里面的项目数据不统一，需要建立映射关系 |
| ERP 基础数据（物料/供应商/仓库等） | ERP 系统 | 在线同步 | 间接关联 |  |
| ERP 采购数据 | ERP 系统 | 在线同步 | 直接关联 |  |
| ERP 库存数据 | ERP 系统 | 在线同步 | 直接关联 |  |
| 项目管控数据（进度/质量/风险/技术状态等） | 离线表格 | 文件导入 | 核心 | 后续由PLM系统主导 |
| 考勤数据 | 离线表格 | 文件导入 | 无直接关联 |  |
| 专利数据 | 离线表格 | 文件导入 | 无直接关联 |  |
| 财务数据（自有资金/项目经费/辅助余额等） | 离线表格 | 文件导入 | 间接关联 |  |

现状有两个基本事实：

• 离线填报占主导。项目管控、财务、考勤、专利等核心数据依赖各科室按月（或按周）填报离线表格再导入平台，数据质量高度依赖手工确认，数据理解一致性存在偏差的可能。

• 在线系统尚在建设。ERP 已经由用友系统实现，后续可实现采购、库存等域的在线同步；PLM（产品/设计数据）、QMS（质量管理系统）以及 ERP 的项目财务、项目预算模块尚在建设中。未来一 年内，数据来源结构将从"离线为主"逐步转向"在线为主、离线为补充"。

## 1.3 现状问题诊断

结合平台已导入数据的实际情况，当前数据管理存在以下典型问题：

（1）没有统一的主数据，数据无法自动对齐。 同一个项目的数据在不同部门或者不同应用系统有不同的维护机制 ；有部分数据在Excel表格中维护，自动化对齐难度大。

（2）跨来源数据靠人工对照。 项目在PLM系统、财务系统和 ERP 中用项目编码标识存在差异性，两边的对应关系靠映射表人工维护；一旦映射缺失，该项目的采购、库存、经费数据就无法挂接到项目视图下。

（3）指标口径需要统一管理。“完成率”“异常率”等关键指标的定义和计算方法应统一固化，避免系统对接过程中因理解差异产生口径不一致。

（4）填报质量缺乏闭环。 日期格式不规范、必填项空缺、自造枚举值等问题需要手动核实，多个人填报存在多种格式的问题；发现问题后没有标准的定位、整改、复验流程。

（5）责任体系需要明确。 数据有偏差的话需要明确责任主体：

（6）跨域按项目贯通尚不具备条件。 预算、采购、成本数据分属不同来源，粒度与编码体系不一致，目前无法可靠地按项目维度自动勾稽。这是远期需要逐步解决的方向，而非当前一步能到位的目标。

## 1.4 治理必要性与切入策略

上述问题中，(1)(2)(4)(5) 主要源于数据治理制度和标准不健全，无法单纯依靠信息系统建设解决。若在标准尚未统一的情况下接入 PLM、QMS 等新系统，现有数据问题将同步进入平台，并可能扩大低质量数据的影响范围。因此，本方案确定以下实施策略：

1. 优先已有系统的治理：优先规范当前离线填报数据的标准、模板与质量闭环，项目域、财务域先行；

2. 新系统的接入：每个新系统接入前，必须完成标准对齐、主数据映射、质量规则定义三项前置工作（见第14章）；

3. 循序渐进建考核：质量管理从通报起步，逐步过渡到评价参考，最后才与考核挂钩（见第10章），给业务科室留出适应期。

# 第二章 治理目标与总体框架

本章给出数据治理的总目标、分阶段目标和一张总体框架图。核心思路：以项目、财务双核心数据域为重点，用九个治理能力域（标准、模型、主数据、指标、元数据、质量、安全、生命周期、共享）覆盖数据从产生到销毁的全生命周期；项目-财务数据贯通作为远期演进方向在蓝图中预留位置。

## 2.1 总体目标与阶段目标

总体目标：用约一年时间，建立"组织健全、标准统一、质量可控、安全合规"的数据治理体系，使项目、财务两域数据达到"口径唯一、来源可溯、质量可量、责任可查"，为管理决策提供可信数据。

分阶段目标与实施路线（详见第15章）对应：

| 阶段 | 时间跨度 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| 一期：立规矩、治填报 | 约 2 个月 | 治理组织与核心制度建立；填报模板标准化；项目、财务两域主数据与别名清理完成；指标字典发布；质量月度通报机制运行 |
| 二期：接系统、闭环质量 | 约 6 个月 | ERP 深度接入或完成接入前置件，财务数据按项目维度可查可算；QMS/PLM 按三维评估接入或形成接入评估结论；质量整改闭环运行；数据资产目录覆盖主要业务域 |
| 三期：服务化、常态化 | 持续 | 数据共享服务规范化；质量与考核挂钩；治理运营常态化；项目-财务贯通蓝图在满足切换条件后启动试点 |

## 2.2 治理总体框架

治理总体框架由横向业务数据域和纵向治理能力域构成：

横向——业务数据域（治理的对象）：

业务数据域（治理的对象）

项目域（核心）

进度 / 质量 / 风险 / 技术状态

财务域（核心）

预算 / 经费 / 成本 / 余额

采购域

库存域

专利域

考勤域

项目-财务贯通（远期演进方向）

纵向——治理能力域（治理的手段），对应本方案第二篇九章：

| 治理能力域 | 解决的问题 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 数据标准管理 | 名称、类型、值域和编码缺乏统一规范 | 第5章 |
| 数据架构与模型管理 | 数据分层混乱、加工逻辑不可控 | 第6章 |
| 主数据管理 | 项目、人员、科室等基础数据多源不一致 | 第7章 |
| 指标管理 | 指标口径不一致、报表数据存在差异 | 第8章 |
| 元数据与血缘管理 | 数据定义、来源和流向不明确 | 第9章 |
| 数据质量管理 | 填报错误反复出现、无人担责 | 第10章 |
| 数据安全管理 | 数据分级、授权、审计缺乏统一要求 | 第11章 |
| 数据生命周期管理 | 数据归档与销毁机制不健全 | 第12章 |
| 数据共享与服务管理 | 数据提供随意、出口口径不一 | 第13章 |

## 2.3 数据架构总览

数据从来源到消费的总体路径如下（各层职责详见第6章）：

维度主数据、指标字典、质量规则（贯穿各层）

到期归档

达梦数据库（冷备归档库）

数据来源

数据管理平台

数据消费

离线表格填报

ERP 在线同步

PLM/QMS/ERP
（规划接入）

ODS 贴源层（原样落地、可追溯）

STG 结构化层（类型收敛、不改语义）

DWD 明细层（业务解释、口径落地）

DWS 汇总层（主题汇总）

ADS 应用层（面向消费的指标结果）

项目管控驾驶舱

经营分析看板

数据查询服务

数据共享提供

## 2.4 治理基本原则

以下四条原则贯穿所有治理域，是本方案各项规则的总纲：

1. 源头可追溯。任何进入平台的数据必须保留来源信息（来源文件、批次、行号、导入时间），做到每个数字可回查到原始填报。

2. 统一口径与权威定义。业务分类、枚举含义和指标算法均应设置唯一权威定义；报表与看板统一引用经审定的口径，不得自行定义或计算。

3. 指标定义先于实现。先在指标字典中定义清楚业务含义与算法，再做技术实现；未经定义评审的指标不得上看板。

4. 循序渐进。标准建设优先覆盖核心业务域，质量评价由通报逐步过渡至考核，系统接入优先选择条件成熟的系统；各阶段目标达到预期后，再进入下一阶段。

## 2.5 治理改变什么：三个典型场景

治理体系应通过具体业务场景体现实施成效。以下结合本所三个典型问题，说明治理实施前后的变化。

场景一：数据查询困难——跨科室获取数据依赖人工协调

|  | 治理前 | 治理后 |
| --- | --- | --- |
| 流程 | 线下通过邮件获取数据，版本、口径都需要人工确认 | 查数据资产目录（附录I）确认数据存在、归口科室、密级 → 线上提交共享申请 → 归属科室审批 → 按权限获取统一口径数据 |
| 耗时 | 由跨科室协调和人工确认进度决定 | 目录查询即时；审批按时限办结 |
| 风险 | 数据版本和密级依赖人工确认 | 全过程记录，数据密级随数据流转，数据出口采用统一口径 |

场景二：指标口径不一致

|  | 治理前 | 治理后 |
| --- | --- | --- |
| 现象 | “完成率”“项目完成率”“整体完成率”等名称并存，可能对应不同计算口径，需要逐项核实。 | 统一采用“节点完成百分比”，其公式、统计范围和阈值在指标字典中固化（附录H），原有名称归档并停止使用 |
| 核对方式 | 依据原始表格进行人工复核和计算 | 可在看板指标旁直接查看口径说明；如有异议，提交口径异议单，复核结论在全所范围内统一执行 |
| 结果 | 可能需要多轮人工复核 | 指标口径具有唯一权威定义，复核结论统一适用 |

场景三：填报问题反复整改

|  | 治理前 | 治理后 |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 数据问题通常在导入后加工报错或看板出现异常时才被发现，需要人工检查 Excel 文件；数据量较大时，问题定位工作量显著增加。 | 数据导入校验及时拦截不符合要求的数据，并随退回文件提供逐行错误清单，明确问题所在行、字段及原因 |
| 整改 | 通过线下方式通知整改，并可能需要多轮人工复验 | 整改单登记 → 依血缘定责 → 限期整改 → 复验销号（第10章） |
| 改进 | 同类问题需要在多个位置重复修改，存在遗漏风险 | 将常见错误纳入月度通报和培训材料，并持续跟踪错误率变化 |

三个场景体现了共同的治理要求：将依赖个人协调的工作方式转变为以数据目录、指标字典和治理规则为依据的制度化协作机制。这也是本方案第二篇九个治理域拟重点建设的能力。

## 2.6 治理事项实施承载矩阵（示例）

*样例，仅供参考

为确保治理要求得到有效执行，本方案规定所有重点治理事项应同时具备制度依据、平台或表单载体、责任岗位、输出证据和验收口径五类要素。后续年度评估重点核查执行证据是否完整、过程是否可追溯以及成果是否得到业务应用。

| 治理事项 | 制度依据 | 平台/表单承载 | 责任岗位 | 输出证据 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理组织运行 | 《数据管理办法》 | 任命通知、会议纪要、事项跟踪清单 | 领导小组秘书/数据管理办公室主任 | 月度例会纪要、季度评审纪要、事项闭环清单 | 例会按期召开率 100%；跨科室争议有裁决记录 |
| 标准发布与变更 | 《数据标准管理细则》 | 标准变更申请单、标准版本清单、模板版本清单 | 标准管理员 | 新版标准、影响评估、模板/校验规则更新记录 | 标准变更均有申请单；未评估影响的变更不得发布 |
| 主数据与别名治理 | 《主数据管理细则》 | 主数据申请单、别名登记表、映射确认记录 | 主数据管理员 + 业务归口科室确认人 | 项目映射表、别名对照表、季度稽核报告 | 核心域项目映射完整率一期 ≥95%；新增映射必须经业务确认 |
| 指标口径治理 | 《指标管理细则》 | 指标卡、指标字典、口径异议单 | 指标管理员 + 业务口径负责人 | 指标字典版本、冻结日期、异议处理结论 | 在用看板指标 100% 能追到指标编码和公式 |
| 数据资产目录与血缘 | 《元数据管理细则》 | 数据资产目录、模型清单、血缘登记表 | 元数据管理员 + 模型开发人员 | 目录季度核对记录、血缘抽查记录 | 新模型上线即入目录；核心看板指标可反查到来源字段 |
| 数据质量闭环 | 《数据质量管理细则》 | 质量规则库、质量月报、整改单 | 质量管理员 + 责任科室数据专员 | 错误清单、整改单、复验记录、销号记录 | 阻断级问题不得入明细层；整改平均周期二期 ≤15 个工作日 |
| 权限与共享 | 《数据安全管理细则》《数据共享与服务管理细则》 | 权限矩阵、共享申请单、导出台账、审计日志 | 权限管理员 + 数据归属科室审批人 | 权限开通记录、共享审批记录、季度权限复审报告 | 跨科室/高敏数据无审批不得开通；权限半年复审一次 |
| 归档与销毁 | 《数据生命周期管理细则》 | 归档计划、恢复验证记录、销毁审批单、销毁台账 | 生命周期管理员 + 平台运维 | 归档台账、恢复验证结论、双人监销记录 | 归档后必须可回读；销毁必须同步处置在线库、归档库、备份介质 |
| 治理运营评估 | 年度治理评估机制 | 运营指标月报、年度评估报告 | 数据管理办公室主任 | 目录使用、共享办理、质量闭环、接口复用等指标 | 年度评估必须形成改进任务并进入下一年度计划 |

# 第三章 组织与职责

数据治理首先是管理问题，其次才是技术问题。本章按本所"所—科室—职员"三级体制设计三层治理组织：数据治理领导小组（所级决策）、数据管理办公室（归口日常运营）、科室数据专员（业务科室兼职），并明确与保密管理体系的职责边界：数据定密、涉密审批由保密体系主导，数据治理组织负责落实与配合。

## 3.1 治理组织架构

数据治理领导小组（所级）

组长：所领导（分管）　成员：相关科室负责人、保密办负责人

决策、发布、裁决

数据管理办公室（归口科室内设）

主任 1 名 + 数据管理岗 2~3 名

组织、审核、运营、通报

科室数据专员（各业务科室兼职，每科室 1 名）

填报组织、口径确认、问题整改的科室第一联络人

（1）数据治理领导小组：本所数据治理的最高决策机构，由分管所领导任组长，成员包括项目管理、财务、质量、科研生产、信息化等相关科室负责人及保密办负责人。职责：审定数据治理制度与标准；审定年度治理工作计划与考核方案；裁决跨科室的口径与责任争议。运行方式：每季度召开一次治理评审会，重大事项临时召集。

（2）数据管理办公室：设在信息化归口科室内，是治理工作的日常执行机构。职责：起草制度与标准并组织评审；维护主数据、指标字典、数据资产目录；组织数据质量监控与月度通报；受理各科室的数据问题与申请事项；组织宣贯培训。

（3）科室数据专员：各业务科室指定一名熟悉本科室业务的人员兼任。职责：组织本科室数据填报并做提交前自查；代表科室确认涉及本科室的业务口径与主数据；牵头本科室数据质量问题整改；参加数据质量月度例会。科室数据专员是衔接业务管理与数据治理的关键岗位，其培训要求见第17章。

组织落地签认要求：正式发布本方案时，同步形成《数据治理组织任命与岗位签认表》，把上图中的角色落到实际科室、岗位和人员。未完成签认前，不启动跨科室质量评价和权限调整。

| 治理角色 | 最低配置 | 必须签认的岗位/科室 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导小组组长 | 分管所领导 1 名 | 所领导层 | 任命通知、季度评审纪要 |
| 领导小组成员 | 项目、财务、质量、科研生产、物资采购、人事/综合、信息化、保密办负责人 | 各归口科室负责人 | 成员名单、议题表决或会签记录 |
| 数据管理办公室主任 | 1 名 | 信息化归口科室负责人指定 | 办公室职责清单、事项跟踪台账 |
| 标准/主数据/指标/质量/元数据管理员 | 可一人多岗，但须明确主责 | 数据管理办公室 | 岗位分工表、月度工作记录 |
| 科室数据专员 | 每个业务科室至少 1 名，关键科室可设 AB 角 | 各业务科室负责人 | 专员名单、培训签到、上岗确认 |
| 保密接口人 | 保密办指定 1 名 | 保密办 | 定密/共享/销毁审批记录 |

## 3.2 关键事项职责矩阵

对治理中最常发生的关键事项，明确"审批（A）—负责（R）—配合（C）—知悉（I）"分工：

| 关键事项 | 领导小组 | 数据管理办公室 | 科室数据专员 | 业务科室负责人 | 保密办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理制度/标准发布 | A | R | C | C | C |
| 数据标准变更 | A（重大） | R | C | C | I |
| 数据模型评审上线 | I | A/R | C | I | I |
| 主数据新增/变更确认 | I | R | A（本业务） | I | I |
| 指标口径定义与变更 | A（核心指标） | R | C | A（本业务口径） | I |
| 质量问题定责与整改 | I | R | R（科室内） | A | I |
| 数据共享审批（所内） | I | A/R | C | A（数据归属科室） | I |
| 数据共享审批（涉外/涉密） | A | R | C | C | A |
| 数据定密与密级变更 | I | C | C | C | A/R |
| 数据销毁审批 | A | R | C | C | A |

## 3.3 与保密管理体系的衔接

结合本所保密管理要求，数据治理组织与保密管理体系按照“保密管理提出要求、数据治理落实管控”的原则明确职责边界：

• 定密权在保密体系：数据的密级认定、密级变更、涉密数据处理要求均以本所保密制度为准，数据治理组织不另立标准。

• 落实责任在治理体系：数据管理办公室负责把保密要求转化为平台内可执行的管控措施（密级标识、权限矩阵、审计留痕、销毁流程），并在数据资产目录中登记每项数据资产的密级属性（见第9章、第11章）。

• 双向进入机制：保密办负责人进入数据治理领导小组；涉密数据的共享、销毁等事项流程中，保密办为必经审批节点（见第12、13章）。

## 3.4 数据认责机制

组织架构用于明确数据治理职责分工，数据认责用于明确各项数据的责任主体。认责以数据资产目录中的业务对象（附录I）为单元，将责任落实到具体科室和岗位。

认责三原则：

1. 业务负责、全员参与：谁定义、产生、使用数据，谁对数据负责；信息化归口科室从技术视角执行数据管理活动，但不替业务科室对数据内容负责；

2. 层层管控、认责到岗：责任自"归口科室 → 填报/产生岗 → 审核岗"逐层落实，最终落到数据产生源头的岗位；

3. 问题导向、循序渐进：优先对核心业务对象（项目、财务两域）开展认责，随质量问题的定责实践逐步细化，不追求一步覆盖全部数据。

本所数据认责矩阵（初版）：以下矩阵覆盖当前全部业务对象，随一期主数据清理完成签认；科室名称按所内实际机构对号入座，调整须经领导小组确认。

| 业务对象 | 主题域 | 数据归口科室 | 填报/产生责任 | 审核责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度节点、进度跟进措施 | 进度 | 项目管理科室 | 各承研科室数据专员 | 项目主管 |
| 质量问题、质量跟进措施 | 质量 | 质量管理科室 | 责任科室数据专员 | 质量管理科室 |
| 风险台账、风险跟进措施 | 风险 | 项目管理科室 | 责任科室数据专员 | 风险防控负责人 |
| 技术状态变更、变更跟进措施 | 技术状态 | 项目管理科室（或按所内分工调整） | 责任科室数据专员 | 项目主管 |
| 长周期物料跟踪 | 物资跟踪 | 物资采购科室 | 各承研科室/管控责任部门 | 物资采购科室 |
| 项目预算（三本账） | 预算经费 | 财务科室 | 财务科室（会同项目主管） | 财务科室负责人 |
| 请购单、采购订单、采购合同、到货单 | 采购 | 物资采购科室 | 业务系统单据录入岗 | 单据审批岗 |
| 库存现存量、出入库单、库存流水 | 库存 | 物资采购科室（仓储） | 仓储业务岗 | 仓储负责人 |
| 自有资金、项目经费、辅助余额、个人余额 | 财务 | 财务科室 | 财务科室经办岗 | 财务科室负责人 |
| 专利 | 专利 | 科技管理科室 | 科技管理科室经办岗 | 科技管理科室负责人 |
| 考勤记录 | 考勤 | 人事科室 | 人事科室经办岗 | 人事科室负责人 |
| 项目主数据 | 主数据 | 项目管理科室 | 数据管理办公室登记 | 项目管理科室确认 |
| 物料、供应商、仓库主数据 | 主数据 | 物资采购科室 | 业务系统维护岗 | 物资采购科室确认 |
| 人员、科室主数据 | 主数据 | 人事科室 | 人事系统维护岗 | 人事科室确认 |
| 会计科目主数据 | 主数据 | 财务科室 | 财务科室经办岗 | 财务科室确认 |

认责的落实载体：

• 认责结果写入各科室岗位责任说明书，明确岗位的认责数据范围与录入、审核责任；

• 质量整改的定责（第10章10.4）直接引用本矩阵，问题数据沿血缘定位到业务对象后即可查到责任科室与岗位；

• 认责矩阵随业务对象增减（如新系统接入引入新对象）由数据管理办公室维护，变更报领导小组备案。

## 3.5 运行机制

| 机制 | 频率 | 参加范围 | 主要内容 | 输出证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据质量月度例会 | 每月 | 数据管理办公室 + 各科室数据专员 | 通报当月质量情况、协调整改事项、收集业务口径问题 | 质量月报、问题清单、会议纪要 |
| 治理季度评审会 | 每季度 | 领导小组 | 审议标准/制度事项、裁决争议、审定下季度重点 | 评审纪要、裁决记录、下季度任务清单 |
| 年度治理评估 | 每年 | 领导小组组织 | 评估年度目标达成、修订制度、审定下年度计划 | 年度评估报告、制度修订清单、下一年度计划 |

# 第四章 制度体系

制度体系是数据治理规范运行的基础。本章设计“管理办法—实施细则—操作规程”三级制度框架：管理办法由所级发布，用于明确总体要求；实施细则按治理域分别制定，本方案第二篇可作为各项细则的编制基础；操作规程细化至具体表单和办理流程。第一期优先制定数据标准管理、数据质量管理和数据填报规范三项细则。

## 4.1 三级制度框架

| 层级 | 文件 | 发布主体 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一级 管理办法 | 《数据管理办法》（1 份） | 所级发文 | 确立治理组织、职责、基本原则与奖惩依据，是全部数据制度的母法 |
| 第二级 实施细则 | 各治理域细则（约 9 份） | 领导小组审定、数据管理办公室发布 | 规定各治理域的具体规则与流程，本方案第 5~13 章即各细则蓝本 |
| 第三级 操作规程 | 操作规程与表单（若干） | 数据管理办公室发布 | 填报规范、申请单、审批单、台账等操作载体，见第16章与附录E |

## 4.2 制度清单与制定优先级

制度建设与三期路线（第15章）对齐，避免一次性铺开：

| 优先级 | 制度文件 | 对应章节 | 计划时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期必备 | 《数据管理办法》 | 第3章 | 一期第 1~2 月 |
| 一期必备 | 《数据标准管理细则》 | 第5章 | 一期第 2~3 月 |
| 一期必备 | 《数据质量管理细则》 | 第10章 | 一期第 3~4 月 |
| 一期必备 | 《数据填报规范》（操作规程） | 第16章 | 一期第 2~3 月 |
| 二期 | 《主数据管理细则》《指标管理细则》《元数据管理细则》 | 第7/8/9章 | 二期上半段 |
| 二期 | 《数据安全管理细则》《数据生命周期管理细则》 | 第11/12章 | 二期（与保密办会签） |
| 三期 | 《数据共享与服务管理细则》 | 第13章 | 三期 |

## 4.3 制度的发布、修订与废止

• 发布：细则由数据管理办公室起草，征求相关科室意见后报领导小组审定发布；管理办法按所内发文程序办理。

• 修订：每年年度治理评估时统一评审修订需求；涉及职责调整或考核规则的修订必须经领导小组审定。

• 废止：被新版本替代的制度文件由数据管理办公室统一归档并公告废止，避免新旧版本并行。

• 例外处理：制度未覆盖的新情况，由数据管理办公室提出临时处理意见并记录，作为下次修订输入；不允许各科室自行解释。

# 第二篇 治理域篇

# 第五章 数据标准管理

数据标准用于明确数据的名称、类型、取值范围和编码规则。本所在数据平台建设过程中已形成较为完整的标准基础，本章在此基础上建立所级数据标准及配套管理流程。新增枚举值、调整字段含义等标准变更均应履行申请、评审和发布程序，确保标准统一、受控并可追溯。

## 5.1 标准体系构成

数据标准体系由四类标准构成，全量明细见附录C，本章列出框架与要点。

（1）命名规范：约束数据仓库各层的表名、字段名，使任何人看到名称即可判断数据所属层级与含义。要点摘编：

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 贴源层表 | ods_{系统或主题}_{源表名} | ods_quality_issue_v2 |
| 结构化层模型 | stg_{源系统}__{主题}_v{版本} | stg_pm__risk_info_v2 |
| 维度表 | dim_{实体名} | dim_project_master |
| 明细层表 | biz_dwd_{主题}_{事实}_v{版本} | biz_dwd_project_node_v2 |
| 汇总层表 | biz_dws_{主题}_{粒度}_v{版本} | biz_dws_progress_monthly_v2 |
| 应用层表 | biz_ads_{主题}_{类型}_v{版本} | biz_ads_progress_kpi_v2 |
| 字段 | 小写字母+下划线；布尔字段 is_ 前缀；时间字段 _date/_time 后缀 | is_delayed、plan_date |

（2）数据类型标准：统一各类业务数据的存储类型，消除"同一金额字段两种精度"之类的隐患。要点：金额与数量统一 numeric(28,8)；比率字段统一约定存"比例"还是"百分数"并在字段说明中写明；月份统一 YYYY-MM 文本格式；布尔统一 boolean 类型。

（3）枚举值域标准：所有“下拉选择”类字段均应配置合法取值清单，作为填报质量的首要控制措施。当前已标准化 9 类枚举：完成情况（6 值）、风险等级（高/中/低）、闭环状态（3 值）、原因分类（设计/工艺/操作/管理/外协外购/软件/元器件/其他）、质量问题状态（4 值）、更改类别（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类）、专利类型、专利状态、信息来源。每个枚举值同时定义标准代码（如 HIGH）与标准显示值（如"高"），平台内部用代码、对人展示用显示值。

（4）编码规范：约束业务标识的生成规则，保证同一业务对象在多次导入间标识稳定。要点：项目统一标识采用平台生成的全局唯一编号；任务/问题/风险/变更等台账记录按"项目+名称"等业务要素生成稳定标识，作为覆盖更新的依据；每次文件导入生成批次号（BATCH_日期_序号）用于追溯与重算。

与业界五类数据标准的对照：业界通行做法把数据标准分为五类，并从业务、技术、管理三个维度登记属性。本所标准体系针对五类标准均已形成相应实施成果，对照如下：

| 业界标准类别 | 规范的内容 | 本所落地实物 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务术语标准 | 业务概念的规范定义 | 术语表 | 附录A |
| 数据元标准 | 数据项的命名、类型、格式 | 命名规范 + 数据类型标准 | 附录C.1/C.2 |
| 主数据标准 | 主数据实体结构、编码、唯一性规则 | 六类主数据及属性设计 | 第7章、附录G.3.1 |
| 参考数据标准 | 代码值域（枚举） | 九类枚举值域（代码+显示值） | 附录C.3 |
| 指标数据标准 | 指标定义、公式、口径、周期 | 指标字典（77项已冻结） | 第8章、附录H |

每项标准登记三维属性：业务属性（业务定义、业务规则）、技术属性（类型、格式、编码规则）、管理属性（版本、发布日期、责任科室、来源依据）——管理属性由数据管理办公室在标准发布时统一登记（5.3流程第5步）。

## 5.2 标准的适用边界

• 标准适用于数据管理平台内全部数据层，以及各科室的填报模板——模板的列名、下拉值域必须与标准一致，这是标准向源头延伸的关键。

• 在线接入系统（ERP 及未来的 PLM/QMS）的源端字段不强制改名，但接入平台时必须完成与标准的映射对照（见第14章接入前置件）。

## 5.3 标准管理流程

| 步骤 | 动作 | 责任角色 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 提出 | 任何科室可提出标准新增/变更申请（含业务理由） | 科室数据专员 | 标准变更申请单 |
| 2 初审 | 评估必要性、与既有标准冲突、下游影响范围 | 数据管理办公室 | 初审意见 |
| 3 会签 | 涉及口径的由相关业务科室会签确认 | 相关科室负责人 | 会签意见 |
| 4 审定发布 | 一般变更由数据管理办公室发布；涉及跨科室口径或考核口径的报领导小组审定 | 数据管理办公室/领导小组 | 新版标准 + 发布通知 |
| 5 落地 | 同步更新填报模板、平台校验规则、数据字典 | 数据管理办公室 | 更新记录 |

标准变更必须评估下游影响：一个枚举值的改动可能影响历史数据归类与既有指标，评估结论要写入申请单。未经规定程序审定和发布的口头约定，不得作为有效数据标准执行。

# 第六章 数据架构与模型管理

数据从源头到看板要经过多层加工，如果加工规则不受控，同一份源数据会被不同人加工出不同结果。本章规定数据仓库五层架构中每一层允许做什么、禁止做什么（分层红线），以及数据模型从设计、评审到上线的管理流程。这些红线是平台数据可信的技术基石。

## 6.1 分层架构与各层职责

| 层级名称 | 名称 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ODS | 贴源层 | 原始数据原样落地，保留全部导入历史与来源信息 | 只落地、不解释 |
| STG | 结构化层 | 类型转换、占位符清理、字段规范化改名、来源信息标准化 | 只收敛格式、不引入业务语义 |
| DWD | 明细层 | 业务解释：别名归一、分类打标、口径派生，业务含义的唯一落地层 | 一切业务语义以维度标准表为依据 |
| DWS | 汇总层 | 按主题、按月度等粒度汇总 | 只汇总明细层结果 |
| ADS | 应用层 | 面向看板与服务的最终指标结果 | 只消费明细/汇总层，不回头取原始数据 |

## 6.2 分层红线规则

结构化层（STG）关键点——该层是"原始数据"与"业务解释"之间的隔离带，纪律最严格：

• 允许做：安全的类型转换（文本转日期/数值，转不动的置空并可追溯）、占位符（如"—""无""N/A"）统一置空、去除首尾空白、字段改为标准名、登记来源信息（来源文件、工作表、批次、行号、导入时间）。

• 禁止事项：条件分类映射、跨字段计算、日期派生（如由日期计算月份）、布尔判断派生和值翻译。结构化层的每一行应与原始数据保持一一对应，字段仅进行同位置的格式和类型转换。

依赖红线——防止越层取数造成口径旁路：

• 明细层、汇总层、应用层一律禁止直接读取贴源层原始表；所有数据必须经结构化层进入加工链路。

• 汇总层、应用层禁止直接读取结构化层，只能消费明细层及以上的成果。

• 所有业务分类、别名归一、口径派生只允许发生在明细层，且必须以维度标准表（见第7章）为唯一依据，禁止在加工脚本里硬编码业务规则。

明细层加工三段式——明细层加工统一遵循"归一化 → 派生 → 打标"三段结构：先用别名对照表把原始值归一为标准代码，再做时间分组、天数差等口径派生，最后关联维度标准表补齐标准名称与业务标记。三段式使任何一个字段的加工逻辑都可以被审查与复现。

## 6.3 模型管理流程

| 步骤 | 内容 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 1 设计 | 按分层规范与命名标准完成模型设计，说明数据来源、加工逻辑、输出口径 | 模型开发人员 |
| 2 评审 | 数据管理办公室组织评审：分层红线合规性、命名合规性、口径与指标字典一致性；涉及业务口径的邀请科室数据专员参加 | 数据管理办公室 |
| 3 登记 | 通过评审的模型登记入模型清单（模型名、层级、职责、责任人、上线日期） | 数据管理办公室 |
| 4 上线 | 纳入统一调度运行 | 平台运维 |
| 5 变更 | 模型变更重新走评审；影响下游口径的变更须通知全部消费方 | 模型开发人员 + 数据管理办公室 |

## 6.4 血缘可解释性要求

看板指标必须具备完整、可解释的数据血缘，包括填报模板来源字段、贴源层表字段、各层加工过程以及指标形成结果。模型评审应将血缘可解释性作为必查内容，相关链路由平台元数据管理能力记录（见第9章）。无法提供完整血缘说明的模型不得上线。

## 6.5 实施现状：已上线模型总览

项目管控和财务两个核心业务域已按照本章规定的架构完成建模并上线运行，共形成 67 个受控模型：

| 业务域 | 结构化层 | 明细层（维度真值/别名对照/事实） | 汇总层 | 应用层 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管控域（进度/质量/风险/技术状态/预算） | 5 个视图 | 8 张维度标准表 + 10 张别名对照表 + 5 张事实表 | 5 张 | 10 张指标表 | 43 |
| 财务域（自有资金/项目经费/辅助余额/个人余额） | 4 个视图 | 8 张维度字典 + 4 张事实表 | 4 张 | 4 张指标表 | 24 |

两个域的模型层层对应本章红线：结构化层全部为"只收敛格式"的视图；业务分类全部落在维度标准表；每张应用层指标表与指标字典（第8章、附录H）一一对应。全量模型清单及职责说明见附录G，后续新增域按同一套规则扩展。

# 第七章 主数据管理

主数据是各业务域共同引用的基础数据，包括项目、物料、供应商、人员、科室和会计科目等。主数据不一致是跨系统数据无法准确关联的主要原因，例如同一项目在管控台账和 ERP 中采用不同名称或编码时，相关数据将无法直接匹配。本章重点规定项目主数据的多源融合、别名治理和日常管理流程。

## 7.1 主数据识别与归口

| 主数据 | 权威来源 | 业务归口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 多源融合（见7.2） | 项目管理科室 | 各域数据挂接的地基，财务、采购、质量数据都靠它关联到项目 |
| 物料 | ERP | 物资采购科室 | 含物料分类 |
| 供应商 | ERP | 物资采购科室 |  |
| 人员 | 平台组织模块 | 人事科室 | 含姓名别名管理 |
| 科室 | 平台组织模块 | 人事/综合科室 | 含简称、历史名称别名 |
| 会计科目 | 财务系统/台账 | 财务科室 | 项目经费、余额数据的分类基础 |

每类主数据明确一个业务归口科室：该科室对这类主数据的正确性有最终确认权（技术登记由数据管理办公室执行）。

## 7.2 项目主数据的多源融合

现状：项目在管控台账（离线填报）中以"项目名称/编号"标识，在 ERP 中以"项目编码"标识；未来 PLM、QMS 上线后还会各自引入项目标识。

融合机制：

1. 统一项目标识：平台为每个项目生成全局唯一的统一标识，作为平台内一切项目数据关联的主键；

2. 项目映射表：维护"统一标识 ↔ 管控台账项目名称 ↔ ERP 项目编码（↔ 未来 PLM/QMS 项目标识）"的对照关系；

3. 自动匹配 + 人工确认：新项目数据进入时先按名称/编码自动匹配，自动匹配结果必须经项目管理科室人工确认后方可生效（平台以"是否已确认"标记区分），未确认的映射不得用于正式报表；

4. 映射完整率监控：映射完整率是一级质量指标（目标 ≥95%，见第10章），映射缺失清单每月随质量通报下发。

未来系统接入的强制要求：PLM、QMS 及 ERP 新模块接入前，必须先完成其项目标识与统一标识的映射初始化（见第14章接入前置件），否则不允许数据进入明细层。

## 7.3 别名治理

同一实体的多种写法通过别名对照机制归一：每类易混字段维护一张"别名 → 标准值"对照表，明细层加工时自动把别名归一为标准值。已建立别名对照的字段包括：科室名称、人员姓名、节点类型、风险等级、风险分类、风险状态、质量问题状态、原因分类、技术状态更改类别、通用是否值、整改落实状态、签署状态等十余类。

别名治理的管理要求：

• 别名对照表是受控数据：新增别名条目须经业务归口科室确认，由数据管理办公室登记，禁止加工人员私自添加；

• 别名只增不删：历史数据依赖既有别名归一，废弃写法保留在对照表中并标注"不再使用"；

• 别名膨胀是源头问题的信号：某字段别名条目持续增长，说明填报模板管控失效，应回到模板与培训解决（见第10章源头质量控制），而不是无限扩充对照表。

## 7.4 主数据管理流程

| 步骤 | 动作 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 1 申请 | 新增/变更主数据（如新项目立项、科室调整、新增别名） | 科室数据专员提交申请单 |
| 2 确认 | 业务归口科室确认业务正确性 | 归口科室负责人 |
| 3 登记 | 数据管理办公室在平台登记生效，更新映射/别名对照 | 数据管理办公室 |
| 4 分发 | 变更同步至填报模板下拉值域与相关系统 | 数据管理办公室 |
| 5 稽核 | 每季度主数据一致性稽核（重复、失效、映射缺失） | 数据管理办公室 |

## 7.5 实施示例：项目主数据的属性设计

7.2 节的融合机制已在平台落地为"融合项目主数据表"，其属性设计体现三个治理要点：

1. 一个锚点：project_uid（项目统一标识）为主键，全所项目数据关联的唯一锚点；

2. 多源落位：台账侧名称（唯一约束）与 ERP 侧主键/编码/名称并排存放，data_source 字段标记来源覆盖（台账/ERP/双源）；未来 PLM、QMS 的项目标识按同一模式增列，不推翻结构；

3. 确认留痕：is_verified（是否人工确认）字段落实"自动匹配必须人工确认"的流程要求（7.2），未确认记录不进正式报表。

完整字段表见附录G.3.1。物料、供应商、人员、科室、会计科目主数据的属性设计遵循同样的"标识 + 名称 + 别名 + 有效性 + 审计字段"模式。

# 第八章 指标管理

指标是数据应用的重要形式，也是口径争议较为集中的环节。本所已完成项目管控域 77 项指标的口径梳理并形成指标字典。本章对相关管理要求进行制度化：每项指标建立登记卡，明确口径固化日期，指标变更履行评审程序，历史名称统一归档，并逐步将管理范围扩展至财务及其他业务域。

## 8.1 指标分类与指标登记

指标分两级管理：

• 原始指标：直接从明细数据统计得出（如"异常节点数"）；

• 派生指标：由原始指标计算得出（如"节点不正常率 =（不正常待变更 + 超期未完成未变更）÷ 已到时间节点数"）。

每个指标在指标字典中登记一张指标卡，要素固定为十项：

| 登记要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 指标编码 | 全局唯一（如 pjm_prog_abnormal_rate） |
| 业务定义 | 用业务语言说明该指标衡量什么 |
| 计算公式 | 精确的算法表达 |
| 统计范围 | 计入/排除规则（如"不含一般节点""受时间筛选控制"） |
| 单位 | 个、%、万元等 |
| 评价方向 | 越高越好 / 越低越好 |
| 阈值 | 关注线、预警线（无则写明"无"） |
| 数据来源 | 来源填报表/系统表 |
| 更新频率 | 如每日、每月 |
| 历史别名 | 该指标曾用过的其他叫法（归档，禁止再用） |

指标卡样例见附录F。看板应为每项指标提供口径说明入口，展示内容与指标字典保持一致，确保指标定义和展示口径统一。

## 8.2 口径管理

• 口径冻结：一批指标定义评审通过后整体"冻结"，标注冻结日期与权威出处；冻结后的口径是该域唯一合法算法，任何报表不得另算。

• 唯一权威定义：指标字典是指标定义的唯一权威来源；加工模型、看板和共享接口的实现必须与指标字典一致，模型评审（第6章）以指标字典为核验依据。

• 历史别名归档：同一指标的旧叫法（如"异常率""不正常率"之于"节点不正常率"）统一登记为历史别名并停用，杜绝一个指标多个名字。

## 8.3 指标全生命周期流程

| 环节 | 规则 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 提出 | 业务科室或管理层提出新指标需求，附业务目的 | 需求方 |
| 定义评审 | 数据管理办公室组织：业务定义（业务科室确认）+ 数据可行性（来源与质量是否支撑）双重评审 | 数据管理办公室 + 业务归口科室 |
| 发布 | 录入指标字典、实现加工模型、上线看板 | 数据管理办公室 |
| 变更 | 口径变更必须重新评审；变更生效前通知全部消费方并说明新旧口径差异；核心管理指标的变更报领导小组审定 | 数据管理办公室 |
| 下线 | 停用指标保留字典记录并标注下线日期，看板同步撤下 | 数据管理办公室 |

## 8.4 指标体系全景（已冻结口径）

项目管控域已完成 77 个指标的登记与口径冻结（冻结日期 2026-05-18），按业务主题分布如下：

| 主题域 | 指标数 | 代表指标 |
| --- | --- | --- |
| 质量 | 21 | 质量问题总数、归零率、现存率、设计类问题占比、质量健康分 |
| 进度 | 17 | 节点总数、节点完成百分比、节点不正常率、延期天数、进度健康分 |
| 预算 | 13 | 预算总额、已执行（=预付+账面+应付）、执行率、剩余率、超支金额 |
| 技术状态 | 12 | 变更总数、签署率、整改落实率、Ⅰ类变更占比 |
| 风险 | 7 | 风险总数、高/中/低分布、风险释放率 |
| 综合 | 6 | 项目综合健康度、风险预警指数 |
| 采购 | 1 | 长周期物料跟踪 |

指标体系为三层结构：基础指标（直接计数/求和，如节点总数）→ KPI 指标（带分子分母的比率，如完成百分比）→ 健康分/预警指数（多指标加权合成，支撑大屏总览）。每层算法均在字典中显式登记，合成类指标同时登记权重。

全量 77 项指标的编码、公式、阈值清单见附录H；财务域看板指标已完成口径核对，随一期所级指标字典第一版一并发布；二、三期随新域数据接入逐步扩展。

# 第九章 元数据与血缘管理

元数据用于描述数据的业务含义、责任主体、安全密级、来源和流向等属性。元数据管理形成数据资产目录和端到端数据血缘，为数据查询、共享审批、质量定责和安全管控提供基础支撑。

## 9.1 元数据范围

| 类型 | 内容 | 维护方式 |
| --- | --- | --- |
| 技术元数据 | 表/字段定义、类型、加工逻辑、调度信息 | 随模型上线自动登记 |
| 业务元数据 | 业务含义、业务归口科室、填报来源 | 科室数据专员配合补录 |
| 管理元数据 | 密级、责任人、更新频率、共享限制 | 数据管理办公室登记，密级以保密办认定为准 |

## 9.2 数据资产目录

数据资产目录采用业界通行的五级结构组织，自上而下逐层细化：

| 层级 | 名称 | 含义 | 本所现状规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 主题域分组 | 最高层业务分类 | 3 个（项目管控、经营支撑、综合管理） |
| L2 | 主题域 | 相对独立的业务领域 | 12 个（进度、质量、风险、技术状态、物资跟踪、预算经费、采购、库存、财务、专利、考勤、组织人员） |
| L3 | 业务对象 | 业务上关心的核心事物（如"进度节点""质量问题"） | 约 28 个 |
| L4 | 逻辑实体/数据表 | 承载业务对象的表与模型 | 45 张源表 + 67 个分层模型 |
| L5 | 属性 | 表中的具体字段，登记业务定义、标准规则、质量规则、密级、共享属性 | 核心对象逐步补齐 |

本所数据资产目录初版已随本方案编制完成，见附录I，包括 L1-L3 全量清单（登记各业务对象的数据来源、更新频率和归口科室）以及 L5 属性级登记示例。该目录初步形成了全所数据资产及其责任主体的统一清单，可作为数据查询、责任认定、共享审批和影响分析的基础依据。

目录的管理要求：

• 新模型上线即入目录（与第6章模型登记合并执行）；L5 属性级登记一期覆盖项目、财务两域核心业务对象，二期覆盖全部主要业务域；

• 数据资产目录按权限向所内用户开放查询，作为数据查询的统一入口（场景见2.5）；

• 每季度与实际库表核对一次，清理失效条目；业务对象增减同步更新认责矩阵（3.4）。

## 9.3 血缘管理

血缘链路的完整形态：填报模板字段 → 贴源层表字段 → 结构化层规范字段 → 明细层标准字段与派生口径 → 汇总层 → 应用层指标 → 看板。支撑血缘的基础是来源追溯字段规范——所有进入结构化层的数据必须携带：来源系统、来源文件、来源工作表、导入批次号、来源行号、导入时间，共六要素。

血缘的三个用途：

1. 正向影响分析：某个填报模板列要改，先查血缘看影响哪些下游指标；

2. 反向问题定位：某个看板数字异常，沿血缘回查到具体批次、具体行的原始填报（质量定责的依据，见第10章）；

3. 共享风险评估：对外提供某数据时，查其上游是否含高密级来源（见第13章）。

## 9.4 维护责任

技术元数据与血缘随模型评审上线自动形成，责任在模型开发人员与数据管理办公室；业务元数据由各科室数据专员在资产入目录时补录；管理元数据中的密级字段以保密办认定结果为准，数据管理办公室负责在平台内落实标识。

## 9.5 平台承载与证据清单

元数据和血缘必须落到可查询、可复核的承载物上，不能只在方案中描述。平台暂不具备自动采集能力的项目，先以登记表方式运行，但必须纳入季度核对。

| 对象 | 承载位置/记录 | 形成方式 | 核对频率 | 最小证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表与字段技术元数据 | 模型清单、表字段登记表 | 模型上线时由开发人员登记，数据管理办公室复核 | 每季度 | 表名、字段名、类型、中文含义、所属层级 |
| 业务元数据 | 数据资产目录 L1-L5 | 资产入目录时由科室数据专员补录 | 每季度 | 业务定义、归口科室、更新频率、共享属性 |
| 管理元数据 | 数据资产目录管理属性 | 数据管理办公室登记，密级由保密办确认 | 每半年/定密变更时 | 密级、责任人、权限范围、保留策略 |
| 模型血缘 | 模型评审记录、血缘登记表 | 模型设计评审时同步登记 | 模型变更时 | 上游表字段、加工模型、下游指标/看板 |
| 指标血缘 | 指标卡、指标字典 | 指标发布时登记来源模型与字段 | 指标变更时 | 指标编码、公式、来源表、消费入口 |
| 质量血缘 | 质量规则库、整改单 | 规则执行后写入问题来源 | 每批次/每月 | 规则编号、问题批次、来源行号、责任对象 |

上线控制要求：核心看板指标若无法提供"来源字段 → 加工模型 → 指标编码 → 看板入口"四段证据，不得作为正式口径发布；只能以试运行或内部核对口径展示。

# 第十章 数据质量管理

数据质量管理是本方案的重点治理领域，也是与业务科室日常工作联系最紧密的领域。本章建立“规则体系 → 源头控制 → 监控告警 → 整改闭环 → 质量评价”五个环节的管理机制。质量评价分阶段实施：第一期仅开展质量通报，不排名、不纳入考核，为各科室预留适应和改进周期；后续在条件成熟后逐步作为评价参考并与考核衔接。

## 10.1 质量维度与规则体系

数据质量按五个维度定义规则（全量规则清单见附录D）：

| 维度 | 含义 | 规则示例（现行） | 目标阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整性 | 该有的数据/字段是否齐全 | 项目映射完整率；必填字段非空率；人员匹配率；科室匹配率 | ≥95%（项目映射/人员），核心科室字段 ≥98% |
| 准确性 | 数据是否符合值域与格式 | 枚举字段值域命中率；日期格式合规率；数值可解析率 | 100%（枚举） |
| 唯一性 | 业务主键是否重复 | 任务/问题/风险/变更标识唯一率 | 100% |
| 及时性 | 数据是否按约定周期到位 | 月度填报按时导入率；在线同步延迟 | 按数据域约定 |
| 一致性 | 跨表跨域数据是否勾稽 | 同一问题在台账与措施表中的状态一致；（远期）预算与执行勾稽 | 逐步建立 |

规则体系的建设节奏：一期以完整性、准确性、唯一性、及时性四类基础规则覆盖项目、财务两域；一致性规则（尤其跨域勾稽）依赖主数据与在线接入成熟度，二期起逐步建立。规则清单由数据管理办公室维护，每半年评审扩充一次。

## 10.2 源头质量控制

针对"离线填报占主导"的现状，质量控制重心前移到源头：

（1）填报模板管控：所有填报模板由数据管理办公室统一制作发放；下拉字段全部挂接标准值域（第5章）与主数据（第7章）；日期、数值列设置格式约束；必填列显著标识。模板即标准的载体——模板之外的自制表格不接收。

（2）入湖校验拦截：文件导入平台时自动执行第一道校验：模板版本核对、必填项检查、日期/数值格式检查、枚举值域检查、项目名称能否匹配主数据。校验不通过的文件整体退回并附逐行错误清单（第几行、哪一列、什么错误、正确示例），填报科室修正后重新提交。

（3）填报前自查：科室数据专员在提交前按《数据填报规范》做一次自查（重点：新增项目是否已申请主数据、有无手工输入的枚举值）。

## 10.3 质量监控与告警

• 规则自动执行：全部质量规则纳入平台每日/每批次自动执行，执行结果进入质量规则执行记录；

• 问题分级：阻断级（主键重复、枚举非法等，数据不得进入明细层）、严重级（映射缺失、必填缺失，进入待整改清单；数据可进入隔离区或待确认状态，不得进入正式看板口径）、一般级（格式瑕疵等，累计通报）；

• 质量报告：每月生成分科室、分数据域的质量报告，内容包括各规则得分、环比变化、典型问题案例；报告在质量月度例会上通报。

## 10.4 整改闭环

质量问题处理遵循"登记 → 定责 → 整改 → 复验 → 销号"闭环：

| 步骤 | 内容 | 责任角色 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 登记 | 监控发现或人工上报的问题录入整改清单，生成整改单 | 数据管理办公室 | 发现当日 |
| 2 定责 | 沿血缘定位问题环节：填报错误→填报科室；加工错误→平台开发；标准缺陷→标准管理流程 | 数据管理办公室 | 3 个工作日 |
| 3 整改 | 责任方修正（重新填报/修复模型/变更标准） | 责任方 | 一般 10 个工作日 |
| 4 复验 | 重跑质量规则验证问题消除 | 数据管理办公室 | 整改后 2 个工作日 |
| 5 销号 | 整改单关闭归档；超期未整改事项列入月度通报并上报例会协调 | 数据管理办公室 | — |

整改单模板见附录E。责任认定应以数据血缘为依据，每一条问题数据均应定位到具体批次和行号，以减少责任认定争议。

## 10.5 质量评价分阶段实施机制

质量评价与考核严格分步实施，每一步设明确的进入条件，未达条件不得跨步：

| 阶段 | 做法 | 明确不做 | 进入下一步的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步：通报（一期起） | 月度质量报告向各科室通报本科室情况，例会讲评共性问题 | 不排名、不与任何考核挂钩 | 规则体系稳定运行 ≥6 个月；模板与培训到位；各科室对规则无重大异议 |
| 第二步：评价参考（二期起） | 质量得分作为科室数据工作评价的参考项，正向激励为主（表扬进步显著科室） | 不作为负面考核依据 | 质量得分连续 ≥2 个季度总体稳定；整改闭环运转正常 |
| 第三步：考核挂钩（三期，须所级发文） | 质量指标正式纳入科室考核体系，权重与规则由领导小组审定、所级发文 | — | — |

这一节奏写入《数据质量管理细则》，任何部门不得提前将质量数据用于考核，防止业务科室因惧怕考核而抵触填报或粉饰数据。

## 10.6 数据质量评分卡

为使质量状况可量化、可比较、可跟踪，建立数据质量评分卡机制，作为质量月报（10.3）和分阶段评价机制（10.5）的统一量化载体。

评分模型：

• 规则通过率 =（通过检查的数据行数 ÷ 应检查数据行数）× 100%，按附录D规则清单逐条计算；

• 维度得分 = 该维度下各规则通过率的加权平均（规则权重由数据管理办公室在规则库中登记，默认等权）；

• 综合得分 = Σ（维度得分 × 维度权重）。维度权重（一期）：

| 维度 | 权重（一期） | 权重（一致性规则建立后） |
| --- | --- | --- |
| 准确性 | 30% | 25% |
| 完整性 | 25% | 20% |
| 及时性 | 25% | 20% |
| 唯一性 | 20% | 15% |
| 一致性 | —（暂不计） | 20% |

• 阻断级规则单列：阻断级规则（附录D）不参与平均——出现阻断级不通过即在评分卡"红线项"栏如实列示，综合得分旁标注红线次数，避免平均分弱化严重质量问题的显著性。

科室月度评分卡模板：

| 维度 | 规则（编号） | 应检行数 | 通过率 | 维度得分 | 权重 | 加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整性 | DQ-01/02/03/04 |  |  |  | 25% |  |
| 准确性 | DQ-05/06/07/08 |  |  |  | 30% |  |
| 唯一性 | DQ-09/10 |  |  |  | 20% |  |
| 及时性 | DQ-11/12 |  |  |  | 25% |  |
| 红线项 | 阻断级不通过次数：___ |  |  | 综合得分 |  |  |

实施节奏与分阶段评价机制的对应关系：一期，评分卡仅随质量月报发给本科室自查（不排名、不公开对比）；二期，评分卡得分作为科室数据工作评价参考项；三期，经所级发文后按审定权重纳入考核。评分卡的规则构成与权重每年随规则库评审调整，调整后重新公布基线。

## 10.7 常见填报错误与正确做法

| 常见错误 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 日期填成"2026.5.1""5月1日" | 无法解析，按空值处理 | 统一 XXXX-XX-XX 格式（模板已约束） |
| 枚举手工输入近义词（"高风险"） | 值域校验不通过，文件退回 | 只从下拉选择 |
| 空值填"—""无""/" | 占位符污染统计 | 没有就留空 |
| 新项目直接手写项目名 | 无法挂接主数据，数据成孤儿 | 先申请主数据，再填报 |
| 同一问题两个月名称写法不同 | 被识别为两条记录，重复统计 | 名称保持逐月一致（复制上月表续填） |

# 第十一章 数据安全管理

本所保密要求高，数据安全不是数据治理的附属项，而是前置约束。本章确立“保密制度明确要求、数据平台落实管控”的总体原则，从分级分类、访问控制、传输存储、操作审计四个方面规定数据环节的安全要求。本章与所内保密制度是落实关系而非替代关系：凡保密制度已有规定的，从其规定。

## 11.1 数据分级分类

• 分类：按业务域分类（项目、财务、采购、库存、专利、考勤），与数据资产目录的组织方式一致；

• 分级：数据密级依照本所保密制度认定（定密权在保密体系），数据平台负责在数据资产目录中登记每项资产的密级标识，并按密级实施差异化管控；

• 就高原则：加工产物（汇总表、看板、导出文件）的密级不低于其上游来源中的最高密级；血缘（第9章）为该判定提供依据；

• 重点对象：项目进度与技术状态数据、项目预算与经费数据默认按高敏感对待，其访问与共享一律走审批。

## 11.2 访问控制

• 最小授权：按"科室 × 角色 × 数据域"建立权限矩阵，默认无权限，按需申请开通；

• 分域授权：业务人员默认仅可访问本科室相关数据域；跨科室数据访问须数据归属科室审批；

• 高敏数据单独审批：财务域明细数据、全所汇总视图等高敏内容，开通权限须数据管理办公室与归属科室双重审批；

• 权限复审：每半年复审一次权限清单，人员调岗、离职即时回收权限（与人事流程联动）。

权限矩阵样例：正式权限矩阵由数据管理办公室会同保密办、各数据归属科室维护，至少包含以下控制粒度。

| 角色 | 默认可见范围 | 需审批范围 | 禁止/从严范围 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所领导 | 全所汇总看板、核心指标总览 | 明细级导出、高敏财务明细 | 未定密数据不得开放导出 | 数据管理办公室 + 保密办（高敏时） |
| 业务科室负责人 | 本科室项目与问题明细、本科室质量月报 | 跨科室项目明细、全所横向对比 | 涉外提供、批量导出 | 数据归属科室 + 数据管理办公室 |
| 科室数据专员 | 本科室填报、整改、口径确认相关数据 | 本科室历史批次明细导出 | 他科室明细 | 业务科室负责人 + 数据管理办公室 |
| 普通填报人员 | 本人/本科室填报模板与退回错误清单 | 看板查看权限 | 明细导出、跨科室查询 | 科室负责人 |
| 平台开发运维 | 必要的技术元数据、调度日志、脱敏样例数据 | 生产数据临时排障访问 | 业务明细常态访问 | 数据管理办公室审批，过程留痕 |
| 保密办 | 定密、共享、销毁相关审查信息 | 业务明细核验 | 非保密职责范围外的常态业务查询 | 保密办内部授权 + 数据管理办公室登记 |

未完成密级登记的数据资产默认按高敏处理：可进入治理后台补录，不得开放普通查询、共享或导出。

## 11.3 传输与存储安全

• 离线文件导入过程加密传输、落地受控，导入完成后的原始文件按保密要求管理，不得散存于个人终端；

• 平台存储环境按本所涉密信息系统要求建设与测评，数据库访问全部实名、留痕；

• 数据导出默认关闭，确需导出的走共享审批流程（第13章），导出文件带水印与台账登记；

• 备份介质与归档库（达梦数据库，见第12章）纳入同等安全管控范围。

## 11.4 操作审计

• 全量留痕：谁在什么时间、以什么身份、访问/查询/导出/修改了什么数据，全部记入审计日志；

• 日志保护：审计日志独立存储、防篡改，保留期限按保密要求执行；

• 定期审计：数据管理办公室每季度出具数据操作审计报告，重点核查异常时段访问、批量导出、越权尝试；发现涉密违规线索即时移交保密办处理。

季度审计报告至少包含以下栏目：审计周期、访问总量、导出次数、跨科室访问次数、高敏数据访问次数、异常时段访问清单、越权拦截清单、权限回收清单、整改建议、责任人和完成时限。审计报告作为季度治理评审会固定材料。

## 11.5 与保密制度的衔接

本章各项措施是本所保密要求在数据环节的具体落实。执行中的衔接规则：

• 数据定密、密级变更、涉密载体管理、失泄密处置，一律按本所保密制度执行；

• 《数据安全管理细则》制定与修订须经保密办会签；

• 涉密数据的共享（第13章）与销毁（第12章）流程中，保密办为必经审批节点。

# 第十二章 数据生命周期管理

数据从产生到销毁的全过程均应受控。缺少归档和清理机制将导致平台存储负担持续增加，未经审批删除数据则不符合追溯和保密要求。本章规定各层数据的保留周期、向达梦数据库归档的流程，以及数据销毁的审批与监督要求。鉴于销毁环节具有较高保密风险，应从严管理。

## 12.1 生命周期阶段

数据生命周期分四个阶段：产生（填报/在线接入，质量与安全控制见第10、11章）→ 使用（加工、分析、共享）→ 归档（超出在线保留期的数据转入冷备归档库）→ 销毁（超出归档期或按保密要求处置）。

## 12.2 保留与归档策略

| 数据层 | 在线保留 | 归档策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贴源层（含导入历史） | 3 年 | 每年一次，转入达梦归档库 | 原始数据是追溯与重算的依据，归档不销毁 |
| 结构化层 | 随贴源层 | 不单独归档 | 可由贴源层随时重建 |
| 明细层 | 长期在线 | 暂不归档 | 仅保留最新业务状态，数据量可控 |
| 汇总层/应用层 | 长期在线 | 暂不归档 | 管理分析的直接依据 |
| 维度主数据 | 长期在线 | 不归档 | 基础数据 |
| 审计日志 | 按保密要求 | 按保密要求归档 | 独立管理 |

归档目标库为达梦数据库，作为冷备归档库独立部署，纳入与生产库同等的安全管控（第11章）。归档流程要点：

1. 数据管理办公室每年编制归档计划（范围、批次清单），报领导小组备案；

2. 归档执行后必须做恢复验证——抽样从达梦归档库回读核对，验证通过才允许清理在线数据；

3. 归档台账登记每批次的范围、时间、数据量、验证结论、操作人；

4. 归档数据的查询按需申请，与在线数据同等权限管控。

## 12.3 数据销毁流程

销毁是不可逆操作，涉密环境下从严管理。适用情形：超出保留与归档期限的数据、按保密要求需要处置的数据、经批准下线系统的遗留数据。

| 步骤 | 内容 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 1 申请 | 编制销毁申请：数据清单、所属域、密级、时间范围、销毁理由、销毁方式 | 数据管理办公室（或数据归属科室发起） |
| 2 审核 | 核查清单准确性、确认无在用下游依赖（依据血缘）、确认已过保留期 | 数据管理办公室 |
| 3 审批 | 保密办审批（密级与处置方式合规性）→ 领导小组审批 | 保密办、领导小组 |
| 4 执行 | 按批准范围执行销毁；同步处置在线库、达梦归档库、备份介质三处副本，不得遗留 | 平台运维 |
| 5 监销 | 双人监销：操作人之外由数据管理办公室、保密办各指定一人现场监督并签字 | 监销人 |
| 6 登记 | 销毁台账登记：清单、批准文号、执行时间、方式、操作人、监销人；台账长期保存 | 数据管理办公室 |

销毁审批单与销毁台账模板见附录E。任何未经审批的数据删除按违规处理；日常加工中的表重建、批次重算不属于销毁，但须在模型变更流程中留痕（第6章）。

# 第十三章 数据共享与服务管理

数据共享应同时满足安全合规和口径一致要求。本章确立最小必要、按需审批和全程留痕三项原则，规定看板授权、数据接口和离线提取三种共享方式的管理要求。所有共享出口均应使用应用层统一口径，确保共享数据安全、准确且一致。

## 13.1 共享原则

1. 最小必要：只提供完成用途所必需的数据范围与粒度，能给汇总不给明细，能给指标不给底表；

2. 按需审批：共享按次或按期审批，不存在"永久白名单"；

3. 全程留痕：谁申请、谁批准、给了什么、何时给的，全程可查。

## 13.2 三种共享方式

| 方式 | 适用场景 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 看板授权 | 所内人员日常查看管理看板 | 按权限矩阵（第11章）开通；默认方式，优先引导 |
| 数据接口 | 所内其他系统按约定获取数据 | 接口须登记（用途、数据范围、调用方、频率）；身份认证 + 调用留痕；只暴露应用层成果 |
| 离线提取 | 确需一次性数据文件的场景 | 从严审批（申请单写明用途与去向）；文件带水印；提取台账登记；用毕按保密要求处置 |

审批链：所内共享由数据归属科室 + 数据管理办公室审批；涉及高敏数据或跨密级的加签保密办；向所外提供数据的，一律加保密审查，按对外提供信息的所内规定执行，并报领导小组审批。

## 13.3 服务口径一致性

• 所有共享出口（看板、接口、提取）只允许消费应用层与汇总层的统一口径成果，禁止绕过口径层直接从贴源层、结构化层取数——这是第6章依赖红线在共享环节的延伸；

• 接口输出的指标字段必须与指标字典（第8章）一致，接口文档直接引用指标编码；

• 消费方发现的数据疑问统一走口径异议流程（第8章），不允许消费方"自行修正"后再分发。

## 13.4 共享的持续管理

• 数据接口每半年复核一次：用途是否仍然成立、调用方是否变化、数据范围是否仍为最小必要，不再需要的即时停用；

• 离线提取台账每季度汇总分析，提取频繁的场景应评估转为看板或接口方式；

• 共享数据的密级标识随数据走：接收方获得的数据继承原密级管理要求，在申请单中书面确认。

# 第三篇 实施篇

# 第十四章 系统接入与数据流规划

未来一年，本所数据来源将从"离线填报为主"转向"在线系统为主"：PLM、QMS 将陆续建设，ERP 的项目财务与预算能力将深化。本章主要解决两个问题：一是新系统的接入顺序及接入准备工作，第二是项目、财务两域数据流如何规划。本章末给出项目-财务贯通的远期蓝图。

## 14.1 接入现状与目标

| 数据来源 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 项目管控数据（进度/质量/风险/技术状态） | 离线模板月度/周度填报 | 中期维持规范化填报；远期视 PLM/项目管理系统建设情况在线化 |
| 财务数据（预算/经费/余额） | 离线模板月度/季度填报 | 随 ERP 项目财务、预算模块建设逐步在线接入 |
| 采购、库存 | ERP 在线同步（已实现） | 深化：补齐与项目主数据的编码对齐 |
| 设计/技术状态源头数据 | 无系统 | PLM 建成后接入 |
| 质量业务数据 | 离线填报 | QMS 建成后接入 |

## 14.2 接入次序与判定标准

新系统接入顺序不以系统建成时间为唯一依据，而应根据三维评估结果确定优先级：

| 评估维度 | 问题 |
| --- | --- |
| 数据价值 | 该数据对项目、财务两个核心域的管理决策贡献多大？ |
| 系统成熟度 | 源系统数据是否稳定、编码是否规范、接口是否可用？ |
| 标准就绪度 | 本所数据标准、主数据映射、质量规则是否已准备好承接？ |

据此，当前建议的接入次序：① ERP 深化（采购库存已有基础，项目财务/预算价值最高）→ ② QMS（质量数据与项目管控强关联）→ ③ PLM（按其建设进度）。次序随年度评估滚动调整。

## 14.3 接入前置件（带强制性约束）

任何新系统接入前，必须完成三项前置工作并经数据管理办公室确认；未满足前置条件的，不得启动接入，以避免因准备不足导致重复建设和返工：

1. 标准对齐：源系统字段与本所数据标准的映射对照表（含枚举值对照）；

2. 主数据映射初始化：源系统的项目、物料、人员等标识与平台统一标识完成初始映射并经归口科室确认（第7章）；

3. 质量规则定义：该数据源的完整性、准确性、及时性规则清单入库，接入即监控。

接入后按第6章模型流程建立分层加工链路，按第9章要求入数据资产目录。

## 14.4 项目、财务两域数据流规划

项目域数据流（现状为主，持续规范）：

各科室填报（进度/质量/风险/技术状态模板）

→ 入湖校验（第10章） → 贴源层（留痕）→ 结构化层（收敛）

→ 明细层（别名归一、口径落地）→ 月度汇总 → 项目管控驾驶舱（77 项指标）

关键规划点：四类台账（进度、质量、风险、技术状态）通过项目统一标识与科室、人员主数据互联，形成集中展示项目全貌的项目全景视图；质量问题、风险、技术状态变更产生的跟进计划与进度节点建立关联，形成管理闭环视图。

财务域数据流（近期目标：财务数据按项目维度可查可算）：

财务填报（自有资金/项目经费/辅助余额/预算三本账）

→ 入湖校验 → 分层加工

→ 按"项目 + 科室 + 期间"三个维度组织的财务汇总

→ 经费执行看板（预算、已执行、余额）

关键规划点：① 财务数据与项目主数据的挂接质量是本域第一优先事项（预算编号、经费科目与项目映射）；② 预算数据当前为时点快照，看板反映"当前状态"；待 ERP 预算模块在线化后再建立按期间的时间序列；③ 已执行口径已冻结（已执行 = 预付账款 + 账面成本 + 应付账款），任何报表不得另算。

## 14.5 项目-财务贯通蓝图（远期演进方向）

在项目、财务两域各自治理到位、ERP 相关模块建成并稳定运行的前提下，远期可逐步实现以项目为主线的五段数据贯通：

预算编制 → 采购执行 → 库存与领用 → 成本归集 → 项目决算

| 环节 | 数据内容 | 远期勾稽关系 |
| --- | --- | --- |
| 预算编制 | 项目预算（三本账） | 预算 vs 已执行（超支预警） |
| 采购执行 | 请购、订单、合同、到货 | 采购金额 vs 预算科目 |
| 库存与领用 | 入库、出库、现存量 | 采购到货 vs 入库；领用 vs 项目 |
| 成本归集 | 项目成本明细 | 领用/人工/外协 vs 成本科目 |
| 项目决算 | 决算报表 | 决算 vs 预算全周期对账 |

明确边界：该蓝图的实现以相关系统建设进度与数据成熟度为前提，分步推进、不设硬性时间表，不构成任何阶段的承诺目标。近期（第一、二期）重点完成两项基础工作：完善项目主数据映射，并将财务数据按项目维度进行关联。上述工作能够独立形成治理成效，并为后续项目与财务数据贯通奠定基础。

## 14.6 可信数据源认证

多系统并存后，同一业务对象可能在多处出现（项目信息将同时存在于管控台账、ERP、未来的 PLM/QMS）。为避免不同系统对同一业务对象采用不一致的定义，建立可信数据源认证机制：每个业务对象认定唯一权威来源，下游一律以权威来源为准。

认定原则：

1. 唯一性：一个业务对象在同一时期只有一个权威来源，其余来源仅作参考或校核；

2. 就源认定：权威来源尽量认定在数据的业务产生源头（谁的业务谁的系统为权威）；

3. 切换受控：权威来源的切换（如质量问题从离线填报切换到 QMS）是重大变更，须经数据管理办公室评估血缘影响、业务归口科室确认、领导小组批准，并设并行校核期。

本所可信数据源认定表（初版）：

| 业务对象 | 当前权威来源 | 规划权威来源 | 切换条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 项目管控台账 + 项目映射表 | ERP 项目管理模块 | ERP 项目主数据稳定运行且映射完整率达标 |
| 进度节点 | 进度信息汇总表（离线填报） | 视项目管理系统建设 | 系统覆盖填报全要素并稳定运行 |
| 质量问题 | 质量填报表（离线） | QMS | QMS 上线且历史数据迁移核对完成 |
| 风险台账 | 风险填报表（离线） | 视项目管理系统建设 | 同进度节点 |
| 技术状态变更 | 技术状态填报表（离线） | PLM | PLM 技术状态管理模块稳定运行 |
| 采购单据（请购/订单/合同/到货） | ERP（已认定） | 不变 | — |
| 库存数据 | ERP（已认定） | 不变 | — |
| 项目预算/经费 | 财务填报表（离线） | ERP 项目财务/预算模块 | 模块上线且与财务台账并行校核一个完整周期 |
| 物料/供应商/仓库主数据 | ERP（已认定） | 不变 | — |
| 人员/科室主数据 | 平台组织模块（已认定） | 不变 | — |

认定结果登记入数据资产目录（附录I）的业务对象条目；切换执行后旧来源转为校核用途并按生命周期策略处置。

# 第十五章 分期实施路线图

治理工作分三个阶段推进。第一期重点完善组织制度、数据标准和填报管理；第二期推进系统接入和质量闭环建设；第三期完善数据服务并建立常态化运营机制。各阶段均明确目标、任务、里程碑和成效指标，前一阶段达到退出标准后再进入下一阶段，作为年度计划编制和实施评估的依据。

## 15.1 第一期：完善制度与规范填报（约 6 个月）

目标：建立并运行治理组织和核心制度；项目、财务两个业务域的填报数据具备统一标准、校验机制和质量通报机制。

| 任务 | 内容 | 实施方式（见第18章） | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织建立 | 成立领导小组、数据管理办公室，各科室指定数据专员 | 本所主责（技术支持方提供任命与签认模板） | 第 1 月完成 |
| 核心制度 | 《数据管理办法》《数据标准管理细则》《数据质量管理细则》《数据填报规范》发布 | 联合实施（技术支持方编制初稿，本所履行会签和发布程序） | 第 4 月前发布 |
| 标准发布 | 命名/类型/枚举/编码四类标准所级发布；填报模板全面换版 | 技术支持方交付（标准文本与新版模板），本所评审签认 | 第 3 月 |
| 主数据清理 | 项目映射补全、科室/人员别名清理、别名对照受控化 | 联合实施（技术支持方出清单，归口科室逐条确认） | 第 5 月 |
| 指标字典 | 项目 + 财务两域指标字典第一版发布（含 77 项项目管控指标） | 技术支持方交付初版，业务科室口径宣讲会上签认 | 第 4 月 |
| 质量机制 | 入湖校验上线；质量月报与月度例会运行 | 校验与月报由技术支持方配置；例会第 1、2 次示范，第 3 次起数据管理办公室主持 | 第 5 月起每月 |
| 宣贯培训 | 全员填报规范培训、数据专员专项培训 | 技术支持方授课（课程表见附录K），本所组织与上岗确认 | 第 2~6 月滚动 |

成效度量（一期退出标准）：项目映射完整率 ≥95%；枚举值域命中率 ≥99%；月度填报按时导入率 ≥95%；填报文件一次校验通过率较首个完整统计月提升 ≥20 个百分点；数据专员培训覆盖率 100%；质量月报连续发布不少于 2 期。

风险与对策：业务科室配合度不足 → 以"通报不考核"降低阻力，领导小组例会通报推进情况；模板换版初期错误率上升 → 属正常现象，以培训与错误清单辅导应对，不作负面评价。

## 15.2 第二期：系统接入与质量闭环建设（约 6 个月）

目标：在线数据源深化接入；质量管理形成完整闭环；财务数据按项目维度可查可算。

| 任务 | 内容 | 实施方式（见第18章） | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP 深化 | 采购/库存与项目主数据编码对齐；项目财务、预算模块若已具备接口则接入，未具备接口则完成字段映射、主数据映射、质量规则三项前置件审签 | 联合实施（技术支持方形成字段映射、接口方案和质量规则，本所确认业务口径与系统条件） | 二期中段完成 ERP 前置件，具备接口后 1 个季度内接入 |
| 新系统接入 | QMS、PLM 按三维评估与前置件要求接入；系统未建成时形成接入评估结论与待办清单 | 联合实施（技术支持方出接入评估与前置件清单，系统归口科室确认建设状态与优先级） | 每半年评估一次，具备条件后 1 个季度内启动接入 |
| 财务按项目对齐 | 形成经费、预算和成本数据按项目维度的关联分析成果，并上线经费执行看板 | 联合实施（技术支持方建设分析口径和看板，本所确认预算、执行、成本归集口径） | 二期中段 |
| 质量闭环 | 整改单流程上线，定责-整改-复验-销号全流程运行 | 本所主责，技术支持方提供实施辅导（技术支持方配置流程和首轮督办模板，数据管理办公室负责日常督办） | 二期第 3 月 |
| 一致性规则 | 跨表一致性规则建立（台账间状态勾稽） | 技术支持方交付规则配置，本所确认业务勾稽关系 | 二期下半段 |
| 资产目录 | 数据资产目录覆盖全部主要业务域，密级标识登记完成 | 联合实施（技术支持方维护目录，本所逐项认责、定级、授权） | 二期末 |
| 制度补齐 | 主数据/指标/元数据/安全/生命周期五份细则发布 | 联合实施（技术支持方出稿，本所会签发布） | 二期内 |
| 质量评价 | 满足进入条件后，质量得分转为科室评价参考项 | 本所主责（技术支持方提供试运行测算、评分解释和申诉材料模板） | 条件达成后 |

成效度量：新增在线接入数据域 ≥2 个，或对未建成系统完成接入前置件并取得业务归口科室签认；质量问题平均整改周期 ≤15 个工作日；财务域数据按项目可查率 ≥90%；资产目录覆盖率 100%（主要业务域），其中项目、财务两域 L5 属性登记覆盖率 ≥80%。

## 15.3 第三期：数据服务与常态化运营（持续）

目标：在规范管理数据的基础上提升数据应用能力，并将数据治理纳入常态化运营。

| 任务 | 内容 | 实施方式（见第18章） |
| --- | --- | --- |
| 共享服务 | 发布《数据共享与服务管理细则》；规范接口服务管理，所有共享事项均按规定流程办理 | 本所主责，技术支持方提供实施辅导（技术支持方配置流程和接口规范，本所负责共享与授权审批） |
| 考核挂钩 | 满足进入条件后，质量指标经所级发文正式纳入考核 | 本所主责（技术支持方提供试运行数据、解释材料和异议处理底稿） |
| 常态运营 | 年度治理评估、制度年度修订、规则库滚动扩充成为固定机制 | 本所主责，技术支持方定期回访（技术支持方按季度列席，协助处理疑难问题和升级需求） |
| 归档运行 | 首轮达梦归档执行并完成恢复验证，归档进入年度例行 | 技术支持方交付归档脚本与恢复演练，本所审批归档策略并见证验证 |
| 远期方向 | 项目-财务贯通蓝图在项目主数据映射完整率 ≥98%、ERP 项目财务/预算模块稳定运行 1 个完整周期、预算与执行口径通过并行校核后启动试点 | 联合实施（技术支持方做可行性评估，本所确认业务条件与试点范围） |

成效度量：普通共享申请平均办理时长 ≤5 个工作日；高敏/涉外共享按保密流程留痕率 100%；指标字典覆盖全部在用看板；年度治理评估形成报告并驱动制度修订；首轮达梦归档完成恢复验证。

## 15.4 路线图总览

第一期(约6个月)       第二期(约6个月)            第三期(持续)

─────────────      ──────────────────      ─────────────────

组织+制度+标准       ERP深化/QMS/PLM接入      共享服务规范化

模板换版+主数据清理   财务按项目可查可算        质量考核挂钩(所级发文)

指标字典发布         质量整改闭环             治理常态运营

质量通报(不考核)     质量分作评价参考          归档例行/贯通试点条件化

# 第十六章 业务人员操作指引

本章面向业务科室人员，围绕五类常见业务场景，明确办理步骤、责任岗位和办理时限。相关内容与《数据填报规范》保持一致，日常工作以最新发布的规范为准。

## 16.1 我要填报数据

1. 用对模板：只使用数据管理办公室发放的当期模板（模板首页标注版本号），不要沿用旧版或自制表格；

2. 下拉的列只选不填：项目、科室、完成情况、风险等级等列都是下拉选择，直接选，不要手工输入；

3. 日期按格式：统一"年-月-日"（如 2026-07-05），不要用"7月5日""2026.7.5"；

4. 没有就留空：不要填"—""无""/"占位；

5. 名称保持一致：同一个问题/风险/任务，每个月的名称写法必须与上月完全相同（建议复制上月表续填），否则会被当成两条记录；

6. 提交前完成自查：新出现的项目是否已在下拉里？有没有手工输入的分类值？必填列是否有空？

| 常见错误 | 正确做法 |
| --- | --- |
| "2026.5.1"、"5月1日" | 2026-05-01 |
| 手工输入"高风险" | 下拉选择"高" |
| 空格填"—"、"无" | 留空 |
| 直接手写新项目名 | 先申请主数据（见16.3） |

## 16.2 我发现数据不对

• 看板数字和我理解的不一样 → 先点指标旁的口径说明（ℹ️），看计算公式和统计范围，多数疑问在这里解决；仍有异议 → 通过科室数据专员提交口径异议单，数据管理办公室组织复核，一般 5 个工作日内答复。

• 数据本身错了（比如某条风险状态不对）→ 报科室数据专员核实：填报错误就在下月填报中修正（同名覆盖），非填报原因则由专员转数据管理办公室按整改流程处理。

• 我的文件被退回了 → 文件附有逐行错误清单（第几行、哪列、什么错），按清单修正后重新提交即可，不需要重做整表。

## 16.3 我要新增一个值（项目/枚举/别名）

| 想新增的 | 找谁 | 流程 | 一般时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新项目（下拉里没有） | 科室数据专员 → 数据管理办公室 | 主数据申请单 → 项目管理科室确认 → 登记进下拉 | 数个工作日 |
| 新枚举值（分类里没有合适的） | 同上 | 标准变更申请单 → 评审发布 → 更新模板 | 视评审情况 |
| 科室/人员的新写法 | 同上 | 别名登记（归口科室确认） | 数个工作日 |

新值正式生效前，不得自行填写未经审定的取值。确需延期填报的，应说明原因并在新值生效后及时补报，避免产生无法关联的数据。

## 16.4 我对看板数字有疑问

处理步骤：① 查看指标旁的口径说明，核对定义与公式；② 核对统计范围，包括时间筛选、是否包含一般节点等条件；③ 如仍有疑问，提交口径异议单（见16.2）。不得基于个人理解手工修改指标结果后上报；如确需调整口径，应履行指标变更程序并统一更新。

## 16.5 我要用别人的数据

1. 查数据资产目录（入口由数据管理办公室提供），确认数据是否存在、归哪个科室、什么密级；

2. 优先申请看板权限（权限申请 → 数据归属科室审批）；

3. 确需数据文件的，提交离线提取申请，写清用途与去向；高敏数据会加签保密办，办理时间相应延长；

4. 拿到的数据只能用于申请的用途，不得转发给第三方。

# 第十七章 保障措施

数据治理持续运行需要具备岗位能力、运营机制和持续改进保障。本章从培训、运营和持续改进三个方面明确保障措施。

## 17.1 宣贯与培训

| 对象 | 内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 所/科室领导 | 治理框架、职责矩阵、路线图（本方案第一篇） | 启动时 + 年度 |
| 科室数据专员 | 标准、模板、主数据/口径确认流程、整改流程（专项培训 + 考核上岗） | 启动时 + 每半年复训 |
| 全体填报人员 | 《数据填报规范》与常见错误（第16章内容） | 启动时 + 模板换版时 |
| 平台开发运维 | 分层红线、模型流程、安全审计要求 | 启动时 + 新人入职 |

新制度、新标准和新模板发布时必须同步开展宣贯和实操培训；相关人员尚未掌握操作要求前，不启动强制校验和拦截。培训课程表（课程、教材挂接、考核方式）见附录K；第一期各角色的能力建设路径与岗位能力标准见第18章18.2。

## 17.2 运行保障

• 例会机制：质量月度例会、治理季度评审会、年度治理评估（第3章）按期召开，形成会议纪要与事项跟踪清单；

• 通报机制：质量月报、整改超期事项、标准与口径变更通过统一渠道发布；

• 资源保障：数据管理办公室岗位编制和数据专员工作量认定由领导小组协调落实。数据治理属于持续性工作，应建立稳定的人员和资源保障机制。

治理运营指标：数据治理进入常态后，数据管理办公室每月形成一页运营看板，至少跟踪以下指标，作为季度评审和年度评估的输入。

| 指标 | 计算口径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 目录查询次数 | 数据资产目录被查询或检索的次数 | 评估数据资产目录是否已成为数据查询的统一入口 |
| 数据共享申请平均办理时长 | 共享申请从提交到办结的平均工作日 | 衡量共享流程效率 |
| 共享申请一次通过率 | 无需补充材料即审批通过的申请数 ÷ 总申请数 | 反映申请规范和目录说明清晰度 |
| 质量问题按期关闭率 | 在规定期限内销号的问题数 ÷ 应关闭问题数 | 衡量整改闭环有效性 |
| 阻断级问题重复发生率 | 同类阻断级问题连续两期出现的次数 | 判断培训和模板管控是否有效 |
| 指标口径异议关闭率 | 已关闭口径异议数 ÷ 新增口径异议数 | 衡量指标争议处理能力 |
| 离线提取转看板/接口率 | 已转为看板或接口的高频离线提取场景 ÷ 高频场景总数 | 推动减少人工拷表和重复导出 |
| 权限复审完成率 | 已复审权限账号数 ÷ 应复审账号数 | 控制越权和离岗权限残留 |
| 归档恢复验证通过率 | 抽样恢复通过批次数 ÷ 归档批次数 | 验证归档数据可按要求恢复和使用 |

## 17.3 持续改进

• 制度与标准每年随年度治理评估统一修订；

• 质量规则库每半年评审扩充；

• 每年对照本方案路线图评估进度偏差，调整下年度计划；重大调整（如接入次序变化、考核启动时点）报领导小组审定。

# 第十八章 联合实施与能力建设计划

治理能力建设采用双方联合实施、示范辅导、岗位实操和分阶段移交的方式。技术支持方与本所共同完成各项治理工作的首轮实施，形成方法、模板和操作规范，并指导相关岗位具备独立履职能力；达到移交标准后，由本所岗位承担日常运行职责。本章明确双方分工、能力建设路径、联合辅导与职责移交安排，以及启动后 90 天的联合工作计划（详表见附录J、附录K）。

## 18.1 三类实施方式

本方案全部任务按三类实施方式划分（第15章任务表已逐项标注）：

| 实施方式 | 含义 | 典型事项 |
| --- | --- | --- |
| 技术支持方交付 | 技术支持方完成专业性工作并提交成果，由本所组织评审和签认 | 平台校验规则配置、评分卡与表单模板、标准文本初稿、指标字典初版、数据资产目录初版 |
| 联合实施 | 双方共同实施，涉及业务判断的事项由本所确认并审定 | 目录与认责签认、别名与映射清理、口径评审、首期质量月报、制度会签 |
| 本所主责，技术支持方辅导 | 由本所岗位组织实施，技术支持方提供现场指导和质量校核，直至相关岗位具备独立履职能力 | 第 2 期起的质量例会、整改跟踪、标准变更评审、主数据日常维护 |

划分原则：涉及口径、认责、密级和业务正确性等业务判断的事项，由本所负责审定，技术支持方提供备选方案和依据；平台配置和文书模板由技术支持方提交；日常运营工作按照岗位能力标准逐步移交本所承担。

## 18.2 能力建设路径：四阶段岗位培养

各治理角色按照“示范讲解 → 联合实施 → 独立操作辅导 → 独立履职”四个阶段开展岗位培养。各阶段均形成可核验记录，并与2.6实施承载矩阵保持一致。

| 治理角色 | 学习内容（对应教材） | 联合实施周期 | 独立履职标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室数据专员 | 填报规范、错误清单处理、主数据申请（第16章、10.7） | 联合实施 2 个填报周期 | 本科室文件一次校验通过率达标，独立处理一次退回整改 |
| 标准管理员 | 标准变更流程、影响评估（第5章、附录E.2） | 全程参与 2 次变更评审 | 独立组织 1 次变更评审并完成发布实施 |
| 主数据管理员 | 映射确认、别名登记、季度稽核（第7章、附录E.1） | 联合实施 1 轮清理和 1 次稽核 | 独立完成 1 次季度稽核并形成报告 |
| 指标管理员 | 指标卡编制、口径异议处理（第8章、附录F/H） | 联合编制 2 张新指标卡并完成 1 次异议复核 | 独立完成指标卡编制并通过定义评审 |
| 质量管理员 | 月报生成、评分卡、整改闭环（第10章、附录D/E.3） | 联合编制 2 期月报 | 独立发布 1 期月报并跟踪销号 |
| 元数据管理员 | 目录维护、血缘登记、季度核对（第9章、附录I） | 联合实施 1 次季度核对 | 独立完成 1 次核对并更新目录 |

岗位能力确认由数据管理办公室记录，包括培训签到、实操记录和岗位能力确认单。对尚未完成能力确认的岗位，技术支持方应继续提供过渡期支持，确保治理工作连续运行。

## 18.3 联合辅导与职责移交安排

• 例会辅导：前两次质量月度例会由技术支持方主持示范，包括质量月报分析方法；自第三次起由数据管理办公室主持，技术支持方列席并提供改进建议；

• 评审辅导：首次标准变更评审、指标定义评审和口径异议复核由技术支持方组织，并形成模板和纪要示例；自第二次起由本所相关岗位主持，技术支持方提供辅导；

• 移交标准：某项日常运营工作由本所岗位连续 2 期独立完成且无重大差错后，视为达到移交条件，双方签署《移交确认单》并纳入2.6证据体系；

• 回访机制：全部移交完成后一年内，技术支持方每季度回访一次并列席季度评审会，协助处理疑难问题和升级需求；

• 不纳入移交范围的事项：平台缺陷修复、模型开发和新系统接入等技术实施工作继续由技术支持方承担；本章所述移交范围为治理运营职责，不包括平台技术运维。

## 18.4 第一阶段工作要点（启动后 90 天）

第一期启动后的前 90 天，双方通过专题研讨和联合作业完成六项重点工作，按周计划见附录J：

| # | 动作 | 形式 | 本所参加人 | 产出证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资产目录与认责矩阵联合审定 | 半天专题研讨，逐项审查 28 个业务对象及其认责矩阵 | 各归口科室负责人、数据专员 | 经签认的附录I和3.4认责矩阵，版本状态由“编制稿”更新为“签认稿” |
| 2 | 别名与项目映射联合清理 | 开展 2~3 轮联合作业：技术支持方编制待确认清单，各科室逐项确认 | 项目管理科室、各科室数据专员 | 映射完整率达标报告、受控别名对照表 |
| 3 | 首期质量月报联合编制与首次例会 | 联合编制 + 技术支持方主持示范 | 数据管理办公室、全体数据专员 | 第 1 期质量月报、例会纪要 |
| 4 | 标准变更评审全流程演练 | 选取一项实际新增枚举需求，完成申请、评审、发布和模板更新全过程 | 标准管理员、相关科室 | 首份标准变更申请单及发布记录 |
| 5 | 指标口径宣讲会 | 半天宣讲 + 现场答疑（教材：附录H） | 业务科室骨干、看板使用人 | 宣讲签到、口径异议收集清单 |
| 6 | 数据专员首次培训与岗位能力确认 | 半日培训 + 模拟填报考核（课程见附录K） | 全体数据专员 | 培训记录、上岗确认单 |

上述六项重点工作完成后，第一期达到中期目标：数据资产目录和责任分工经本所签认，首期质量月报由双方联合编制，各项关键流程均完成一次全流程验证，方案要求初步转化为持续运行的治理机制。

## 18.5 本所独立运行能力要求

第18章的培训以岗位实操为主，应使用实际表单、业务数据和典型问题开展演练。各项能力达到下表规定的标准并形成相应证据后，方可确认相关岗位具备独立运行能力。

| 日常工作 | 能力建设对象 | 技术支持方辅导方式 | 本所完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查目录、找责任人、判断能否共享 | 数据管理办公室、元数据管理员 | 依据附录I，逐项示范查询数据集、归口科室、密级和共享条件 | 能够不依赖技术支持方，独立确认数据所在表、审批责任人及共享条件 |
| 组织质量月度例会 | 数据管理办公室、质量管理员 | 示范月报讲评、问题分级、整改定责和复验安排 | 独立主持例会，形成纪要、整改清单和下期复验结论 |
| 处理填报退回与整改 | 科室数据专员、填报人员 | 使用错误清单定位字段、值域、主数据或口径问题 | 独立完成退回、修正、重传、原因说明和闭环记录 |
| 发起标准变更 | 标准管理员、业务归口科室 | 示范并指导完成申请、影响评估、评审、发布以及模板和规则同步 | 独立完成 1 项标准变更并通知相关科室使用新版模板 |
| 维护主数据映射与别名 | 主数据管理员、业务归口科室 | 示范并指导完成项目别名、人员和科室映射确认及受控版本发布 | 独立完成 1 轮清理，输出确认清单和受控对照表 |
| 解释指标口径并处理异议 | 指标管理员、看板使用人 | 逐项讲解指标来源、公式、统计边界和不可比原因 | 独立关闭 1 项口径异议，形成处理结论并回写指标字典 |
| 办理权限与共享申请 | 安全管理员、数据管理办公室 | 示范并指导低敏、中敏和高敏数据的审批路径及材料核验 | 独立判断申请材料是否完整、审批链是否正确、是否需要保密加签 |
| 做季度运营复盘 | 数据管理办公室 | 示范并指导运营看板分析、路线图偏差分析和下一季度任务分解 | 独立形成季度评审材料，提出问题清单、责任人和完成时限 |

边界要求：技术支持方可以编制初稿、提供支撑材料和专业建议，但不得代替本所审定或签认数据口径、责任主体、安全密级、共享审批和考核结论。本所完成审定后，技术支持方负责将结论同步更新至制度、目录、指标字典、模板、规则和平台配置。

# 附录

# 附录A 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据治理 | 对数据的标准、质量、安全、共享等进行统一管理的组织、制度与技术活动的总称 |
| 数据域 / 业务数据域 | 按业务归类的数据集合，如项目域、财务域、采购域 |
| 贴源层（ODS） | 数据仓库第一层，原始数据原样落地，保留导入历史 |
| 结构化层（STG） | 数据仓库第二层，只做格式收敛（类型转换、清理占位符、规范字段名），不改变业务含义 |
| 明细层（DWD） | 数据仓库第三层，落实业务解释：别名归一、分类打标、口径计算 |
| 汇总层（DWS） | 数据仓库第四层，按主题与周期（如月度）汇总 |
| 应用层（ADS） | 数据仓库第五层，面向看板与服务的最终指标结果 |
| 主数据 | 被多个业务域共同引用的基础数据：项目、物料、供应商、人员、科室、会计科目 |
| 统一项目标识 | 平台为每个项目生成的全局唯一编号，各来源项目数据靠它关联 |
| 别名对照表 | "各种写法 → 标准值"的对照清单，用于自动归一同一事物的多种写法 |
| 枚举 / 值域 | 某字段允许填写的固定取值清单（即"下拉选择"的内容） |
| 元数据 | 描述数据的数据：表和字段的含义、来源、密级、责任人等 |
| 数据资产目录 | 全所数据资产的登记清单，按业务域组织，含密级与归口科室 |
| 血缘 | 数据的来龙去脉：从填报模板字段到看板指标的完整加工链路 |
| 指标字典 / 指标卡 | 全部指标的权威定义登记（业务定义、公式、范围、阈值等十要素） |
| 口径冻结 | 一批指标定义评审通过后整体固化，标注日期，之后变更须走流程 |
| 批次号 | 每次文件导入生成的唯一编号，用于追溯与重算 |
| 入湖 / 入湖校验 | 数据文件导入平台的过程 / 导入时的自动质量检查 |
| 归档 | 超出在线保留期的数据转入冷备归档库（达梦数据库）的过程 |
| 双人监销 | 数据销毁时由两名非操作人现场监督并签字的制度 |
| DCMM | 《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073），国家标准 |

# 附录B DCMM 能力域对标表

本方案未按 DCMM 逐域成章，但内容完整覆盖其八个能力域，对应关系如下（供成熟度评估或贯标时参考）：

| DCMM 能力域 | 本方案对应章节 |
| --- | --- |
| 数据战略 | 第1章（诊断与切入策略）、第2章（目标）、第15章（路线图） |
| 数据治理 | 第3章（组织）、第4章（制度）、第17章（保障） |
| 数据架构 | 第2章2.3（架构总览）、第6章（分层与模型）、第7章（主数据分布） |
| 数据应用 | 第8章（指标与看板）、第13章（共享与服务）、第14章（数据流规划） |
| 数据安全 | 第11章（安全管理）、第12章12.3（销毁）、第13章（共享审批） |
| 数据质量 | 第10章（全章） |
| 数据标准 | 第5章（标准体系与流程）、第7章（主数据标准）、第8章（指标标准） |
| 数据生存周期 | 第12章（保留、归档、销毁）、第9章（血缘支撑追溯） |

## B.1 本所数据管理能力自评基线（初版）

按 DCMM 五级成熟度（1 初始级 / 2 受管理级 / 3 稳健级 / 4 量化管理级 / 5 优化级）对本所现状做初步自评，并与三期路线（第15章）挂接目标等级。本自评为方案编制组的初评，正式基线建议一期内按 DCMM 评估细则组织复核。

| 能力域 | 现状自评 | 主要差距 | 一期目标 | 二期目标 | 三期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据战略 | 1~2 | 有平台建设规划，缺所级数据战略文件 | 2 | 2~3 | 3 |
| 数据治理（组织/制度） | 1 | 组织、制度、认责均未建立 | 2 | 3 | 3 |
| 数据架构 | 2~3 | 分层架构与模型管理已落地（67个受控模型），缺制度化评审记录 | 3 | 3 | 3~4 |
| 数据标准 | 2~3 | 四类标准已成体系并落地，缺发布与变更流程 | 3 | 3 | 3~4 |
| 数据质量 | 2 | 有规则与校验能力，缺闭环、评分与考核机制 | 2~3 | 3 | 3~4 |
| 数据安全 | 2~3 | 平台侧管控能力较强，缺数据分级分类制度化 | 3 | 3 | 3 |
| 数据应用 | 2 | 看板与指标体系已成形，共享服务未规范化 | 2~3 | 3 | 3 |
| 数据生存周期 | 1~2 | 保留策略已定义，归档销毁流程未运转 | 2 | 2~3 | 3 |

自评结论与本方案的切入策略一致：技术侧（架构、标准）先行一步，管理侧（治理、质量闭环、生存周期）是主要短板——因此一期以组织、制度、认责、质量通报为重心。

# 附录C 数据标准明细

## C.1 命名规范全表

| 规范项 | 标准 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 贴源层表命名 | ods_{系统或主题}_{源表名} | ods_project_subject_domain_v2 |
| 结构化层模型命名 | stg_{源系统}__{源表或主题}_v{版本} | stg_pm__project_subject_domain_v2 |
| 维度表命名 | dim_{实体名} | dim_project_master |
| 明细层表命名 | biz_dwd_{主题}_{事实}_v{版本} | biz_dwd_project_node_v2 |
| 汇总层表命名 | biz_dws_{主题}_{粒度}_v{版本} | biz_dws_progress_monthly_v2 |
| 应用层表命名 | biz_ads_{主题}_{kpi/derived}_v{版本} | biz_ads_progress_kpi_v2 |
| 字段命名 | 小写字母 + 下划线 | project_uid |
| 主键命名 | {实体名}_id / {实体名}_uid | task_id、project_uid |
| 外键命名 | {关联实体名}_id | responsible_dept_id |
| 布尔字段 | is_{含义} | is_delayed |
| 时间字段 | {动作}_time / {动作}_date | create_time、plan_date |

## C.2 数据类型标准

| 数据类型 | 使用场景 | 标准定义 |
| --- | --- | --- |
| 主键 / 外键 | 唯一标识 | 变长字符 50 位（跨系统自然键可 100 位）；内部代理键可用自增长整数 |
| 编码字段 | 业务编码 | 变长字符 50 位 |
| 名称字段 | 短文本 | 变长字符 200 位 |
| 长文本 | 描述信息 | 不限长文本 |
| 日期字段 | 仅日期 | 日期型 |
| 时间字段 | 日期+时间 | 时间戳型 |
| 月份字段 | 年月 | 7 位文本，格式 YYYY-MM |
| 金额字段 | 货币 | 数值型 numeric(28,8) |
| 数量字段 | 物料数量 | 数值型 numeric(28,8) |
| 比率字段 | 百分比 | numeric(7,4) 存比例或 numeric(7,2) 存百分数，字段说明中必须写明存法 |
| 计数字段 | 整数 | 整型 |
| 布尔字段 | 是/否 | 布尔型 |

## C.3 枚举值域标准（全量）

| 枚举分类 | 标准代码 | 标准显示值 |
| --- | --- | --- |
| 完成情况 | NORMAL_PENDING | 正常待完成 |
| 完成情况 | ABNORMAL_PENDING | 不正常待变更 |
| 完成情况 | OVERDUE_NOCHANGE | 超期未完成未变更 |
| 完成情况 | ON_TIME | 按时完成 |
| 完成情况 | OVERDUE_CHANGED | 超期已完成已变更 |
| 完成情况 | OVERDUE_NO_CHANGE | 超期已完成未变更 |
| 风险等级 | HIGH / MEDIUM / LOW | 高 / 中 / 低 |
| 闭环状态 | CLOSED | 已闭环 |
| 闭环状态 | RESPONDED | 已回应未闭环 |
| 闭环状态 | NO_RESPONSE | 未回应未闭环 |
| 原因分类 | DESIGN / PROCESS / OPERATION / MANAGEMENT / OUTSOURCING / SOFTWARE / COMPONENT / OTHER | 设计 / 工艺 / 操作 / 管理 / 外协外购 / 软件 / 元器件 / 其他 |
| 质量问题状态 | TECH_ZEROING | 已完成技术归零 |
| 质量问题状态 | MGMT_ZEROING | 已完成管理归零 |
| 质量问题状态 | BOTH_ZEROING | 已完成技术和管理归零 |
| 质量问题状态 | NOT_ZEROING | 未完成归零 |
| 更改类别 | I / II / III | Ⅰ类 / Ⅱ类 / Ⅲ类 |
| 专利类型 | INVENTION / UTILITY / DESIGN | 发明专利 / 实用新型 / 外观设计 |
| 专利状态 | ACCEPTED / PUBLISHED / GRANTED | 已受理 / 已公开 / 已授权 |
| 信息来源 | OFFICIAL_DOC / ORIGINAL_DELAY / TEMP_ADD / RISK_PLAN / QUALITY_PLAN / CHANGE_PLAN | 正式发文 / 原节点延误 / 临时增加节点 / 风险管控计划 / 质量归零计划 / 技术状态变更计划 |

## C.4 编码规范

| 编码类型 | 生成规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目统一标识 | 平台生成全局唯一编号 | a1b2c3d4…（32 位） |
| 任务标识 | 按"项目+分系统+节点任务"要素生成稳定编号 | 摘要值（32 位） |
| 问题标识 | 按"项目+问题名称"要素生成 | 同上 |
| 风险标识 | 按"项目+风险名称"要素生成 | 同上 |
| 变更标识 | 按"项目+技术状态项+更改事项"要素生成 | 同上 |
| 导入批次号 | BATCH_{YYYYMMDD}_{序号} | BATCH_20260115_001 |

# 附录D 数据质量规则清单（第一版）

| 编号 | 维度 | 规则 | 适用范围 | 阈值/级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-01 | 完整性 | 项目映射完整率（台账项目与统一标识的映射比例） | 项目映射表 | ≥95%，严重级 |
| DQ-02 | 完整性 | 人员匹配率（填报人员与人员主数据匹配比例） | 各明细表 | 一期≥95%，二期≥98%，严重级 |
| DQ-03 | 完整性 | 科室匹配率（填报科室与科室主数据匹配比例） | 各明细表 | 一期≥98%，二期100%，严重级 |
| DQ-04 | 完整性 | 必填字段非空率（项目编号、名称、责任科室等） | 各填报模板 | 100%，阻断级 |
| DQ-05 | 准确性 | 枚举字段值域命中率 | 全部下拉字段 | 100%，阻断级 |
| DQ-06 | 准确性 | 日期格式合规率（可解析为标准日期） | 全部日期字段 | ≥99%，严重级 |
| DQ-07 | 准确性 | 数值字段可解析率 | 金额、数量、计数字段 | ≥99%，严重级 |
| DQ-08 | 准确性 | 占位符残留率（"—""无"等） | 全部文本字段 | 趋零，一般级 |
| DQ-09 | 唯一性 | 业务标识唯一率（任务/问题/风险/变更） | 明细层各事实表 | 100%，阻断级 |
| DQ-10 | 唯一性 | 同名台账记录跨月一致率（防止同一事项写法漂移） | 项目域各台账 | 监控项，一般级 |
| DQ-11 | 及时性 | 月度填报按时导入率 | 各离线数据域 | ≥95%，通报项 |
| DQ-12 | 及时性 | 在线同步延迟 | ERP 各同步域 | 按接入约定，严重级 |
| DQ-13 | 一致性 | 质量问题台账与措施表状态一致率 | 项目域 | 二期建立 |
| DQ-14 | 一致性 | 风险台账与措施表状态一致率 | 项目域 | 二期建立 |
| DQ-15 | 一致性 | 预算-执行勾稽（预算 vs 已执行口径核对） | 财务域 | 远期，随贯通蓝图 |

说明：阻断级规则不通过的数据不得进入明细层；严重级进入整改清单；一般级累计通报。规则库每半年评审扩充。

# 附录E 表单模板

## E.1 主数据变更申请单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 | （数据管理办公室编号） |
| 申请科室 / 申请人 |  |
| 主数据类型 | □项目 □物料 □供应商 □人员 □科室 □会计科目 □别名登记 |
| 变更类型 | □新增 □修改 □停用 |
| 变更内容 | （新增值/修改前后对照） |
| 业务理由 |  |
| 归口科室确认 | 签字/日期 |
| 数据管理办公室登记 | 登记人/生效日期 |

## E.2 标准变更申请单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 |  |
| 申请科室 / 申请人 |  |
| 标准类别 | □命名 □数据类型 □枚举值域 □编码 |
| 变更内容 | （新增/修改条目，修改前后对照） |
| 业务理由 |  |
| 下游影响评估 | （影响的模板、模型、指标清单——数据管理办公室填写） |
| 会签意见 | 相关科室签字 |
| 审定与发布 | 发布人/版本号/发布日期 |

## E.3 数据质量整改单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 整改单编号 / 登记日期 |  |
| 问题描述 | （规则编号、涉及数据域、问题数据量） |
| 问题定位 | （批次号、文件、行号——依据血缘） |
| 问题级别 | □阻断 □严重 □一般 |
| 责任认定 | □填报科室：____ □平台加工 □标准缺陷 |
| 整改措施与期限 |  |
| 复验结论 | 复验人/日期/结论 |
| 销号 | 关闭人/日期 |

## E.4 数据共享申请单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 |  |
| 申请科室 / 申请人 |  |
| 共享方式 | □看板授权 □数据接口 □离线提取 |
| 数据内容 | （资产目录条目、字段范围、时间范围） |
| 数据密级 | （按资产目录登记） |
| 用途与去向 |  |
| 使用期限 |  |
| 数据归属科室审批 | 签字/日期 |
| 数据管理办公室审批 | 签字/日期 |
| 保密办审批（高敏/涉外必经） | 签字/日期 |

## E.5 数据销毁审批单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 |  |
| 销毁数据清单 | （数据域、表/文件清单、时间范围、数据量） |
| 数据密级 |  |
| 销毁理由 | □超出保留期 □保密要求 □系统下线 □其他：____ |
| 销毁方式 | （在线库/达梦归档库/备份介质三处副本的处置方式） |
| 下游依赖核查 | （依据血缘，数据管理办公室填写） |
| 保密办审批 | 签字/日期 |
| 领导小组审批 | 签字/日期 |
| 执行记录 | 执行人/执行时间 |
| 监销记录 | 监销人（两名）签字/日期 |

## E.6 数据销毁台账（登记项）

销毁台账按批次登记以下要素，长期保存：台账编号、审批单编号、数据清单摘要、密级、销毁方式、三处副本处置确认（在线库/达梦归档库/备份介质）、执行人、执行时间、监销人、备注。

# 附录F 指标卡样例

以下三张指标卡摘自已冻结口径的项目管控域指标字典，作为指标登记的格式范例；全量 77 项清单见附录H。

## F.1 异常节点数（pjm_prog_abnormal_cnt）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务定义 | 处于异常状态（不正常待变更 + 超期未完成未变更）的节点数 |
| 计算公式 | 完成情况 ∈（不正常待变更，超期未完成未变更）的节点计数 |
| 统计范围 | 受顶部时间筛选器控制，不含一般节点 |
| 单位 | 个 |
| 评价方向 | 越低越好 |
| 阈值 | 无 |
| 数据来源 | 进度信息汇总表 |
| 更新频率 | 每日刷新 |
| 历史别名 | 异常 |

## F.2 节点不正常率（pjm_prog_abnormal_rate）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务定义 | 已到时间节点中，处于危险状态但尚未走变更流程的节点占比 |
| 计算公式 | （不正常待变更 + 超期未完成未变更）÷ 已到时间节点数 × 100% |
| 统计范围 | 不含一般节点 |
| 单位 | % |
| 评价方向 | 越低越好 |
| 阈值 | 关注线 ≥20.0%；预警线 ≥30.0% |
| 数据来源 | 进度信息汇总表 |
| 更新频率 | 每日刷新 |
| 历史别名 | 异常率、不正常率 |

## F.3 节点完成百分比（pjm_prog_completion_rate）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务定义 | 周期内已到时间的节点中，已完成节点的占比（含周期外完成） |
| 计算公式 | （按时完成 + 超期完成 + 周期外完成）÷（已到时间节点数 + 周期外完成）× 100% |
| 统计范围 | 已到时间节点 = 周期内总节点 − 正常待完成节点 |
| 单位 | % |
| 评价方向 | 越高越好 |
| 阈值 | 关注线 ≤85.0%；预警线 ≤75.0% |
| 数据来源 | 进度信息汇总表 |
| 更新频率 | 每日刷新 |
| 历史别名 | 项目完成率、整体完成率、完成率 |

# 附录G 数据模型明细（实施版）

本附录列出数据管理平台已落地的分层数据模型清单与核心表结构，是第6章分层规则的实证：每个模型的层级、形态与职责均按分层红线设计并经评审登记。模型清单随平台迭代由数据管理办公室维护，本清单为编制时点快照。

## G.1 项目管控域模型清单（43个）

（1）结构化层（5个视图）：与贴源层一一对应，只做类型收敛。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| stg_pm__project_subject_domain_v2 | 视图 | 进度 结构化层：类型转换+占位符收敛+字段改名，业务派生下沉 明细层 |
| stg_pm__quality_issue_v2 | 视图 | 质量 结构化层：类型转换+占位符收敛，归一化与派生下沉 明细层 |
| stg_pm__tech_state_v2 | 视图 | 技术状态 结构化层：类型转换+占位符收敛，签署状态上下文判断与派生下沉 明细层 |
| stg_pm__risk_info_v2 | 视图 | 风险 结构化层：类型转换+占位符收敛，归一化与派生下沉 明细层 |
| stg_pm__budget_v2 | 视图 | 预算 结构化层：四金额 数值安全转换+占位符收敛，三本账派生下沉 明细层 |

（2）明细层——维度标准表（8个）：业务分类的唯一权威定义（标准代码+中文标签+业务标记）。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| dim_completion_status_v2 | 物理表 | 完成情况维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_node_type_v2 | 物理表 | 节点类型维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_risk_level_v2 | 物理表 | 风险等级维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_quality_status_v2 | 物理表 | 质量归零状态维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_change_category_v2 | 物理表 | 更改类别维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_signature_status_v2 | 物理表 | 文件签署状态维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_quality_category_v2 | 物理表 | 质量问题原因分类字典（稳定标识+中文标签） |
| dim_risk_category_v2 | 物理表 | 风险类型字典（稳定标识+中文标签） |

（3）明细层——别名对照表（10个）：各种写法归一为标准代码的受控对照。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| dim_node_type_alias | 物理表 | 节点类型别名表：一般/一般节点等→标准代码 |
| dim_risk_level_alias | 物理表 | 风险等级别名表：高/高风险等→标准代码 |
| dim_risk_category_alias | 物理表 | 风险分类别名表→标准代码（供应链/管理/资源统一归入进度风险） |
| dim_risk_status_alias | 物理表 | 风险状态别名表（仅收录已释放，未命中由明细层层默认归入未释放） |
| dim_quality_category_alias | 物理表 | 质量问题原因别名表→标准代码 |
| dim_quality_status_alias | 物理表 | 质量归零状态别名表→标准代码 |
| dim_change_category_alias | 物理表 | 更改类别别名表：罗马数字/阿拉伯数字/汉字等变体→I/II/III |
| dim_boolean_alias | 物理表 | 通用布尔别名表：Y/YES/TRUE/是等→是；否定值→否 |
| dim_reform_status_alias | 物理表 | 整改状态别名表→标准代码 |
| dim_signature_status_alias | 物理表 | 文件签署状态别名表（上下文相关）→标准代码 |

（4）明细层——事实表（5个）：业务解释落地层，承载口径。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dwd_project_node_v2 | 物理表 | 进度节点事实表—从 结构化层 读取，完成情况/节点类型/风险等级标准化并派生日期口径 |
| biz_dwd_quality_issue_v2 | 物理表 | 质量问题事实表—归零状态+分类+计划标志 |
| biz_dwd_tech_state_v2 | 物理表 | 技术状态事实表—更改类别标准化+签署/整改状态 |
| biz_dwd_risk_info_v2 | 物理表 | 风险事实表—风险台账清洗+等级标准化+释放标志 |
| biz_dwd_budget_v2 | 物理表 | 预算事实表—三本账快照清洗，已执行=预付+账面+应付，派生剩余/超支 |

（5）汇总层（5个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dws_progress_monthly_v2 | 物理表 | 进度域月度汇总—按project×month聚合，对齐原始指标#1-33 |
| biz_dws_quality_monthly_v2 | 物理表 | 质量域月度汇总—按project×dept×month聚合，对齐原始指标#34-48 |
| biz_dws_tech_state_monthly_v2 | 物理表 | 技术状态域月度汇总—按project×dept×month聚合，对齐原始指标#49-67 |
| biz_dws_risk_monthly_v2 | 物理表 | 风险域月度汇总—按project×dept×month聚合 |
| biz_dws_budget_v2 | 物理表 | 预算域汇总（当前快照）—按project×research_lab聚合三本账金额 |

（6）应用层（10个）：看板直接消费的指标结果表。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_ads_progress_kpi_v2 | 物理表 | 进度域原始指标—33个指标月度聚合，含分子/分母 |
| biz_ads_quality_kpi_v2 | 物理表 | 质量域原始指标—15个指标月度聚合 |
| biz_ads_tech_state_kpi_v2 | 物理表 | 技术状态域原始指标—19个指标月度聚合 |
| biz_ads_risk_kpi_v2 | 物理表 | 风险域KPI—风险总数/高中低/释放率月度聚合 |
| biz_ads_progress_derived_v2 | 物理表 | 进度域二次指标—6个（按时完成率/超期率/异常率/里程碑率/高风险占比/健康分） |
| biz_ads_quality_derived_v2 | 物理表 | 质量域二次指标—5个（归零率/现存率/计划提交率/设计类占比/健康分） |
| biz_ads_tech_state_derived_v2 | 物理表 | 技术状态域二次指标—5个（签署率/整改率/I类占比/未签署率/健康分） |
| biz_ads_composite_derived_v2 | 物理表 | 综合域二次指标—2个（项目综合健康度/风险预警指数） |
| biz_ads_budget_kpi_v2 | 物理表 | 预算域原始指标—预算/预付/账面/应付/已执行/剩余/超支（快照单行） |
| biz_ads_budget_derived_v2 | 物理表 | 预算域二次指标—5个（执行率/账面入账率/应付占比/剩余率/健康分） |

## G.2 财务域模型清单（24个）

（1）结构化层（4个视图）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| stg_fin__own_fund | 视图 | 年度基金 结构化层：长表（年度×基金来源×基金类别），类型转换+占位符收敛 |
| stg_fin__project_fund | 视图 | 项目经费 结构化层：类型转换+占位符收敛，周期字符串解析下沉 明细层 |
| stg_fin__aux_balance | 视图 | 辅助余额 结构化层：类型转换+占位符收敛，费用分类派生下沉 明细层 |
| stg_fin__aux_balance_personal | 视图 | 个人辅助余额 结构化层：类型转换+占位符收敛，借贷方向与科目类别下沉 明细层 |

（2）明细层——维度字典与映射表（8个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| dim_fund_source | 物理表 | 基金来源维度字典（年初/预计增加/预计使用） |
| dim_fund_category | 物理表 | 基金类别维度字典（事业基金/职工福利基金/安全生产基金） |
| dim_project_status | 物理表 | 项目状态维度字典（在研/支出待处理/已完成待收款/已完成审计） |
| dim_expense_category | 物理表 | 辅助余额费用类别维度表 |
| dim_balance_direction | 物理表 | 个人辅助余额借贷方向维度表 |
| dim_personal_subject_category | 物理表 | 个人辅助余额科目类别维度表 |
| dim_expense_code_prefix | 物理表 | 辅助余额科目编号前缀→费用类别映射表 |
| dim_personal_subject_code_prefix | 物理表 | 个人辅助余额科目编号前缀→科目类别映射表 |

（3）明细层——事实表（4个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dwd_own_fund | 物理表 | 年度基金事实表（长表）：按年度×基金来源×基金类别记录金额 |
| biz_dwd_project_fund | 物理表 | 项目经费事实表：直接支出取自贴源层原值，含是否重大项目/项目状态/已收待收口径及可为负的剩余经费 |
| biz_dwd_aux_balance | 物理表 | 辅助余额事实表：保留合同信息并补齐费用类别、合同标记和余额方向 |
| biz_dwd_aux_balance_personal | 物理表 | 个人辅助余额事实表：补齐借贷方向、余额绝对值和科目类别 |

（4）汇总层（4个）与应用层（4个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dws_own_fund_yearly | 物理表 | 年度基金汇总表：按年度×基金类别透视，派生year_end_balance、net_change_rate与同比增长率 |
| biz_dws_project_fund_summary | 物理表 | 项目经费汇总表：多口径范围（全部/按重大项目/按项目状态），含已收/待收/剩余经费/超支金额并按项目去重计数 |
| biz_dws_aux_balance_by_dept | 物理表 | 辅助余额部门汇总表：按部门聚合余额、合同数和科目数 |
| biz_dws_aux_balance_personal_by_dept | 物理表 | 个人辅助余额部门汇总表：按部门聚合净余额、借方、贷方和人员规模 |
| biz_ads_own_fund_kpi | 物理表 | 年度基金KPI：按年度×基金类别输出金额/年末余额/使用率/净变动率/同比增长率/告警等级 |
| biz_ads_project_fund_kpi | 物理表 | 项目经费KPI：按口径范围×范围键输出金额/执行率/已收待收占比/剩余经费/超支金额，待收经费为唯一未收口径 |
| biz_ads_aux_balance_kpi | 物理表 | 辅助余额指标表：输出余额总览、部门数、合同数和科目数 |
| biz_ads_aux_balance_personal_kpi | 物理表 | 个人辅助余额指标表：输出净余额、借方贷方合计和人员规模 |

## G.3 核心表结构示例

### G.3.1 融合项目主数据表（dim_project_master）

项目主数据多源融合（第7章7.2）的落地载体，关键字段设计如下：

| 字段 | 含义 | 融合设计要点 |
| --- | --- | --- |
| project_uid | 项目统一标识（主键） | 平台生成，全局唯一，各域数据关联的锚点 |
| pmo_project_name | 台账项目名称 | 唯一约束，管控台账侧的权威名称 |
| pmo_project_alias | 项目别名 | 收纳历史写法与简称，支撑别名归一 |
| project_manager_id / project_manager | 项目主管（标识+姓名） | 关联人员主数据 |
| responsible_dept_id / responsible_dept | 责任科室（标识+名称） | 关联科室主数据 |
| erp_pk_project / erp_project_code / erp_project_name | ERP 侧项目主键/编码/名称 | 与 ERP 的映射落点；未来 PLM/QMS 标识按同法扩展 |
| estimate_mny | 估算金额 | 财务视角基础属性 |
| plan_start_date / plan_finish_date | 计划起止日期 |  |
| data_source | 数据来源（台账/ERP/双源） | 标记该项目的来源覆盖情况 |
| is_verified | 是否人工确认 | 自动匹配结果必须人工确认后方可用于正式报表（第7章7.2） |
| is_active | 是否有效 | 停用不删除 |
| create_time / update_time | 创建/更新时间 | 审计字段 |

### G.3.2 填报模板到贴源层的字段映射示例（进度跟进措施表）

每张填报模板都有一份"模板列 → 贴源层字段"映射登记，作为血缘链路的第一环。以进度跟进措施表为例（23列）：

| 模板列 | 贴源层字段 | 模板列 | 贴源层字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号（下拉） | project_no | 跟进时间 | follow_up_date |
| 分系统/分任务 | subsystem | 跟进周数 | follow_up_week |
| 节点任务及目标 | node_task | 闭环状态（下拉） | closure_status |
| 节点计划时间 | plan_date | 最终闭环时间 | final_closure_date |
| 节点计划周数 | plan_week | 最终闭环周数 | final_closure_week |
| 完成情况（下拉） | completion_status | 闭环交付物类别（下拉） | closure_deliverable_type |
| 跟进措施类别（下拉） | measure_category | 闭环交付物 | closure_deliverable |
| 跟进措施题目 | measure_title | 主要风险内容 | risk_content |
| 跟进人 | follow_up_person | 最后更新时间 | last_update_time |
| 主送 | main_recipient | 最后更新周数 | last_update_week |
| 抄送 | cc_recipient | 备注 | remark |
| — | — | 填写人 | filled_by |

贴源层字段一律先按文本落地（保留原样），类型转换在结构化层完成——填错格式的数据不会丢失，而是留痕并进入质量整改（第10章）。

### G.3.3 预算域口径落地示例（三本账）

财务域"预算三本账"的口径落地展示了"指标定义先于实现"原则：

• 事实表 biz_dwd_budget_v2 按"项目 × 研究室 × 子课题"粒度记录预算、预付账款、账面成本、应付账款四项金额；

• 冻结口径 已执行 = 预付账款 + 账面成本 + 应付账款 在明细层一次性派生（同时派生剩余、超支），下游汇总层与应用层直接引用，任何看板不得另算；

• 预算台账为时点快照（无业务日期），故其汇总与指标反映"当前"状态、不带月度时间轴，看板顶部时间筛选对预算板块不生效——这一口径边界已写入指标说明。

## G.4 源表全景与更新策略

### G.4.1 贴源层源表清单（45张）

| 数据类别 | 接入方式 | 表数 | 更新频率 | 更新策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP 项目结构 | 在线同步 | 3 | 全量/日、增量/时 | 覆盖、追加+更新 |
| ERP 基础数据（物料/分类/供应商/仓库） | 在线同步 | 4 | 全量/日 | 覆盖 |
| ERP 采购数据（请购/订单/合同/到货/入库） | 在线同步 | 10 | 增量/10分钟 | 追加 |
| ERP 库存数据（现存量/出入库/期初/流水） | 在线同步 | 13 | 增量/10分钟 | 追加/覆盖 |
| 项目管控数据（进度/质量/风险/技术状态/物资/主题域） | 文件导入 | 9 | 月/按批次 | 追加（保留历史） |
| 考勤数据 | 文件导入 | 1 | 日/周 | 追加 |
| 专利数据 | 文件导入 | 1 | 季度/年 | 追加 |
| 财务数据（自有资金/项目经费/辅助余额/个人余额） | 文件导入 | 4 | 月/季度 | 追加 |

### G.4.2 各数据域更新策略

| 数据域 | 更新方式 | 业务主键 | 历史保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 覆盖更新/按批次重算 | 节点标识 / 来源行标识 | 贴源层全留，明细层可重算 |
| 质量 | 覆盖更新/按批次重算 | 问题标识 / 来源行标识 | 同上 |
| 风险 | 覆盖更新/按批次重算 | 风险标识 / 来源行标识 | 同上 |
| 技术变更 | 覆盖更新/按批次重算 | 变更标识 / 来源行标识 | 同上 |
| 采购 | 追加新增 | 单据号 | 全量保留 |
| 库存现存量 | 每日覆盖 | 物料 + 仓库 | 每日快照 |
| 考勤 | 覆盖更新 | 人员 + 日期 | 汇总层保留 |
| 专利 | 覆盖更新 | 专利号 | 维度同步更新 |
| 财务余额 | 覆盖更新 | 科目 + 部门 + 月份 | 同周期覆盖 |
| 预算 | 快照覆盖 | 预算编号（全局唯一） | 当前快照 |

# 附录H 指标字典（持续更新）

本附录为已冻结口径的指标字典全量清单（冻结日期 2026-05-18），与看板指标口径说明完全一致。指标按业务主题分组；"方向"指评价方向；阈值为空表示暂不设线。指标变更须走第8章流程，本清单随字典版本同步更新。

## H.1 进度域（17项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_prog_total_nodes | 项目本周期节点总数 | 个 | 中性 | 节点计划时间在[开始日期,结束日期]内的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_completion_rate | 节点完成百分比 | % | 越高越好 | (按时完成节点数 + 超期完成节点数 + 周期外完成节点数) ÷ (已到时间节点数 + 周期外完成节点数) × 100% | 关注≤85.0；预警≤75.0 |
| pjm_prog_on_time_rate | 节点按时完成率 | % | 越高越好 | 按时完成节点数 ÷ (已到时间节点数 + 周期外完成节点数) × 100% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_prog_overdue_rate | 节点超期率 | % | 越低越好 | (超期未完成未变更 + 超期未完成已变更) ÷ 已到时间节点数 × 100% | 关注≥15.0；预警≥25.0 |
| pjm_prog_abnormal_rate | 节点不正常率 | % | 越低越好 | (不正常待变更 + 超期未完成未变更) ÷ 已到时间节点数 × 100% | 关注≥20.0；预警≥30.0 |
| pjm_prog_overdue_completion_rate | 超期完成率 | % | 越低越好 | (超期完成节点数 + 周期外完成节点数) ÷ (周期内节点总数 + 周期外完成节点数) × 100% | 关注≥10.0；预警≥20.0 |
| pjm_prog_incomplete_cnt | 项目本周期节点未完成总数 | 个 | 越低越好 | 状态为'不正常待变更'+'超期未完成未变更'+'超期未完成已变更'的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_overdue_cnt | 超期任务数 | 个 | 越低越好 | (超期未完成未变更 + 超期未完成已变更) 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_milestone_completion_rate | 里程碑节点完成总百分比 | % | 越高越好 | (里程碑按时完成数 + 里程碑超期完成数) ÷ (未完成里程碑数 + 里程碑按时完成数 + 里程碑超期完成数) × 100% | 关注≤90.0；预警≤80.0 |
| pjm_prog_milestone_on_time_rate | 里程碑节点按时完成率 | % | 越高越好 | 里程碑按时完成数 ÷ 里程碑节点总数 × 100% | 关注≤90.0；预警≤80.0 |
| pjm_prog_high_risk_incomplete | 截止目前未完成高风险节点数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='高' 且 状态∈('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_health_score | 进度健康度评分 | 分 | 越高越好 | 节点按时完成率 × 40% + 里程碑按时完成率 × 30% + (100 − 节点不正常率) × 30% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_prog_on_time_cnt | 按时完成节点数 | 个 | 越高越好 | 完成情况='按时完成' 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_overdue_done_cnt | 超期完成节点数 | 个 | 越低越好 | 完成情况∈('超期已完成已变更','超期已完成未变更') 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_pending_normal_cnt | 正常待完成节点数 | 个 | 中性 | 完成情况='正常待完成' 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_abnormal_cnt | 异常节点数 | 个 | 越低越好 | 完成情况∈('不正常待变更','超期未完成未变更') 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_delay_days | 延期天数 | 天 | 越低越好 | 实际完成时间 − 计划完成时间(单位:天);未完成节点取 (统计结束时间 − 计划完成时间) | 无 |

## H.2 质量域（21项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_qual_new_issues | 新增质量问题数 | 个 | 越低越好 | 质量问题发生时间在[开始日期,结束日期]内的问题计数 | 无 |
| pjm_qual_open_issues | 现存质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_zero_completed | 已完成归零数 | 个 | 越高越好 | 已完成技术归零 + 已完成管理归零 + 已完成技术和管理归零 | 无 |
| pjm_qual_zero_rate | 质量问题归零率 | % | 越高越好 | 已完成归零数 ÷ 新增质量问题数 × 100% | 关注≤60.0；预警≤50.0 |
| pjm_qual_remaining_ratio | 现存质量问题比率 | % | 越低越好 | 现存质量问题数 ÷ 新增质量问题数 × 100% | 关注≥50.0；预警≥80.0 |
| pjm_qual_plan_submit_rate | 归零计划提交率 | % | 越高越好 | (新增质量问题数 − 未提交归零计划数) ÷ 新增质量问题数 × 100% | 关注≤80.0；预警≤60.0 |
| pjm_qual_top1_count | TOP1 质量问题分类数量 | 个 | 越低越好 | MAX(各原因分类的现存问题数),含设计/工艺/管理/元器件/操作/外协外购/软件/其他 | 无 |
| pjm_qual_health_score | 质量健康度评分 | 分 | 越高越好 | 归零率 × 50% + 归零计划提交率 × 30% + (100 − 现存率) × 20% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_qual_tech_zero | 已完成技术归零数 | 个 | 越高越好 | 状态='已完成技术归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_mgmt_zero | 已完成管理归零数 | 个 | 越高越好 | 状态='已完成管理归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_both_zero | 已完成技术和管理归零数 | 个 | 越高越好 | 状态='已完成技术和管理归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_no_plan | 未提交归零计划数 | 个 | 越低越好 | 归零计划='无' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_design | 设计类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='设计' 的质量问题计数 | 关注≥40.0 |
| pjm_qual_cat_process | 工艺类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='工艺' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_management | 管理类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='管理' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_component | 元器件类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='元器件' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_operation | 操作类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='操作' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_outsource | 外协外购类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='外协外购' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_software | 软件类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='软件' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_other | 其他类质量问题数 | 个 | 中性 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='其他' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_aging_days | 滞留天数 | 天 | 越低越好 | 未归零: 当前日期 − 问题发生日期; 已归零: 归零完成日期 − 问题发生日期 | 关注≥30.0；预警≥60.0 |

## H.3 风险域（7项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_risk_total | 风险总数 | 个 | 越低越好 | 风险提出时间在[开始日期,结束日期]内的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_high | 高风险数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='高' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_mid | 中风险数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='中' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_low | 低风险数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='低' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_open | 未释放风险数 | 个 | 越低越好 | 风险状态='未释放' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_release_rate | 风险释放率 | % | 越高越好 | 已释放风险数 ÷ 风险总数 × 100% | 关注≤60.0；预警≤50.0 |
| pjm_risk_released | 已释放风险数 | 个 | 越高越好 | 风险状态='已释放' 的风险计数 | 无 |

## H.4 技术状态域（12项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_tech_total_changes | 技术状态变更单总数 | 个 | 中性 | 新增 I 类更改 + 新增 II 类更改 + 新增 III 类更改 | 无 |
| pjm_tech_reform_pending_i_ii | 未落实整改(I, II类) | 个 | 越低越好 | 更改类别∈(I, II) 且 整改落实状态='未落实整改' 的变更单计数 | 无 |
| pjm_tech_unsigned_total | 技术状态变更单未完成签署(I, II, III类) | 个 | 越低越好 | 完成签署='否' 的变更单计数 = I 类未签 + II 类未签 + III 类未签 | 无 |
| pjm_tech_signature_rate | 技术状态变更单签署完成率 | % | 越高越好 | 已完成签署数 ÷ (已完成签署数 + 未完成签署 I+II+III) × 100% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_tech_reform_rate | 整改落实完成率(I, II类) | % | 越高越好 | 已落实整改(I,II类) ÷ (已落实整改 + 未落实整改) × 100% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_tech_unsigned_ratio | 变更单未签署比率 | % | 越低越好 | 未完成签署(I+II+III) ÷ (I+II+III 类新增总数) × 100% | 关注≥20.0；预警≥35.0 |
| pjm_tech_health_score | 技术状态健康度评分 | 分 | 越高越好 | 签署完成率 × 40% + 整改落实率 × 40% + (100 − 未签署比率) × 20% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_tech_new_changes_i | 新增 I 类更改数 | 个 | 越低越好 | 更改类别='I' 且 更改提出时间在[开始,结束]内的更改计数 | 无 |
| pjm_tech_new_changes_ii | 新增 II 类更改数 | 个 | 越低越好 | 更改类别='II' 且 更改提出时间在[开始,结束]内的更改计数 | 无 |
| pjm_tech_new_changes_iii | 新增 III 类更改数 | 个 | 中性 | 更改类别='III' 且 更改提出时间在[开始,结束]内的更改计数 | 无 |
| pjm_tech_signed_total | 已完成签署变更单数 | 个 | 越高越好 | 完成签署='是' 的变更单计数 | 无 |
| pjm_tech_reform_done_i_ii | 已落实整改(I, II类) | 个 | 越高越好 | 更改类别∈(I, II) 且 整改落实状态='已落实整改' 的变更单计数 | 无 |

## H.5 预算域（13项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_budg_total | 预算总额(调整后) | 万元 | 中性 | Σ 预算金额(调整后) | 无 |
| pjm_budg_executed | 已执行金额 | 万元 | 中性 | 预付账款 + 账面成本 + 应付账款 | 无 |
| pjm_budg_book_cost | 账面成本 | 万元 | 中性 | Σ 账面成本(已验收有发票) | 无 |
| pjm_budg_prepaid | 预付账款 | 万元 | 中性 | Σ 预付账款(未验收未报销无发票) | 无 |
| pjm_budg_payable | 应付账款 | 万元 | 中性 | Σ 应付账款(有发票暂未付款) | 无 |
| pjm_budg_remaining | 预算剩余可用 | 万元 | 中性 | 预算总额 − 已执行 | 无 |
| pjm_budg_item_cnt | 预算条目数 | 个 | 中性 | COUNT(预算明细行) | 无 |
| pjm_budg_execution_rate | 预算执行率 | % | 中性 | 已执行 ÷ 预算总额 × 100% | 关注≥90.0；预警≥100.0 |
| pjm_budg_book_rate | 账面入账率 | % | 中性 | 账面成本 ÷ 预算总额 × 100% | 无 |
| pjm_budg_payable_ratio | 应付占比 | % | 越低越好 | 应付账款 ÷ 已执行 × 100% | 关注≥30.0；预警≥50.0 |
| pjm_budg_overrun_amount | 超支金额 | 万元 | 越低越好 | Σ max(0, 单条已执行 − 单条预算) | 关注≥0.0；预警≥0.0 |
| pjm_budg_overrun_cnt | 超支条目数 | 个 | 越低越好 | COUNT(单条已执行 > 单条预算) | 关注≥0.0；预警≥0.0 |
| pjm_budg_health_score | 预算健康度评分 | 分 | 越高越好 | 预算控制(无超支)×0.7 + 资金支付健康(应付占比低)×0.3 | 关注≤70.0；预警≤50.0 |

## H.6 采购域（1项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_procurement_by_dept | 物料采购(按科室) | 项 | 中性 | 按采购订单责任科室统计采购订单明细行数；同一订单号+行号去重 | 无 |

## H.7 综合域（6项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_project_total | 项目总数 | 个 | 中性 | 周期内出现过的不同项目编号去重计数 | 无 |
| pjm_project_active | 进行中项目 | 个 | 中性 | 周期内未完成节点数 > 0 的项目编号去重计数 | 无 |
| pjm_project_delay | 延期项目数 | 个 | 越低越好 | 周期内 (超期未完成未变更 + 超期未完成已变更) > 0 的项目编号去重计数 | 无 |
| pjm_composite_health | 项目综合健康度 | 分 | 越高越好 | 进度健康度 × 40% + 质量健康度 × 30% + 技术状态健康度 × 30% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_risk_warning_index | 项目风险预警指数 | 点 | 越低越好 | 未完成里程碑数 × 3 + 高风险未完成节点数 × 2 + 超期未完成节点数 × 1 | 关注≥10.0；预警≥20.0 |
| pjm_qual_count | 数量 | 个 | 中性 | COUNT(*) 或 SUM(...) — 按图表 SQL 分组键计数 | 无 |

# 附录I 本所数据资产目录（初版）

本目录按 L1（主题域分组）→ L2（主题域）→ L3（业务对象）→ L4（逻辑实体/表）→ L5（属性）五级结构编制，是全所数据资产的总底册：找数（第9章）、认责（3.4）、共享审批（第13章）、可信源认定（14.6）均以本目录为依据。征求意见稿中密级统一标记为"待定级"；正式发布前由保密办公室逐项定级，未完成定级的数据资产不得开放共享或导出。目录由数据管理办公室维护，业务对象条目变更报领导小组备案。

## I.1 目录总览（L1 → L2）

| L1 主题域分组 | L2 主题域 | L3 业务对象数 | 数据来源 | 归口科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管控域 | 进度 | 2 | 离线填报 | 项目管理科室 |
| 项目管控域 | 质量 | 2 | 离线填报 | 质量管理科室 |
| 项目管控域 | 风险 | 2 | 离线填报 | 项目管理科室 |
| 项目管控域 | 技术状态 | 2 | 离线填报 | 项目管理科室 |
| 项目管控域 | 物资跟踪 | 1 | 离线填报 | 物资采购科室 |
| 项目管控域 | 预算经费 | 1 | 离线填报 | 财务科室 |
| 经营支撑域 | 采购 | 5 | ERP 在线同步 | 物资采购科室 |
| 经营支撑域 | 库存 | 5 | ERP 在线同步 | 物资采购科室 |
| 经营支撑域 | 财务 | 4 | 离线填报 | 财务科室 |
| 综合管理域 | 专利 | 1 | 离线填报 | 科技管理科室 |
| 综合管理域 | 考勤 | 1 | 离线填报 | 人事科室 |
| 综合管理域 | 组织人员（主数据） | 2 | 平台业务模块 | 人事科室 |

另有跨域主数据对象 6 个（项目、物料、供应商、仓库、会计科目、项目映射），见 I.2 各表。

## I.2 业务对象清单（L3）

### I.2.1 项目管控域（10个业务对象）

| 业务对象 | 业务含义 | L4 挂接（源表 → 核心模型） | 更新频率 | 密级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度节点 | 项目计划节点及完成情况 | ods_project_subject_domain_v2 → biz_dwd_project_node_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 进度跟进措施 | 节点异常的跟进措施与闭环 | ods_progress_measure_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 质量问题 | 质量问题台账与归零状态 | ods_quality_issue_v2 → biz_dwd_quality_issue_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 质量跟进措施 | 质量问题跟进措施与闭环 | ods_quality_measure_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 风险台账 | 风险登记、等级与释放状态 | ods_risk_info_v2 → biz_dwd_risk_info_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 风险跟进措施 | 风险应对措施与闭环 | ods_risk_measure_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 技术状态变更 | 技术状态更改事项、签署与整改 | ods_tech_state_v2 → biz_dwd_tech_state_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 变更跟进措施 | 技术状态变更跟进措施与闭环 | ods_tech_state_measure_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 长周期物料跟踪 | 长周期物料到货/检验/上装跟踪 | ods_material_info_v2 | 月/批次 | 待定级 |
| 项目预算（三本账） | 项目预算、预付、账面、应付快照 | ods_budget_v2 → biz_dwd_budget_v2 | 快照 | 待定级 |

### I.2.2 经营支撑域（14个业务对象）

| 业务对象 | 业务含义 | L4 挂接 | 更新频率 | 密级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 请购单 | 采购需求申请 | ERP 请购单表 | 增量/10分钟 | 待定级 |
| 采购订单 | 采购订单主/明细 | ERP 订单表 | 增量/10分钟 | 待定级 |
| 采购合同 | 采购合同 | ERP 合同表 | 增量/10分钟 | 待定级 |
| 到货单 | 到货登记 | ERP 到货表 | 增量/10分钟 | 待定级 |
| 采购入库单 | 采购入库主/明细 | ERP 入库表 | 增量/10分钟 | 待定级 |
| 库存现存量 | 各仓库物料现存量 | ERP 现存量表 | 每日覆盖 | 待定级 |
| 其他入库单 / 普通出库单 / 材料出库单 | 出入库单据 | ERP 出入库表 | 增量/10分钟 | 待定级 |
| 库存期初余额 | 期初余额 | ERP 期初表 | 按期 | 待定级 |
| 库存流水 | 库存变动流水 | ERP 流水表 | 增量/10分钟 | 待定级 |
| 自有资金（年度基金） | 年度×基金来源×类别金额 | ods 自有资金表 → biz_dwd_own_fund | 年度/季度 | 待定级 |
| 项目经费 | 项目经费收支与余额 | ods 项目经费表 → biz_dwd_project_fund | 月/季度 | 待定级 |
| 辅助余额 | 科目×部门辅助余额（含合同） | ods 辅助余额表 → biz_dwd_aux_balance | 月度 | 待定级 |
| 个人辅助余额 | 个人往来余额 | ods 个人余额表 → biz_dwd_aux_balance_personal | 月度 | 待定级 |
| 成本明细 | 项目成本归集明细 | ERP/财务加工 | 月度 | 待定级 |

### I.2.3 综合管理域与跨域主数据（10个业务对象）

| 业务对象 | 业务含义 | L4 挂接 | 更新频率 | 密级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利 | 专利申请与授权状态 | ods_rd_patent → dim_patent | 季度/年 | 待定级 |
| 考勤记录 | 人员每日考勤 | ods_hr_attendance | 日/周 | 待定级 |
| 科室（主数据） | 组织机构 | sys_department | 业务维护 | 待定级 |
| 人员（主数据） | 员工信息 | sys_employee | 业务维护 | 待定级 |
| 项目（主数据） | 融合项目主数据 | dim_project_master | 覆盖更新 | 待定级 |
| 项目映射 | 台账名称↔ERP编码映射 | map_project_name | 覆盖更新 | 待定级 |
| 物料（主数据） | 物料及分类 | dim_material | 每日覆盖 | 待定级 |
| 供应商（主数据） | 供应商 | dim_supplier | 每日覆盖 | 待定级 |
| 仓库（主数据） | 仓库 | dim_warehouse | 每日覆盖 | 待定级 |
| 会计科目（主数据） | 科目体系 | 财务台账维护 | 按期 | 待定级 |

## I.3 属性级登记示范（L5）——业务对象"进度节点"

L5 属性登记是目录的最细粒度，每个属性登记七要素。以核心业务对象"进度节点"为示范（节选主要属性），项目、财务两域核心对象的属性登记在一期内照此完成：

| 属性 | 业务定义 | 标准规则 | 质量规则 | 密级 | 共享属性 | 权威来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 节点所属项目 | 必须命中项目主数据（下拉） | DQ-01/04（阻断） | 待定级 | 按项目授权 | 项目映射表 |
| 分系统/分任务 | 节点所属分系统 | 与项目结构一致 | DQ-04 | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 节点任务及目标 | 节点名称与目标描述 | 跨月写法保持一致 | DQ-09/10（唯一性） | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 节点计划时间 | 计划完成日期 | 日期 YYYY-MM-DD | DQ-06 | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 节点类型 | 里程碑/重要/一般 | 枚举（节点类型值域） | DQ-05（阻断） | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 完成情况 | 节点当前完成状态 | 枚举（完成情况6值） | DQ-05（阻断） | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 负责人 | 节点责任人 | 命中人员主数据 | DQ-02 | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 责任科室 | 节点责任科室 | 命中科室主数据 | DQ-03 | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 实际完成时间 | 实际完成日期 | 日期格式；完成状态下必填 | DQ-06 | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 风险等级 | 节点风险等级 | 枚举（高/中/低） | DQ-05（阻断） | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 延期预计完成时间 | 延期后预计完成日期 | 日期格式；延期状态下必填 | DQ-06 | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |
| 未完成原因及当前进展 | 未完成的原因说明 | 长文本，未完成状态下必填 | DQ-04 | 待定级 | 随项目 | 进度汇总表 |

## I.4 目录维护机制

• 随动更新：模型上线（第6章）、业务对象增减、可信源切换（14.6）时同步更新目录；

• 季度核对：每季度与实际库表核对，清理失效条目，核对结果报质量月度例会；

• 年度签认：每年随治理评估，各归口科室对本科室名下业务对象条目（含认责与密级）签认一次。

# 附录J 第一期启动后 90 天联合工作计划表（示例）

本计划表将第18章“启动阶段六项重点工作”细化至周，作为双方联合实施的初步排期；具体日期经启动会共同确认后生效。“产出证据”栏与2.6实施承载矩阵的验收口径保持一致。

| 周次 | 联合工作事项 | 形式 | 技术支持方投入 | 本所参加人 | 产出证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 启动会：范围、组织、计划宣贯 | 会议（半天） | 项目组全员 | 领导小组、各科室负责人 | 启动会纪要、组织任命启动 |
| W1-W2 | 治理组织签认 | 文书流转 | 提供任命与签认模板 | 各科室 | 任命通知、岗位签认表 |
| W2-W3 | 数据资产目录与认责矩阵联合审定（重点工作1） | 工作坊（半天×2场） | 主持会议并逐项说明 28 个业务对象 | 归口科室负责人、数据专员 | 签认版附录I与认责矩阵 |
| W3-W4 | 数据专员首次培训（重点工作6） | 培训（半天）+模拟填报考核 | 授课（课程K-1/K-2） | 全体数据专员 | 培训记录、上岗确认单 |
| W4-W6 | 别名与项目映射第一轮联合清理（重点工作2） | 联合作业 | 编制待确认清单并汇总确认结果 | 项目管理科室、各专员 | 第1轮确认清单 |
| W5-W6 | 新版填报模板试运行 | 试填并开展错误清单辅导 | 入湖校验配置、错误清单答疑 | 各科室填报人员 | 试运行错误统计基线 |
| W6-W7 | 指标口径宣讲会（重点工作5） | 宣讲（半天） | 授课（教材附录H） | 业务科室骨干 | 签到、口径异议收集清单 |
| W7-W8 | 别名与映射清理第2轮 + 稽核 | 联合作业 | 复核、出稽核报告 | 归口科室 | 映射完整率达标报告 |
| W8-W10 | 首个正式填报周期运行 | 正式运行 | 现场答疑与退回整改辅导 | 全体填报科室 | 首月一次校验通过率报告 |
| W10-W11 | 首期质量月报联合编制（重点工作3） | 联合作业 | 编制首期月报并示范分析讲评方法 | 质量管理员、数据管理办公室 | 第1期质量月报 |
| W11 | 首次质量月度例会 | 例会（技术支持方主持示范） | 主持、讲评 | 办公室+全体专员 | 例会纪要、问题清单 |
| W11-W12 | 标准变更评审全流程演练（重点工作4） | 演练 | 组织、留模板与纪要样例 | 标准管理员、相关科室 | 首份变更申请单与发布记录 |
| W12-W13 | 第二期填报周期及第二期月报（由本所编制） | 本所主责，技术支持方辅导 | 列席并提供改进建议 | 质量管理员 | 第2期月报（本所署名） |
| W13 | 90天阶段评估会：对照第一期退出标准开展评估 | 会议 | 编制评估基础材料 | 领导小组 | 90天评估纪要、后续任务清单 |

启动 90 天后进入第一期后半阶段：例会由本所主持，技术支持方列席；月报由本所编制；数据清理和稽核转为季度例行工作。技术支持方按照18.3规定的移交标准，逐项办理移交确认。

# 附录K 培训课程表(样例)

培训教材以本方案对应章节和配套表单为基础，不再单独编制。全部课程内容应随制度和模板版本同步更新，课件和培训签到记录由数据管理办公室统一归档。

| 编号 | 课程 | 对象 | 时长 | 教材挂接 | 形式与考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 | 数据填报规范 | 全体填报人员 | 2 小时 | 第16章、10.7 错误对照表 | 授课+模拟填报，一次通过为合格 |
| K-2 | 数据专员工作全景 | 科室数据专员 | 半天 | 第5/7/10/16章、附录E表单 | 授课+案例演练，上岗确认单 |
| K-3 | 治理框架与职责（管理层） | 所/科室领导 | 1.5 小时 | 第一篇、第15章路线图、2.6矩阵 | 宣讲+问答 |
| K-4 | 指标口径解读 | 业务科室骨干、看板使用人 | 半天 | 第8章、附录H | 宣讲+现场答疑 |
| K-5 | 标准与主数据管理实务 | 标准/主数据管理员 | 半天 | 第5/7章、附录C/E.1/E.2 | 授课+变更评审演练 |
| K-6 | 质量月报与评分卡实务 | 质量管理员 | 半天 | 第10章、附录D | 联合编制1期月报为考核 |
| K-7 | 目录、血缘与元数据维护 | 元数据管理员 | 半天 | 第9章、9.5、附录I | 完成1次季度核对为考核 |
| K-8 | 数据安全与共享流程 | 全员（随宣贯） | 1 小时 | 第11/13章、附录E.4 | 宣讲，纳入年度保密教育联动 |
| K-9 | 平台运维与分层红线（技术） | 平台开发运维 | 半天 | 第6章、附录G | 授课+模型评审旁听 |

复训机制：K-1 随模板换版复训；K-2 每半年复训；其余课程随制度修订按需复训（17.1）。