# 数据治理方案

| 密级 | 【由保密办公室定级：内部 / 秘密▲ / 机密▲】 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档状态 | 初稿（征求意见版） |
| 编制单位 | 【单位名称占位】 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 |
| 适用范围 | 全所数据管理与数据平台建设相关工作 |

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07 | 初稿 | 【占位】 |

## 前言

### 编制目的

本方案面向本所数据管理工作的全局，回答三个问题：数据由谁管（组织与职责）、按什么规矩管（标准与制度）、分几步管到位（实施路线）。方案既是所领导决策数据治理工作的总体依据，也是各科室业务人员参与数据工作的操作指南。

### 编制依据

• 《中华人民共和国数据安全法》

• 《中华人民共和国网络安全法》

• 国家及行业保密管理有关法规与本所保密管理制度

• GB/T 36073《数据管理能力成熟度评估模型》（DCMM，作为方法论参考，对标关系见附录B）

• 本所数据管理平台已有的数据模型设计、数据标准与指标口径成果

### 读者指引

本方案为三类读者设计了不同的阅读路径：

| 读者 | 建议阅读范围 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 所领导、科室领导 | 第一篇全部 + 各章"本章导读" + 第15章路线图 | 掌握治理格局、组织安排与推进节奏 |
| 数据管理与技术骨干 | 第二篇（第5-13章）+ 第三篇 | 掌握各治理域的规则、流程与落地要求 |
| 业务科室填报与使用人员 | 第16章操作指引 + 各章末"业务人员须知" | 知道自己该做什么、怎么做、找谁 |

### 术语与表述约定

• 本方案使用通用能力名称描述数据管理平台的功能（如"数据集成""主数据管理""元数据管理"），不绑定具体软件产品；涉及归档存储时按本所既定技术路线写明为达梦数据库。

• 数据仓库分层代号与中文名称对照：ODS（贴源层）、STG（结构化层）、DWD（明细层）、DWS（汇总层）、ADS（应用层）。首次阅读可参见附录A术语表。

• "业财一体化"（项目与财务数据贯通）在本方案中仅作为远期演进方向表述，视相关业务系统建设与数据成熟度分步推进，不构成任何阶段的承诺目标。

# 目录

（打开文档后如未显示目录，请全选后按 F9 更新域）

# 第一篇 总体篇

# 第1章 背景与现状诊断

【本章导读】 本章说明为什么要在当前时点启动数据治理：本所以项目为核心组织科研生产，单个项目金额高、周期长，项目与财务是价值密度最高的两块数据；而当前数据以离线表格填报为主，口径、质量、责任都缺乏制度约束。结论是：先立标准与制度、先治存量填报数据，再随业务系统建设逐步接入在线数据，避免"垃圾进、垃圾出"。

## 1.1 背景

本所属于典型的项目型科研单位：科研生产活动以项目（型号/课题）为基本单元组织，项目贯穿立项论证、方案设计、研制生产、试验交付全过程。项目具有三个突出特征：

1. 单体金额高。单个项目经费体量大，预算执行、成本归集、经费监管的精细化要求高，任何数据失真都会直接影响管理决策与审计合规。

2. 管理要素多。一个项目同时承载进度节点、质量问题、风险台账、技术状态变更、物资采购、经费收支等多类管理数据，分散在不同部门、不同系统、不同表格中。

3. 保密要求高。项目数据涉密程度高，数据的采集、存储、使用、共享、销毁各环节都必须置于保密管理体系之下。

在此背景下，项目域数据（进度、质量、风险、技术状态）与财务域数据（项目预算、项目经费、成本）是本所价值密度最高、治理优先级最高的两类数据资产。这两类数据治理好了，管理层"看得清项目、算得清经费"的基本诉求就有了数据底座；其余采购、库存、专利、考勤等域的数据围绕这两个核心提供支撑。

## 1.2 数据现状盘点

本所数据管理平台已初步建成，当前数据来源可归纳为九类、约 45 张源表：

| 数据类别 | 数据来源 | 接入方式 | 规模 | 与项目的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人员 | 平台业务模块 | 业务表复用 | 2 张 | 间接关联 |
| ERP 项目结构 | ERP 系统 | 在线同步 | 3 张 | 直接关联 |
| ERP 基础数据（物料/供应商/仓库等） | ERP 系统 | 在线同步 | 4 张 | 间接关联 |
| ERP 采购数据 | ERP 系统 | 在线同步 | 10 张 | 直接关联 |
| ERP 库存数据 | ERP 系统 | 在线同步 | 13 张 | 直接关联 |
| 项目管控数据（进度/质量/风险/技术状态等） | 离线表格 | 文件导入 | 9 张 | 核心 |
| 考勤数据 | 离线表格 | 文件导入 | 1 张 | 无直接关联 |
| 专利数据 | 离线表格 | 文件导入 | 1 张 | 无直接关联 |
| 财务数据（自有资金/项目经费/辅助余额等） | 离线表格 | 文件导入 | 4 张 | 间接关联 |

现状有两个基本事实：

• 离线填报占主导。项目管控、财务、考勤、专利等核心数据依赖各科室按月（或按周）填报离线表格再导入平台，数据质量高度依赖填报人个人的认真程度与理解一致性。

• 在线系统尚在建设。ERP 已实现采购、库存等域的在线同步；PLM（产品/设计数据）、QMS（质量管理系统）以及 ERP 的项目财务、项目预算模块尚在建设或规划中。未来 3 年内，数据来源结构将从"离线为主"逐步转向"在线为主、离线为补充"。

## 1.3 现状问题诊断

结合平台已导入数据的实际情况，当前数据管理存在以下典型问题：

（1）同一事物多种写法，数据无法自动对齐。 同一个科室在不同表格中出现简称、全称、别名多种写法；同一个人的姓名存在多种录入形式；风险等级有人填"高"、有人填"高风险"；节点类型"一般"与"一般节点"混用；技术状态更改类别罗马数字、阿拉伯数字、汉字并存。平台目前依靠别名归一机制消化这些差异，但别名清单持续膨胀，源头没有约束。

（2）跨来源数据靠人工对照。 项目在管控台账中用项目名称标识，在 ERP 中用项目编码标识，两边的对应关系靠映射表人工维护；一旦映射缺失，该项目的采购、库存、经费数据就无法挂接到项目视图下。

（3）口径之争消耗管理精力。 "完成率""异常率"等关键指标曾长期存在多个叫法、多种算法，不同报表数字对不上，管理层需要花时间核对"哪个数是对的"。平台已通过指标口径冻结初步解决项目管控域的问题，但机制尚未制度化，其他域尚未覆盖。

（4）填报质量缺乏闭环。 日期格式不规范、必填项空缺、自造枚举值等问题反复出现；发现问题后没有标准的定责、整改、复验流程，同样的错误下个月照旧。

（5）责任体系缺位。 数据出了问题找不到明确的责任主体：填报科室认为"表交了就完事"，平台运维认为"数据是业务报的"，没有制度明确"谁产生数据、谁对质量负责"。

（6）跨域按项目贯通尚不具备条件。 预算、采购、成本数据分属不同来源，粒度与编码体系不一致，目前无法可靠地按项目维度自动勾稽。这是远期需要逐步解决的方向，而非当前一步能到位的目标。

## 1.4 治理必要性与切入策略

上述问题中，(1)(2)(4)(5) 均属于制度与标准缺位造成的问题，不是靠上系统能自动解决的——如果在标准混乱的情况下匆忙接入 PLM、QMS 等新系统，只会把混乱以更高的速度固化进平台（"垃圾进、垃圾出"）。因此本方案确立的切入策略是：

1. 先治已有的：优先规范当前离线填报数据的标准、模板与质量闭环，项目域、财务域先行；

2. 再接新来的：每个新系统接入前，必须完成标准对齐、主数据映射、质量规则定义三项前置工作（见第14章）；

3. 循序渐进建考核：质量管理从通报起步，逐步过渡到评价参考，最后才与考核挂钩（见第10章），给业务科室留出适应期。

# 第2章 治理目标与总体框架

【本章导读】 本章给出数据治理的总目标、分阶段目标和一张总体框架图。核心思路：以项目、财务双核心数据域为重点，用九个治理能力域（标准、模型、主数据、指标、元数据、质量、安全、生命周期、共享）覆盖数据从产生到销毁的全生命周期；项目-财务数据贯通作为远期演进方向在蓝图中预留位置。

## 2.1 总体目标与阶段目标

总体目标：用约三年时间，建立"组织健全、标准统一、质量可控、安全合规"的数据治理体系，使项目、财务两域数据达到"口径唯一、来源可溯、质量可量、责任可查"，为管理决策提供可信数据。

分阶段目标与实施路线（详见第15章）对应：

| 阶段 | 时间跨度 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| 一期：立规矩、治填报 | 约 6 个月 | 治理组织与核心制度建立；填报模板标准化；项目、财务两域主数据与别名清理完成；指标字典发布；质量月度通报机制运行 |
| 二期：接系统、闭环质量 | 约 12 个月 | ERP 深度接入，财务数据按项目维度可查可算；PLM/QMS 按建设进度接入；质量整改闭环运行；数据资产目录覆盖主要业务域 |
| 三期：服务化、常态化 | 持续 | 数据共享服务规范化；质量与考核挂钩；治理运营常态化；项目-财务贯通蓝图视条件择机推进 |

## 2.2 治理总体框架

治理总体框架为"一横一纵"结构：

横向——业务数据域（治理的对象）：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    业务数据域                              │

│  ┏━━━━━━━━━━━━┓  ┏━━━━━━━━━━━━┓                      │

│  ┃ 项目域(核心) ┃  ┃ 财务域(核心) ┃   采购域   库存域       │

│  ┃ 进度/质量/  ┃  ┃ 预算/经费/  ┃                        │

│  ┃ 风险/技术状态┃  ┃ 成本/余额   ┃   专利域   考勤域       │

│  ┗━━━━━━━━━━━━┛  ┗━━━━━━━━━━━━┛                      │

│        └─────── 项目-财务贯通(远期演进方向) ───────┘        │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

纵向——治理能力域（治理的手段），对应本方案第二篇九章：

| 治理能力域 | 解决的问题 | 对应章节 |
| --- | --- | --- |
| 数据标准管理 | 名称、类型、值域、编码各说各话 | 第5章 |
| 数据架构与模型管理 | 数据分层混乱、加工逻辑不可控 | 第6章 |
| 主数据管理 | 项目、人员、科室等基础数据多源不一致 | 第7章 |
| 指标管理 | 指标口径之争、报表数字对不上 | 第8章 |
| 元数据与血缘管理 | 数据是什么、从哪来、到哪去说不清 | 第9章 |
| 数据质量管理 | 填报错误反复出现、无人担责 | 第10章 |
| 数据安全管理 | 数据分级、授权、审计缺乏统一要求 | 第11章 |
| 数据生命周期管理 | 数据只进不出、归档销毁无章可循 | 第12章 |
| 数据共享与服务管理 | 数据提供随意、出口口径不一 | 第13章 |

## 2.3 数据架构总览

数据从来源到消费的总体路径如下（各层职责详见第6章）：

数据来源                  数据管理平台                        数据消费

─────────      ─────────────────────────────────      ─────────

离线表格填报 ──┐    ODS 贴源层（原样落地、可追溯）              项目管控驾驶舱

├──→  STG 结构化层（类型收敛、不改语义）    ──→   经营分析看板

ERP 在线同步 ──┤    DWD 明细层（业务解释、口径落地）            数据查询服务

│    DWS 汇总层（主题汇总）                     数据共享提供

PLM/QMS/ERP ──┘    ADS 应用层（面向消费的指标结果）

（规划接入）        （维度主数据、指标字典、质量规则贯穿各层）

↓ 到期归档

达梦数据库（冷备归档库）

## 2.4 治理基本原则

以下四条原则贯穿所有治理域，是本方案各项规则的总纲：

1. 源头可追溯。任何进入平台的数据必须保留来源信息（来源文件、批次、行号、导入时间），做到每个数字可回查到原始填报。

2. 口径唯一真值源。业务分类、枚举含义、指标算法只允许有一个权威定义处；报表与看板一律消费统一口径，禁止各自另算。

3. 指标定义先于实现。先在指标字典中定义清楚业务含义与算法，再做技术实现；未经定义评审的指标不得上看板。

4. 循序渐进。标准从核心域起步、考核从通报起步、接入从成熟系统起步，每一步做实再走下一步。

# 第3章 组织与职责

【本章导读】 数据治理首先是管理问题，其次才是技术问题。本章按本所"所—科室—职员"三级体制设计三层治理组织：数据治理领导小组（所级决策）、数据管理办公室（归口日常运营）、科室数据专员（业务科室兼职），并明确与保密管理体系的职责边界：数据定密、涉密审批由保密体系主导，数据治理组织负责落实与配合。

## 3.1 治理组织架构

数据治理领导小组（所级）

组长：所领导（分管）  成员：相关科室负责人、保密办负责人

│  决策、发布、裁决

▼

数据管理办公室（归口科室内设）

主任 1 名 + 数据管理岗 2~3 名

│  组织、审核、运营、通报

▼

科室数据专员（各业务科室兼职，每科室 1 名）

填报组织、口径确认、问题整改的科室第一联络人

（1）数据治理领导小组：本所数据治理的最高决策机构，由分管所领导任组长，成员包括项目管理、财务、质量、科研生产、信息化等相关科室负责人及保密办负责人。职责：审定数据治理制度与标准；审定年度治理工作计划与考核方案；裁决跨科室的口径与责任争议。运行方式：每季度召开一次治理评审会，重大事项临时召集。

（2）数据管理办公室：设在信息化归口科室内，是治理工作的日常执行机构。职责：起草制度与标准并组织评审；维护主数据、指标字典、数据资产目录；组织数据质量监控与月度通报；受理各科室的数据问题与申请事项；组织宣贯培训。

（3）科室数据专员：各业务科室指定一名熟悉本科室业务的人员兼任。职责：组织本科室数据填报并做提交前自查；代表科室确认涉及本科室的业务口径与主数据；牵头本科室数据质量问题整改；参加数据质量月度例会。科室数据专员是"业务懂数据"的关键抓手，其培训要求见第17章。

## 3.2 关键事项职责矩阵

对治理中最常发生的关键事项，明确"审批（A）—负责（R）—配合（C）—知悉（I）"分工：

| 关键事项 | 领导小组 | 数据管理办公室 | 科室数据专员 | 业务科室负责人 | 保密办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理制度/标准发布 | A | R | C | C | C |
| 数据标准变更 | A（重大） | R | C | C | I |
| 数据模型评审上线 | I | A/R | C | I | I |
| 主数据新增/变更确认 | I | R | A（本业务） | I | I |
| 指标口径定义与变更 | A（核心指标） | R | C | A（本业务口径） | I |
| 质量问题定责与整改 | I | R | R（科室内） | A | I |
| 数据共享审批（所内） | I | A/R | C | A（数据归属科室） | I |
| 数据共享审批（涉外/涉密） | A | R | C | C | A |
| 数据定密与密级变更 | I | C | C | C | A/R |
| 数据销毁审批 | A | R | C | C | A |

## 3.3 与保密管理体系的衔接

本所保密要求高，数据治理组织与保密管理体系的关系界定为"保密定规矩，治理抓落实"：

• 定密权在保密体系：数据的密级认定、密级变更、涉密数据处理要求均以本所保密制度为准，数据治理组织不另立标准。

• 落实责任在治理体系：数据管理办公室负责把保密要求转化为平台内可执行的管控措施（密级标识、权限矩阵、审计留痕、销毁流程），并在数据资产目录中登记每项数据资产的密级属性（见第9章、第11章）。

• 双向进入机制：保密办负责人进入数据治理领导小组；涉密数据的共享、销毁等事项流程中，保密办为必经审批节点（见第12、13章）。

## 3.4 运行机制

| 机制 | 频率 | 参加范围 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量月度例会 | 每月 | 数据管理办公室 + 各科室数据专员 | 通报当月质量情况、协调整改事项、收集业务口径问题 |
| 治理季度评审会 | 每季度 | 领导小组 | 审议标准/制度事项、裁决争议、审定下季度重点 |
| 年度治理评估 | 每年 | 领导小组组织 | 评估年度目标达成、修订制度、审定下年度计划 |

# 第4章 制度体系

【本章导读】 制度是治理的抓手。本章设计"管理办法—实施细则—操作规程"三级制度框架：管理办法一份、所级发文，确立治理的合法性；实施细则按治理域各一份，本方案第二篇即为各细则的蓝本；操作规程落到表单级。一期优先制定三份细则：数据标准管理、数据质量管理、数据填报规范。

## 4.1 三级制度框架

| 层级 | 文件 | 发布主体 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一级 管理办法 | 《数据管理办法》（1 份） | 所级发文 | 确立治理组织、职责、基本原则与奖惩依据，是全部数据制度的母法 |
| 第二级 实施细则 | 各治理域细则（约 9 份） | 领导小组审定、数据管理办公室发布 | 规定各治理域的具体规则与流程，本方案第 5~13 章即各细则蓝本 |
| 第三级 操作规程 | 操作规程与表单（若干） | 数据管理办公室发布 | 填报规范、申请单、审批单、台账等操作载体，见第16章与附录E |

## 4.2 制度清单与制定优先级

制度建设与三期路线（第15章）对齐，避免一次性铺开：

| 优先级 | 制度文件 | 对应章节 | 计划时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期必备 | 《数据管理办法》 | 第3章 | 一期第 1~2 月 |
| 一期必备 | 《数据标准管理细则》 | 第5章 | 一期第 2~3 月 |
| 一期必备 | 《数据质量管理细则》 | 第10章 | 一期第 3~4 月 |
| 一期必备 | 《数据填报规范》（操作规程） | 第16章 | 一期第 2~3 月 |
| 二期 | 《主数据管理细则》《指标管理细则》《元数据管理细则》 | 第7/8/9章 | 二期上半段 |
| 二期 | 《数据安全管理细则》《数据生命周期管理细则》 | 第11/12章 | 二期（与保密办会签） |
| 三期 | 《数据共享与服务管理细则》 | 第13章 | 三期 |

## 4.3 制度的发布、修订与废止

• 发布：细则由数据管理办公室起草，征求相关科室意见后报领导小组审定发布；管理办法按所内发文程序办理。

• 修订：每年年度治理评估时统一评审修订需求；涉及职责调整或考核规则的修订必须经领导小组审定。

• 废止：被新版本替代的制度文件由数据管理办公室统一归档并公告废止，避免新旧版本并行。

• 例外处理：制度未覆盖的新情况，由数据管理办公室提出临时处理意见并记录，作为下次修订输入；不允许各科室自行解释。

# 第二篇 治理域篇

# 第5章 数据标准管理

【本章导读】 数据标准回答"数据应该长什么样"：叫什么名（命名规范）、什么类型（数据类型标准）、能填哪些值（枚举值域标准）、怎么编号（编码规范）。本所已在数据平台建设中沉淀了一套完整的标准，本章将其提升为所级标准并配套管理流程——标准的生命力在于"变更有流程"：新增一个枚举值、改一个字段含义，都必须走申请评审，而不是谁想改就改。

## 5.1 标准体系构成

数据标准体系由四类标准构成，全量明细见附录C，本章列出框架与要点。

（1）命名规范：约束数据仓库各层的表名、字段名，使任何人看到名称即可判断数据所属层级与含义。要点摘编：

| 对象 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 贴源层表 | ods_{系统或主题}_{源表名} | ods_quality_issue_v2 |
| 结构化层模型 | stg_{源系统}__{主题}_v{版本} | stg_pm__risk_info_v2 |
| 维度表 | dim_{实体名} | dim_project_master |
| 明细层表 | biz_dwd_{主题}_{事实}_v{版本} | biz_dwd_project_node_v2 |
| 汇总层表 | biz_dws_{主题}_{粒度}_v{版本} | biz_dws_progress_monthly_v2 |
| 应用层表 | biz_ads_{主题}_{类型}_v{版本} | biz_ads_progress_kpi_v2 |
| 字段 | 小写字母+下划线；布尔字段 is_ 前缀；时间字段 _date/_time 后缀 | is_delayed、plan_date |

（2）数据类型标准：统一各类业务数据的存储类型，消除"同一金额字段两种精度"之类的隐患。要点：金额与数量统一 numeric(28,8)；比率字段统一约定存"比例"还是"百分数"并在字段说明中写明；月份统一 YYYY-MM 文本格式；布尔统一 boolean 类型。

（3）枚举值域标准：所有"下拉选择"类字段的合法取值清单，是填报质量的第一道闸门。当前已标准化 9 类枚举：完成情况（6 值）、风险等级（高/中/低）、闭环状态（3 值）、原因分类（设计/工艺/操作/管理/外协外购/软件/元器件/其他）、质量问题状态（4 值）、更改类别（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类）、专利类型、专利状态、信息来源。每个枚举值同时定义标准代码（如 HIGH）与标准显示值（如"高"），平台内部用代码、对人展示用显示值。

（4）编码规范：约束业务标识的生成规则，保证同一业务对象在多次导入间标识稳定。要点：项目统一标识采用平台生成的全局唯一编号；任务/问题/风险/变更等台账记录按"项目+名称"等业务要素生成稳定标识，作为覆盖更新的依据；每次文件导入生成批次号（BATCH_日期_序号）用于追溯与重算。

## 5.2 标准的适用边界

• 标准适用于数据管理平台内全部数据层，以及各科室的填报模板——模板的列名、下拉值域必须与标准一致，这是标准向源头延伸的关键。

• 在线接入系统（ERP 及未来的 PLM/QMS）的源端字段不强制改名，但接入平台时必须完成与标准的映射对照（见第14章接入前置件）。

## 5.3 标准管理流程

| 步骤 | 动作 | 责任角色 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 提出 | 任何科室可提出标准新增/变更申请（含业务理由） | 科室数据专员 | 标准变更申请单 |
| 2 初审 | 评估必要性、与既有标准冲突、下游影响范围 | 数据管理办公室 | 初审意见 |
| 3 会签 | 涉及口径的由相关业务科室会签确认 | 相关科室负责人 | 会签意见 |
| 4 审定发布 | 一般变更由数据管理办公室发布；涉及跨科室口径或考核口径的报领导小组审定 | 数据管理办公室/领导小组 | 新版标准 + 发布通知 |
| 5 落地 | 同步更新填报模板、平台校验规则、数据字典 | 数据管理办公室 | 更新记录 |

标准变更必须评估下游影响：一个枚举值的改动可能影响历史数据归类与既有指标，评估结论要写入申请单。任何未走流程的"口头标准"一律无效。

【业务人员须知】 填报时只能从下拉列表中选择标准值，不要手工输入近义词（如把"高"写成"高风险"）；如果下拉里没有你需要的值，通过科室数据专员提交新增申请，等新值发布后再填——自造的值会被平台判为无效数据打回。

# 第6章 数据架构与模型管理

【本章导读】 数据从源头到看板要经过多层加工，如果加工规则不受控，同一份源数据会被不同人加工出不同结果。本章规定数据仓库五层架构中每一层允许做什么、禁止做什么（分层红线），以及数据模型从设计、评审到上线的管理流程。这些红线是平台数据可信的技术基石。

## 6.1 分层架构与各层职责

| 层 | 名称 | 职责 | 一句话红线 |
| --- | --- | --- | --- |
| ODS | 贴源层 | 原始数据原样落地，保留全部导入历史与来源信息 | 只落地、不解释 |
| STG | 结构化层 | 类型转换、占位符清理、字段规范化改名、来源信息标准化 | 只收敛格式、不引入业务语义 |
| DWD | 明细层 | 业务解释：别名归一、分类打标、口径派生，业务含义的唯一落地层 | 一切业务语义以维度真值表为依据 |
| DWS | 汇总层 | 按主题、按月度等粒度汇总 | 只汇总明细层结果 |
| ADS | 应用层 | 面向看板与服务的最终指标结果 | 只消费明细/汇总层，不回头取原始数据 |

## 6.2 分层红线规则

结构化层（STG）红线——该层是"原始数据"与"业务解释"之间的隔离带，纪律最严格：

• 允许做：安全的类型转换（文本转日期/数值，转不动的置空并可追溯）、占位符（如"—""无""N/A"）统一置空、去除首尾空白、字段改为标准名、登记来源信息（来源文件、工作表、批次、行号、导入时间）。

• 禁止做：任何条件分类映射、任何跨字段计算、任何日期派生（如从日期算月份）、任何布尔判断派生、任何值翻译。一句话：结构化层出来的每一行与原始数据一一对应，字段只做"同位变换"。

依赖红线——防止越层取数造成口径旁路：

• 明细层、汇总层、应用层一律禁止直接读取贴源层原始表；所有数据必须经结构化层进入加工链路。

• 汇总层、应用层禁止直接读取结构化层，只能消费明细层及以上的成果。

• 所有业务分类、别名归一、口径派生只允许发生在明细层，且必须以维度真值表（见第7章）为唯一依据，禁止在加工脚本里硬编码业务规则。

明细层加工三段式——明细层加工统一遵循"归一化 → 派生 → 打标"三段结构：先用别名对照表把原始值归一为标准代码，再做时间分组、天数差等口径派生，最后关联维度真值表补齐标准名称与业务标记。三段式使任何一个字段的加工逻辑都可以被审查与复现。

## 6.3 模型管理流程

| 步骤 | 内容 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 1 设计 | 按分层规范与命名标准完成模型设计，说明数据来源、加工逻辑、输出口径 | 模型开发人员 |
| 2 评审 | 数据管理办公室组织评审：分层红线合规性、命名合规性、口径与指标字典一致性；涉及业务口径的邀请科室数据专员参加 | 数据管理办公室 |
| 3 登记 | 通过评审的模型登记入模型清单（模型名、层级、职责、责任人、上线日期） | 数据管理办公室 |
| 4 上线 | 纳入统一调度运行 | 平台运维 |
| 5 变更 | 模型变更重新走评审；影响下游口径的变更须通知全部消费方 | 模型开发人员 + 数据管理办公室 |

## 6.4 血缘可解释性要求

任何看板上的数字必须能够回答"从哪来"：填报模板的哪一列 → 贴源层哪张表哪个字段 → 经过哪些层的什么加工 → 最终形成该指标。模型评审时血缘可解释性是必查项；平台元数据管理记录该链路（见第9章）。做不到全链路解释的模型不得上线。

## 6.5 落地现状：已上线模型总览

本章规则不是纸面要求——项目管控、财务两个核心域已按此架构完成建模并上线运行，共 67 个受控模型：

| 业务域 | 结构化层 | 明细层（维度真值/别名对照/事实） | 汇总层 | 应用层 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管控域（进度/质量/风险/技术状态/预算） | 5 个视图 | 8 张维度真值表 + 10 张别名对照表 + 5 张事实表 | 5 张 | 10 张指标表 | 43 |
| 财务域（自有资金/项目经费/辅助余额/个人余额） | 4 个视图 | 8 张维度字典 + 4 张事实表 | 4 张 | 4 张指标表 | 24 |

两个域的模型层层对应本章红线：结构化层全部为"只收敛格式"的视图；业务分类全部落在维度真值表；每张应用层指标表与指标字典（第8章、附录H）一一对应。全量模型清单及职责说明见附录G，后续新增域按同一套规则扩展。

【业务人员须知】 你在模板里填的每一个格子，平台都记录了"哪个文件、哪个工作表、第几行、何时导入"。如果看板数字有疑问，可以通过数据管理办公室一路查回你的原始填报——这既是数据可信的保障，也意味着填报质量是可定位、可追溯的。

# 第7章 主数据管理

【本章导读】 主数据是被各业务域共同引用的基础数据——项目、物料、供应商、人员、科室、会计科目。主数据不一致是"数据对不上"的最大根源：项目在管控台账叫一个名、在 ERP 里是另一个编码，两边数据就挂不到一起。本章重点规定项目主数据的多源融合机制与别名治理机制，并给出主数据的日常管理流程。

## 7.1 主数据识别与归口

| 主数据 | 权威来源 | 业务归口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 多源融合（见7.2） | 项目管理科室 | 各域数据挂接的地基，财务、采购、质量数据都靠它关联到项目 |
| 物料 | ERP | 物资采购科室 | 含物料分类 |
| 供应商 | ERP | 物资采购科室 |  |
| 人员 | 平台组织模块 | 人事科室 | 含姓名别名管理 |
| 科室 | 平台组织模块 | 人事/综合科室 | 含简称、历史名称别名 |
| 会计科目 | 财务系统/台账 | 财务科室 | 项目经费、余额数据的分类基础 |

每类主数据明确一个业务归口科室：该科室对这类主数据的正确性有最终确认权（技术登记由数据管理办公室执行）。

## 7.2 项目主数据的多源融合

现状：项目在管控台账（离线填报）中以"项目名称/编号"标识，在 ERP 中以"项目编码"标识；未来 PLM、QMS 上线后还会各自引入项目标识。

融合机制：

1. 统一项目标识：平台为每个项目生成全局唯一的统一标识，作为平台内一切项目数据关联的主键；

2. 项目映射表：维护"统一标识 ↔ 管控台账项目名称 ↔ ERP 项目编码（↔ 未来 PLM/QMS 项目标识）"的对照关系；

3. 自动匹配 + 人工确认：新项目数据进入时先按名称/编码自动匹配，自动匹配结果必须经项目管理科室人工确认后方可生效（平台以"是否已确认"标记区分），未确认的映射不得用于正式报表；

4. 映射完整率监控：映射完整率是一级质量指标（目标 ≥95%，见第10章），映射缺失清单每月随质量通报下发。

未来系统接入的强制要求：PLM、QMS 及 ERP 新模块接入前，必须先完成其项目标识与统一标识的映射初始化（见第14章接入前置件），否则不允许数据进入明细层。

## 7.3 别名治理

同一实体的多种写法通过别名对照机制归一：每类易混字段维护一张"别名 → 标准值"对照表，明细层加工时自动把别名归一为标准值。已建立别名对照的字段包括：科室名称、人员姓名、节点类型、风险等级、风险分类、风险状态、质量问题状态、原因分类、技术状态更改类别、通用是否值、整改落实状态、签署状态等十余类。

别名治理的管理要求：

• 别名对照表是受控数据：新增别名条目须经业务归口科室确认，由数据管理办公室登记，禁止加工人员私自添加；

• 别名只增不删：历史数据依赖既有别名归一，废弃写法保留在对照表中并标注"不再使用"；

• 别名膨胀是源头问题的信号：某字段别名条目持续增长，说明填报模板管控失效，应回到模板与培训解决（见第10章源头质量控制），而不是无限扩充对照表。

## 7.4 主数据管理流程

| 步骤 | 动作 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 1 申请 | 新增/变更主数据（如新项目立项、科室调整、新增别名） | 科室数据专员提交申请单 |
| 2 确认 | 业务归口科室确认业务正确性 | 归口科室负责人 |
| 3 登记 | 数据管理办公室在平台登记生效，更新映射/别名对照 | 数据管理办公室 |
| 4 分发 | 变更同步至填报模板下拉值域与相关系统 | 数据管理办公室 |
| 5 稽核 | 每季度主数据一致性稽核（重复、失效、映射缺失） | 数据管理办公室 |

## 7.5 落地实例：项目主数据的属性设计

7.2 节的融合机制已在平台落地为"融合项目主数据表"，其属性设计体现三个治理要点：

1. 一个锚点：project_uid（项目统一标识）为主键，全所项目数据关联的唯一锚点；

2. 多源落位：台账侧名称（唯一约束）与 ERP 侧主键/编码/名称并排存放，data_source 字段标记来源覆盖（台账/ERP/双源）；未来 PLM、QMS 的项目标识按同一模式增列，不推翻结构；

3. 确认留痕：is_verified（是否人工确认）字段落实"自动匹配必须人工确认"的流程要求（7.2），未确认记录不进正式报表。

完整字段表见附录G.3.1。物料、供应商、人员、科室、会计科目主数据的属性设计遵循同样的"标识 + 名称 + 别名 + 有效性 + 审计字段"模式。

【业务人员须知】 发现"同一个项目在两个报表里名字不一样"或"下拉里找不到某个项目/科室"，不要自己造一个名字填上去——这会产生一条无法归属的数据。正确做法：通过科室数据专员向数据管理办公室提交主数据申请，通常在数个工作日内更新到模板下拉中。

# 第8章 指标管理

【本章导读】 指标是数据消费的最终形态，也是"数字对不上"争议的集中地。本所已完成项目管控域 77 个指标的口径整理并形成指标字典，实践证明有效。本章把这套做法制度化：每个指标一张登记卡、口径冻结有日期、变更走评审、历史别名有归档，并将覆盖范围逐步扩展到财务及其他域。

## 8.1 指标分类与指标登记

指标分两级管理：

• 原始指标：直接从明细数据统计得出（如"异常节点数"）；

• 派生指标：由原始指标计算得出（如"节点不正常率 =（不正常待变更 + 超期未完成未变更）÷ 已到时间节点数"）。

每个指标在指标字典中登记一张指标卡，要素固定为十项：

| 登记要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 指标编码 | 全局唯一（如 pjm_prog_abnormal_rate） |
| 业务定义 | 用业务语言说明该指标衡量什么 |
| 计算公式 | 精确的算法表达 |
| 统计范围 | 计入/排除规则（如"不含一般节点""受时间筛选控制"） |
| 单位 | 个、%、万元等 |
| 评价方向 | 越高越好 / 越低越好 |
| 阈值 | 关注线、预警线（无则写明"无"） |
| 数据来源 | 来源填报表/系统表 |
| 更新频率 | 如每日、每月 |
| 历史别名 | 该指标曾用过的其他叫法（归档，禁止再用） |

指标卡样例见附录F。看板上每个指标旁提供口径说明入口，展示内容与指标字典完全一致——看板即字典，字典即口径。

## 8.2 口径管理

• 口径冻结：一批指标定义评审通过后整体"冻结"，标注冻结日期与权威出处；冻结后的口径是该域唯一合法算法，任何报表不得另算。

• 唯一真值源：指标字典是指标定义的唯一权威处；加工模型、看板、共享接口的实现必须与字典一致，模型评审（第6章）以字典为对照依据。

• 历史别名归档：同一指标的旧叫法（如"异常率""不正常率"之于"节点不正常率"）统一登记为历史别名并停用，杜绝一个指标多个名字。

## 8.3 指标全生命周期流程

| 环节 | 规则 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 提出 | 业务科室或管理层提出新指标需求，附业务目的 | 需求方 |
| 定义评审 | 数据管理办公室组织：业务定义（业务科室确认）+ 数据可行性（来源与质量是否支撑）双重评审 | 数据管理办公室 + 业务归口科室 |
| 发布 | 录入指标字典、实现加工模型、上线看板 | 数据管理办公室 |
| 变更 | 口径变更必须重新评审；变更生效前通知全部消费方并说明新旧口径差异；核心管理指标的变更报领导小组审定 | 数据管理办公室 |
| 下线 | 停用指标保留字典记录并标注下线日期，看板同步撤下 | 数据管理办公室 |

## 8.4 指标体系全景（已冻结口径）

项目管控域已完成 77 个指标的登记与口径冻结（冻结日期 2026-05-18），按业务主题分布如下：

| 主题域 | 指标数 | 代表指标 |
| --- | --- | --- |
| 质量 | 21 | 质量问题总数、归零率、现存率、设计类问题占比、质量健康分 |
| 进度 | 17 | 节点总数、节点完成百分比、节点不正常率、延期天数、进度健康分 |
| 预算 | 13 | 预算总额、已执行（=预付+账面+应付）、执行率、剩余率、超支金额 |
| 技术状态 | 12 | 变更总数、签署率、整改落实率、Ⅰ类变更占比 |
| 风险 | 7 | 风险总数、高/中/低分布、风险释放率 |
| 综合 | 6 | 项目综合健康度、风险预警指数 |
| 采购 | 1 | 长周期物料跟踪 |

指标体系为三层结构：基础指标（直接计数/求和，如节点总数）→ KPI 指标（带分子分母的比率，如完成百分比）→ 健康分/预警指数（多指标加权合成，支撑大屏总览）。每层算法均在字典中显式登记，合成类指标同时登记权重。

全量 77 项指标的编码、公式、阈值清单见附录H；财务域看板指标已完成口径核对，随一期所级指标字典第一版一并发布；二、三期随新域数据接入逐步扩展。

【业务人员须知】 对看板数字有疑问，先点指标旁的口径说明，看清计算公式与统计范围——多数"数字不对"其实是口径理解差异（例如你算的包含一般节点，看板口径不含）。看完仍有异议，通过科室数据专员提交口径异议单，由数据管理办公室组织复核。

# 第9章 元数据与血缘管理

【本章导读】 元数据是"关于数据的数据"——每张表、每个字段是什么含义、归谁管、什么密级、从哪来到哪去。元数据管理的产出是一份数据资产目录和一张端到端血缘图，它们是数据查询、共享审批、质量定责、安全管控的共同基础设施。

## 9.1 元数据范围

| 类型 | 内容 | 维护方式 |
| --- | --- | --- |
| 技术元数据 | 表/字段定义、类型、加工逻辑、调度信息 | 随模型上线自动登记 |
| 业务元数据 | 业务含义、业务归口科室、填报来源 | 科室数据专员配合补录 |
| 管理元数据 | 密级、责任人、更新频率、共享限制 | 数据管理办公室登记，密级以保密办认定为准 |

## 9.2 数据资产目录

数据资产目录按业务域组织（项目、财务、采购、库存、专利、考勤），登记每项数据资产的名称、业务含义、归口科室、密级、更新频率与可共享性。目录的管理要求：

• 新模型上线即入目录（与第6章模型登记合并执行），存量资产一期内完成项目、财务两域补录，二期覆盖全部主要业务域；

• 目录对所内用户按权限开放查询，是"找数据先查目录"的入口；

• 每季度与实际库表核对一次，清理失效条目。

## 9.3 血缘管理

血缘链路的完整形态：填报模板字段 → 贴源层表字段 → 结构化层规范字段 → 明细层标准字段与派生口径 → 汇总层 → 应用层指标 → 看板。支撑血缘的基础是来源追溯字段规范——所有进入结构化层的数据必须携带：来源系统、来源文件、来源工作表、导入批次号、来源行号、导入时间，共六要素。

血缘的三个用途：

1. 正向影响分析：某个填报模板列要改，先查血缘看影响哪些下游指标；

2. 反向问题定位：某个看板数字异常，沿血缘回查到具体批次、具体行的原始填报（质量定责的依据，见第10章）；

3. 共享风险评估：对外提供某数据时，查其上游是否含高密级来源（见第13章）。

## 9.4 维护责任

技术元数据与血缘随模型评审上线自动形成，责任在模型开发人员与数据管理办公室；业务元数据由各科室数据专员在资产入目录时补录；管理元数据中的密级字段以保密办认定结果为准，数据管理办公室负责在平台内落实标识。

【业务人员须知】 需要找某类数据时，先查数据资产目录（入口由数据管理办公室提供），目录会告诉你数据叫什么、归哪个科室、你有没有权限看；不要靠"问熟人拷表格"的方式获取数据——那既不可靠，也绕开了安全管控。

# 第10章 数据质量管理

【本章导读】 数据质量管理是本方案投入最重的治理域，也是业务科室感受最直接的一域。本章建立"规则体系 → 源头控制 → 监控告警 → 整改闭环 → 质量评价"五个环节的完整链条。特别说明：质量评价采取"通报 → 评价参考 → 考核挂钩"三步走，一期只通报、不排名、不考核，给各科室充分的适应与改进期——治理的目的是把数据做好，不是把人考倒。

## 10.1 质量维度与规则体系

数据质量按五个维度定义规则（全量规则清单见附录D）：

| 维度 | 含义 | 规则示例（现行） | 目标阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整性 | 该有的数据/字段是否齐全 | 项目映射完整率；必填字段非空率；人员匹配率；科室匹配率 | ≥95%（映射/科室）、≥90%（人员） |
| 准确性 | 数据是否符合值域与格式 | 枚举字段值域命中率；日期格式合规率；数值可解析率 | 100%（枚举） |
| 唯一性 | 业务主键是否重复 | 任务/问题/风险/变更标识唯一率 | 100% |
| 及时性 | 数据是否按约定周期到位 | 月度填报按时导入率；在线同步延迟 | 按数据域约定 |
| 一致性 | 跨表跨域数据是否勾稽 | 同一问题在台账与措施表中的状态一致；（远期）预算与执行勾稽 | 逐步建立 |

规则体系的建设节奏：一期以完整性、准确性、唯一性、及时性四类基础规则覆盖项目、财务两域；一致性规则（尤其跨域勾稽）依赖主数据与在线接入成熟度，二期起逐步建立。规则清单由数据管理办公室维护，每半年评审扩充一次。

## 10.2 源头质量控制

针对"离线填报占主导"的现状，质量控制重心前移到源头：

（1）填报模板管控：所有填报模板由数据管理办公室统一制作发放；下拉字段全部挂接标准值域（第5章）与主数据（第7章）；日期、数值列设置格式约束；必填列显著标识。模板即标准的载体——模板之外的自制表格不接收。

（2）入湖校验拦截：文件导入平台时自动执行第一道校验：模板版本核对、必填项检查、日期/数值格式检查、枚举值域检查、项目名称能否匹配主数据。校验不通过的文件整体退回并附逐行错误清单（第几行、哪一列、什么错误、正确示例），填报科室修正后重新提交。

（3）填报前自查：科室数据专员在提交前按《数据填报规范》做一次自查（重点：新增项目是否已申请主数据、有无手工输入的枚举值）。

## 10.3 质量监控与告警

• 规则自动执行：全部质量规则纳入平台每日/每批次自动执行，无需人工核对；

• 问题分级：阻断级（主键重复、枚举非法等，数据不得进入明细层）、严重级（映射缺失、必填缺失，进入待整改清单）、一般级（格式瑕疵等，累计通报）；

• 质量报告：每月生成分科室、分数据域的质量报告，内容包括各规则得分、环比变化、典型问题案例；报告在质量月度例会上通报。

## 10.4 整改闭环

质量问题处理遵循"登记 → 定责 → 整改 → 复验 → 销号"闭环：

| 步骤 | 内容 | 责任角色 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 登记 | 监控发现或人工上报的问题录入整改清单，生成整改单 | 数据管理办公室 | 发现当日 |
| 2 定责 | 沿血缘定位问题环节：填报错误→填报科室；加工错误→平台开发；标准缺陷→标准管理流程 | 数据管理办公室 | 3 个工作日 |
| 3 整改 | 责任方修正（重新填报/修复模型/变更标准） | 责任方 | 一般 10 个工作日 |
| 4 复验 | 重跑质量规则验证问题消除 | 数据管理办公室 | 整改后 2 个工作日 |
| 5 销号 | 整改单关闭归档；超期未整改事项列入月度通报并上报例会协调 | 数据管理办公室 | — |

整改单模板见附录E。定责依据血缘而非推断：每一条问题数据都能定位到具体批次与行号，避免"各执一词"。

## 10.5 质量评价三步走

质量评价与考核严格分步实施，每一步设明确的进入条件，未达条件不得跨步：

| 阶段 | 做法 | 明确不做 | 进入下一步的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步：通报（一期起） | 月度质量报告向各科室通报本科室情况，例会讲评共性问题 | 不排名、不与任何考核挂钩 | 规则体系稳定运行 ≥6 个月；模板与培训到位；各科室对规则无重大异议 |
| 第二步：评价参考（二期起） | 质量得分作为科室数据工作评价的参考项，正向激励为主（表扬进步显著科室） | 不作为负面考核依据 | 质量得分连续 ≥2 个季度总体稳定；整改闭环运转正常 |
| 第三步：考核挂钩（三期，须所级发文） | 质量指标正式纳入科室考核体系，权重与规则由领导小组审定、所级发文 | — | — |

这一节奏写入《数据质量管理细则》，任何部门不得提前将质量数据用于考核，防止业务科室因惧怕考核而抵触填报或粉饰数据。

## 10.6 常见填报错误与正确做法

| 常见错误 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 日期填成"2026.5.1""5月1日" | 无法解析，按空值处理 | 统一 XXXX-XX-XX 格式（模板已约束） |
| 枚举手工输入近义词（"高风险"） | 值域校验不通过，文件退回 | 只从下拉选择 |
| 空值填"—""无""/" | 占位符污染统计 | 没有就留空 |
| 新项目直接手写项目名 | 无法挂接主数据，数据成孤儿 | 先申请主数据，再填报 |
| 同一问题两个月名称写法不同 | 被识别为两条记录，重复统计 | 名称保持逐月一致（复制上月表续填） |

【业务人员须知】 文件被退回时，错误清单会精确到行和列，按清单逐项修正即可，不需要重做整张表。质量通报在一期内只用于帮助各科室发现问题，不用于考核——发现填报困难或规则不合理，尽管在月度例会上提出。

# 第11章 数据安全管理

【本章导读】 本所保密要求高，数据安全不是数据治理的附属项，而是前置约束。本章确立"保密制度定规矩、数据平台抓落实"的总原则，从分级分类、访问控制、传输存储、操作审计四个方面规定数据环节的安全要求。本章与所内保密制度是落实关系而非替代关系：凡保密制度已有规定的，从其规定。

## 11.1 数据分级分类

• 分类：按业务域分类（项目、财务、采购、库存、专利、考勤），与数据资产目录的组织方式一致；

• 分级：数据密级依照本所保密制度认定（定密权在保密体系），数据平台负责在数据资产目录中登记每项资产的密级标识，并按密级实施差异化管控；

• 就高原则：加工产物（汇总表、看板、导出文件）的密级不低于其上游来源中的最高密级；血缘（第9章）为该判定提供依据；

• 重点对象：项目进度与技术状态数据、项目预算与经费数据默认按高敏感对待，其访问与共享一律走审批。

## 11.2 访问控制

• 最小授权：按"科室 × 角色 × 数据域"建立权限矩阵，默认无权限，按需申请开通；

• 分域授权：业务人员默认仅可访问本科室相关数据域；跨科室数据访问须数据归属科室审批；

• 高敏数据单独审批：财务域明细数据、全所汇总视图等高敏内容，开通权限须数据管理办公室与归属科室双重审批；

• 权限复审：每半年复审一次权限清单，人员调岗、离职即时回收权限（与人事流程联动）。

## 11.3 传输与存储安全

• 离线文件导入过程加密传输、落地受控，导入完成后的原始文件按保密要求管理，不得散存于个人终端；

• 平台存储环境按本所涉密信息系统要求建设与测评，数据库访问全部实名、留痕；

• 数据导出默认关闭，确需导出的走共享审批流程（第13章），导出文件带水印与台账登记；

• 备份介质与归档库（达梦数据库，见第12章）纳入同等安全管控范围。

## 11.4 操作审计

• 全量留痕：谁在什么时间、以什么身份、访问/查询/导出/修改了什么数据，全部记入审计日志；

• 日志保护：审计日志独立存储、防篡改，保留期限按保密要求执行；

• 定期审计：数据管理办公室每季度出具数据操作审计报告，重点核查异常时段访问、批量导出、越权尝试；发现涉密违规线索即时移交保密办处理。

## 11.5 与保密制度的衔接

本章各项措施是本所保密要求在数据环节的具体落实。执行中的衔接规则：

• 数据定密、密级变更、涉密载体管理、失泄密处置，一律按本所保密制度执行；

• 《数据安全管理细则》制定与修订须经保密办会签；

• 涉密数据的共享（第13章）与销毁（第12章）流程中，保密办为必经审批节点。

【业务人员须知】 不要用拷表格、截图、私发的方式传递平台数据——所有数据获取都应通过平台权限或共享申请进行，平台有完整留痕。发现数据权限超出你的工作需要，主动向数据管理办公室报告调整。

# 第12章 数据生命周期管理

【本章导读】 数据从产生到销毁的全程都要受控，"只进不出"会让平台越来越重，"随意删除"则违反追溯与保密要求。本章规定各层数据的保留周期、向达梦数据库归档的流程，以及数据销毁的审批与监督流程——销毁是生命周期中保密风险最高的环节，从严设计。

## 12.1 生命周期阶段

数据生命周期分四个阶段：产生（填报/在线接入，质量与安全控制见第10、11章）→ 使用（加工、分析、共享）→ 归档（超出在线保留期的数据转入冷备归档库）→ 销毁（超出归档期或按保密要求处置）。

## 12.2 保留与归档策略

| 数据层 | 在线保留 | 归档策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贴源层（含导入历史） | 3 年 | 每年一次，转入达梦归档库 | 原始数据是追溯与重算的依据，归档不销毁 |
| 结构化层 | 随贴源层 | 不单独归档 | 可由贴源层随时重建 |
| 明细层 | 长期在线 | 暂不归档 | 仅保留最新业务状态，数据量可控 |
| 汇总层/应用层 | 长期在线 | 暂不归档 | 管理分析的直接依据 |
| 维度主数据 | 长期在线 | 不归档 | 基础数据 |
| 审计日志 | 按保密要求 | 按保密要求归档 | 独立管理 |

归档目标库为达梦数据库，作为冷备归档库独立部署，纳入与生产库同等的安全管控（第11章）。归档流程要点：

1. 数据管理办公室每年编制归档计划（范围、批次清单），报领导小组备案；

2. 归档执行后必须做恢复验证——抽样从达梦归档库回读核对，验证通过才允许清理在线数据；

3. 归档台账登记每批次的范围、时间、数据量、验证结论、操作人；

4. 归档数据的查询按需申请，与在线数据同等权限管控。

## 12.3 数据销毁流程

销毁是不可逆操作，涉密环境下从严管理。适用情形：超出保留与归档期限的数据、按保密要求需要处置的数据、经批准下线系统的遗留数据。

| 步骤 | 内容 | 责任角色 |
| --- | --- | --- |
| 1 申请 | 编制销毁申请：数据清单、所属域、密级、时间范围、销毁理由、销毁方式 | 数据管理办公室（或数据归属科室发起） |
| 2 审核 | 核查清单准确性、确认无在用下游依赖（依据血缘）、确认已过保留期 | 数据管理办公室 |
| 3 审批 | 保密办审批（密级与处置方式合规性）→ 领导小组审批 | 保密办、领导小组 |
| 4 执行 | 按批准范围执行销毁；同步处置在线库、达梦归档库、备份介质三处副本，不得遗留 | 平台运维 |
| 5 监销 | 双人监销：操作人之外由数据管理办公室、保密办各指定一人现场监督并签字 | 监销人 |
| 6 登记 | 销毁台账登记：清单、批准文号、执行时间、方式、操作人、监销人；台账长期保存 | 数据管理办公室 |

销毁审批单与销毁台账模板见附录E。任何未经审批的数据删除按违规处理；日常加工中的表重建、批次重算不属于销毁，但须在模型变更流程中留痕（第6章）。

【业务人员须知】 业务科室不需要也不允许自行删除平台数据。如认为某批数据已无保留必要（如试填的测试数据），向数据管理办公室提出，由统一流程处置。

# 第13章 数据共享与服务管理

【本章导读】 数据的价值在使用，但共享的每个出口都是安全与口径风险点。本章确立共享三原则（最小必要、按需审批、全程留痕），规定看板授权、数据接口、离线提取三种共享方式的管理要求，并特别规定：一切共享出口必须消费应用层统一口径——共享不仅要"给得安全"，还要"给得对"。

## 13.1 共享原则

1. 最小必要：只提供完成用途所必需的数据范围与粒度，能给汇总不给明细，能给指标不给底表；

2. 按需审批：共享按次或按期审批，不存在"永久白名单"；

3. 全程留痕：谁申请、谁批准、给了什么、何时给的，全程可查。

## 13.2 三种共享方式

| 方式 | 适用场景 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 看板授权 | 所内人员日常查看管理看板 | 按权限矩阵（第11章）开通；默认方式，优先引导 |
| 数据接口 | 所内其他系统按约定获取数据 | 接口须登记（用途、数据范围、调用方、频率）；身份认证 + 调用留痕；只暴露应用层成果 |
| 离线提取 | 确需一次性数据文件的场景 | 从严审批（申请单写明用途与去向）；文件带水印；提取台账登记；用毕按保密要求处置 |

审批链：所内共享由数据归属科室 + 数据管理办公室审批；涉及高敏数据或跨密级的加签保密办；向所外提供数据的，一律加保密审查，按对外提供信息的所内规定执行，并报领导小组审批。

## 13.3 服务口径一致性

• 所有共享出口（看板、接口、提取）只允许消费应用层与汇总层的统一口径成果，禁止绕过口径层直接从贴源层、结构化层取数——这是第6章依赖红线在共享环节的延伸；

• 接口输出的指标字段必须与指标字典（第8章）一致，接口文档直接引用指标编码；

• 消费方发现的数据疑问统一走口径异议流程（第8章），不允许消费方"自行修正"后再分发。

## 13.4 共享的持续管理

• 数据接口每半年复核一次：用途是否仍然成立、调用方是否变化、数据范围是否仍为最小必要，不再需要的即时停用；

• 离线提取台账每季度汇总分析，提取频繁的场景应评估转为看板或接口方式；

• 共享数据的密级标识随数据走：接收方获得的数据继承原密级管理要求，在申请单中书面确认。

【业务人员须知】 需要数据时的顺序：先查数据资产目录确认数据存在 → 优先申请看板权限 → 确需文件的提交离线提取申请（写清用途）。拿到的数据仅限申请用途使用，不得二次转发。

# 第三篇 实施篇

# 第14章 系统接入与数据流规划

【本章导读】 未来三年，本所数据来源将从"离线填报为主"转向"在线系统为主"：PLM、QMS 将陆续建设，ERP 的项目财务与预算能力将深化。本章回答两个问题：新系统按什么次序接、接入前要做什么准备，以及项目、财务两域数据流如何规划。本章末给出项目-财务贯通的远期蓝图——它是方向，不是近期承诺。

## 14.1 接入现状与目标

| 数据来源 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 项目管控数据（进度/质量/风险/技术状态） | 离线模板月度/周度填报 | 中期维持规范化填报；远期视 PLM/项目管理系统建设情况在线化 |
| 财务数据（预算/经费/余额） | 离线模板月度/季度填报 | 随 ERP 项目财务、预算模块建设逐步在线接入 |
| 采购、库存 | ERP 在线同步（已实现） | 深化：补齐与项目主数据的编码对齐 |
| 设计/技术状态源头数据 | 无系统 | PLM 建成后接入 |
| 质量业务数据 | 离线填报 | QMS 建成后接入 |

## 14.2 接入次序与判定标准

新系统接入不按"谁建成谁先接"，而按三维评估排序：

| 评估维度 | 问题 |
| --- | --- |
| 数据价值 | 该数据对项目、财务两个核心域的管理决策贡献多大？ |
| 系统成熟度 | 源系统数据是否稳定、编码是否规范、接口是否可用？ |
| 标准就绪度 | 我方标准、主数据映射、质量规则是否已准备好承接？ |

据此，当前建议的接入次序：① ERP 深化（采购库存已有基础，项目财务/预算价值最高）→ ② QMS（质量数据与项目管控强关联）→ ③ PLM（按其建设进度）。次序随年度评估滚动调整。

## 14.3 接入前置件（强制）

任何新系统接入前，必须完成三项前置工作并经数据管理办公室确认，未完成不接——这是防止"先接入、后返工"的硬闸门：

1. 标准对齐：源系统字段与本所数据标准的映射对照表（含枚举值对照）；

2. 主数据映射初始化：源系统的项目、物料、人员等标识与平台统一标识完成初始映射并经归口科室确认（第7章）；

3. 质量规则定义：该数据源的完整性、准确性、及时性规则清单入库，接入即监控。

接入后按第6章模型流程建立分层加工链路，按第9章要求入数据资产目录。

## 14.4 项目、财务两域数据流规划

项目域数据流（现状为主，持续规范）：

各科室填报（进度/质量/风险/技术状态模板）

→ 入湖校验（第10章） → 贴源层（留痕）→ 结构化层（收敛）

→ 明细层（别名归一、口径落地）→ 月度汇总 → 项目管控驾驶舱（77 项指标）

关键规划点：四类台账（进度、质量、风险、技术状态）通过项目统一标识与科室、人员主数据互联，支撑"一个项目一屏看全"的项目全景视图；质量问题、风险、技术状态变更产生的跟进计划与进度节点建立关联，形成管理闭环视图。

财务域数据流（近期目标：财务数据按项目维度可查可算）：

财务填报（自有资金/项目经费/辅助余额/预算三本账）

→ 入湖校验 → 分层加工

→ 按"项目 + 科室 + 期间"三个维度组织的财务汇总

→ 经费执行看板（预算、已执行、余额）

关键规划点：① 财务数据与项目主数据的挂接质量是本域第一优先事项（预算编号、经费科目与项目映射）；② 预算数据当前为时点快照，看板反映"当前状态"；待 ERP 预算模块在线化后再建立按期间的时间序列；③ 已执行口径已冻结（已执行 = 预付账款 + 账面成本 + 应付账款），任何报表不得另算。

## 14.5 项目-财务贯通蓝图（远期演进方向）

在项目、财务两域各自治理到位、ERP 相关模块建成并稳定运行的前提下，远期可逐步实现以项目为主线的五段数据贯通：

预算编制 → 采购执行 → 库存与领用 → 成本归集 → 项目决算

| 环节 | 数据内容 | 远期勾稽关系 |
| --- | --- | --- |
| 预算编制 | 项目预算（三本账） | 预算 vs 已执行（超支预警） |
| 采购执行 | 请购、订单、合同、到货 | 采购金额 vs 预算科目 |
| 库存与领用 | 入库、出库、现存量 | 采购到货 vs 入库；领用 vs 项目 |
| 成本归集 | 项目成本明细 | 领用/人工/外协 vs 成本科目 |
| 项目决算 | 决算报表 | 决算 vs 预算全周期对账 |

明确边界：该蓝图的实现以相关系统建设进度与数据成熟度为前提，分步推进、不设硬性时间表，不构成任何阶段的承诺目标。近期（一、二期）只做两件打基础的事：把项目主数据映射做扎实、把财务数据按项目维度对齐——这两件事无论贯通与否都有独立价值。

# 第15章 分期实施路线图

【本章导读】 治理工作分三期推进，节奏原则是"每期做实再进下期"：一期不动系统、先立规矩治填报；二期接系统、闭环质量；三期服务化、常态化。每期给出目标、任务、里程碑与成效度量，作为年度计划与评估的依据。

## 15.1 一期：立规矩、治填报（约 6 个月）

目标：治理组织与核心制度运转起来；项目、财务两域的填报数据"有标准、有校验、有通报"。

| 任务 | 内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 组织建立 | 成立领导小组、数据管理办公室，各科室指定数据专员 | 第 1 月完成 |
| 核心制度 | 《数据管理办法》《数据标准管理细则》《数据质量管理细则》《数据填报规范》发布 | 第 4 月前发布 |
| 标准发布 | 命名/类型/枚举/编码四类标准所级发布；填报模板全面换版 | 第 3 月 |
| 主数据清理 | 项目映射补全、科室/人员别名清理、别名对照受控化 | 第 5 月 |
| 指标字典 | 项目 + 财务两域指标字典第一版发布（含 77 项项目管控指标） | 第 4 月 |
| 质量机制 | 入湖校验上线；质量月报与月度例会运行 | 第 5 月起每月 |
| 宣贯培训 | 全员填报规范培训、数据专员专项培训 | 第 2~6 月滚动 |

成效度量（一期退出标准）：项目映射完整率 ≥95%；枚举值域命中率 ≥99%；月度填报按时导入率 ≥95%；填报文件一次校验通过率相比基线显著提升。

风险与对策：业务科室配合度不足 → 以"通报不考核"降低阻力，领导小组例会通报推进情况；模板换版初期错误率上升 → 属正常现象，以培训与错误清单辅导应对，不作负面评价。

## 15.2 二期：接系统、闭环质量（约 12 个月）

目标：在线数据源深化接入；质量管理形成完整闭环；财务数据按项目维度可查可算。

| 任务 | 内容 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| ERP 深化 | 采购/库存与项目主数据编码对齐；项目财务、预算模块按建设进度接入 | 按 ERP 建设计划 |
| 新系统接入 | QMS、PLM 按三维评估与前置件要求接入 | 按各系统建设进度 |
| 财务按项目对齐 | 经费、预算、成本数据按项目维度关联分析落地，经费执行看板上线 | 二期中段 |
| 质量闭环 | 整改单流程上线，定责-整改-复验-销号全流程运行 | 二期第 3 月 |
| 一致性规则 | 跨表一致性规则建立（台账间状态勾稽） | 二期下半段 |
| 资产目录 | 数据资产目录覆盖全部主要业务域，密级标识登记完成 | 二期末 |
| 制度补齐 | 主数据/指标/元数据/安全/生命周期五份细则发布 | 二期内 |
| 质量评价 | 满足进入条件后，质量得分转为科室评价参考项 | 条件达成后 |

成效度量：在线接入数据域 ≥2 个新增；质量问题平均整改周期 ≤15 个工作日；财务域数据按项目可查率达到既定目标；资产目录覆盖率 100%（主要业务域）。

## 15.3 三期：服务化、常态化（持续）

目标：数据从"管起来"走向"用起来"，治理转入常态运营。

| 任务 | 内容 |
| --- | --- |
| 共享服务 | 《数据共享与服务管理细则》发布；接口服务规范化，共享全部走流程 |
| 考核挂钩 | 满足进入条件后，质量指标经所级发文正式纳入考核 |
| 常态运营 | 年度治理评估、制度年度修订、规则库滚动扩充成为固定机制 |
| 归档运行 | 首轮达梦归档执行并完成恢复验证，归档进入年度例行 |
| 远期方向 | 项目-财务贯通蓝图视系统成熟度择机启动试点（不设硬性里程碑） |

成效度量：数据共享申请平均办理时长；指标字典覆盖全部在用看板；年度治理评估形成报告并驱动制度修订。

## 15.4 路线图总览

一期(6个月)          二期(12个月)             三期(持续)

─────────────      ──────────────────      ─────────────────

组织+制度+标准       ERP深化/QMS/PLM接入      共享服务规范化

模板换版+主数据清理   财务按项目可查可算        质量考核挂钩(所级发文)

指标字典发布         质量整改闭环             治理常态运营

质量通报(不考核)     质量分作评价参考          归档例行/贯通蓝图择机试点

# 第16章 业务人员操作指引

【本章导读】 本章专为业务科室人员编写，不使用技术术语。五个最常见的场景，每个场景告诉你：怎么做、找谁、多久有结果。本章内容与《数据填报规范》一致，日常工作以最新发布的规范为准。

## 16.1 我要填报数据

1. 用对模板：只使用数据管理办公室发放的当期模板（模板首页标注版本号），不要沿用旧版或自制表格；

2. 下拉的列只选不填：项目、科室、完成情况、风险等级等列都是下拉选择，直接选，不要手工输入；

3. 日期按格式：统一"年-月-日"（如 2026-07-05），不要用"7月5日""2026.7.5"；

4. 没有就留空：不要填"—""无""/"占位；

5. 名称保持一致：同一个问题/风险/任务，每个月的名称写法必须与上月完全相同（建议复制上月表续填），否则会被当成两条记录；

6. 提交前过一遍自查：新出现的项目是否已在下拉里？有没有手工输入的分类值？必填列是否有空？

| 常见错误 | 正确做法 |
| --- | --- |
| "2026.5.1"、"5月1日" | 2026-05-01 |
| 手工输入"高风险" | 下拉选择"高" |
| 空格填"—"、"无" | 留空 |
| 直接手写新项目名 | 先申请主数据（见16.3） |

## 16.2 我发现数据不对

• 看板数字和我理解的不一样 → 先点指标旁的口径说明（ℹ️），看计算公式和统计范围，多数疑问在这里解决；仍有异议 → 通过科室数据专员提交口径异议单，数据管理办公室组织复核，一般 5 个工作日内答复。

• 数据本身错了（比如某条风险状态不对）→ 报科室数据专员核实：填报错误就在下月填报中修正（同名覆盖），非填报原因则由专员转数据管理办公室按整改流程处理。

• 我的文件被退回了 → 文件附有逐行错误清单（第几行、哪列、什么错），按清单修正后重新提交即可，不需要重做整表。

## 16.3 我要新增一个值（项目/枚举/别名）

| 想新增的 | 找谁 | 流程 | 一般时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新项目（下拉里没有） | 科室数据专员 → 数据管理办公室 | 主数据申请单 → 项目管理科室确认 → 登记进下拉 | 数个工作日 |
| 新枚举值（分类里没有合适的） | 同上 | 标准变更申请单 → 评审发布 → 更新模板 | 视评审情况 |
| 科室/人员的新写法 | 同上 | 别名登记（归口科室确认） | 数个工作日 |

在新值生效前，不要自己造一个填上去——宁可这条数据晚报几天，也不要产生一条挂不上号的数据。

## 16.4 我对看板数字有疑问

三步：① 点指标旁的口径说明看定义与公式；② 核对统计范围（时间筛选、是否含一般节点等最常见）；③ 仍有疑问走口径异议单（见16.2）。请不要基于自己的理解"手工修正"数字后再上报——如果口径确实需要调整，走指标变更流程改的是所有人的口径。

## 16.5 我要用别人的数据

1. 查数据资产目录（入口由数据管理办公室提供），确认数据是否存在、归哪个科室、什么密级；

2. 优先申请看板权限（权限申请 → 数据归属科室审批）；

3. 确需数据文件的，提交离线提取申请，写清用途与去向；高敏数据会加签保密办，办理时间相应延长；

4. 拿到的数据只能用于申请的用途，不得转发给第三方。

# 第17章 保障措施

【本章导读】 治理能否落地，取决于人会不会、机制转不转、改进停不停。本章规定培训、运营、持续改进三项保障。

## 17.1 宣贯与培训

| 对象 | 内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 所/科室领导 | 治理框架、职责矩阵、路线图（本方案第一篇） | 启动时 + 年度 |
| 科室数据专员 | 标准、模板、主数据/口径确认流程、整改流程（专项培训 + 考核上岗） | 启动时 + 每半年复训 |
| 全体填报人员 | 《数据填报规范》与常见错误（第16章内容） | 启动时 + 模板换版时 |
| 平台开发运维 | 分层红线、模型流程、安全审计要求 | 启动时 + 新人入职 |

新制度、新标准、新模板发布必须配套宣贯，未经宣贯不启动校验拦截——先教会、再要求。

## 17.2 运行保障

• 例会机制：质量月度例会、治理季度评审会、年度治理评估（第3章）按期召开，形成会议纪要与事项跟踪清单；

• 通报机制：质量月报、整改超期事项、标准与口径变更通过统一渠道发布；

• 资源保障：数据管理办公室岗位编制与数据专员的工作量认定由领导小组协调落实——治理是长期投入，不能靠临时借调。

## 17.3 持续改进

• 制度与标准每年随年度治理评估统一修订；

• 质量规则库每半年评审扩充；

• 每年对照本方案路线图评估进度偏差，调整下年度计划；重大调整（如接入次序变化、考核启动时点）报领导小组审定。

# 附录

# 附录A 术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据治理 | 对数据的标准、质量、安全、共享等进行统一管理的组织、制度与技术活动的总称 |
| 数据域 / 业务数据域 | 按业务归类的数据集合，如项目域、财务域、采购域 |
| 贴源层（ODS） | 数据仓库第一层，原始数据原样落地，保留导入历史 |
| 结构化层（STG） | 数据仓库第二层，只做格式收敛（类型转换、清理占位符、规范字段名），不改变业务含义 |
| 明细层（DWD） | 数据仓库第三层，落实业务解释：别名归一、分类打标、口径计算 |
| 汇总层（DWS） | 数据仓库第四层，按主题与周期（如月度）汇总 |
| 应用层（ADS） | 数据仓库第五层，面向看板与服务的最终指标结果 |
| 主数据 | 被多个业务域共同引用的基础数据：项目、物料、供应商、人员、科室、会计科目 |
| 统一项目标识 | 平台为每个项目生成的全局唯一编号，各来源项目数据靠它关联 |
| 别名对照表 | "各种写法 → 标准值"的对照清单，用于自动归一同一事物的多种写法 |
| 枚举 / 值域 | 某字段允许填写的固定取值清单（即"下拉选择"的内容） |
| 元数据 | 描述数据的数据：表和字段的含义、来源、密级、责任人等 |
| 数据资产目录 | 全所数据资产的登记清单，按业务域组织，含密级与归口科室 |
| 血缘 | 数据的来龙去脉：从填报模板字段到看板指标的完整加工链路 |
| 指标字典 / 指标卡 | 全部指标的权威定义登记（业务定义、公式、范围、阈值等十要素） |
| 口径冻结 | 一批指标定义评审通过后整体固化，标注日期，之后变更须走流程 |
| 批次号 | 每次文件导入生成的唯一编号，用于追溯与重算 |
| 入湖 / 入湖校验 | 数据文件导入平台的过程 / 导入时的自动质量检查 |
| 归档 | 超出在线保留期的数据转入冷备归档库（达梦数据库）的过程 |
| 双人监销 | 数据销毁时由两名非操作人现场监督并签字的制度 |
| DCMM | 《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073），国家标准 |

# 附录B DCMM 能力域对标表

本方案未按 DCMM 逐域成章，但内容完整覆盖其八个能力域，对应关系如下（供成熟度评估或贯标时参考）：

| DCMM 能力域 | 本方案对应章节 |
| --- | --- |
| 数据战略 | 第1章（诊断与切入策略）、第2章（目标）、第15章（路线图） |
| 数据治理 | 第3章（组织）、第4章（制度）、第17章（保障） |
| 数据架构 | 第2章2.3（架构总览）、第6章（分层与模型）、第7章（主数据分布） |
| 数据应用 | 第8章（指标与看板）、第13章（共享与服务）、第14章（数据流规划） |
| 数据安全 | 第11章（安全管理）、第12章12.3（销毁）、第13章（共享审批） |
| 数据质量 | 第10章（全章） |
| 数据标准 | 第5章（标准体系与流程）、第7章（主数据标准）、第8章（指标标准） |
| 数据生存周期 | 第12章（保留、归档、销毁）、第9章（血缘支撑追溯） |

# 附录C 数据标准明细

## C.1 命名规范全表

| 规范项 | 标准 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 贴源层表命名 | ods_{系统或主题}_{源表名} | ods_project_subject_domain_v2 |
| 结构化层模型命名 | stg_{源系统}__{源表或主题}_v{版本} | stg_pm__project_subject_domain_v2 |
| 维度表命名 | dim_{实体名} | dim_project_master |
| 明细层表命名 | biz_dwd_{主题}_{事实}_v{版本} | biz_dwd_project_node_v2 |
| 汇总层表命名 | biz_dws_{主题}_{粒度}_v{版本} | biz_dws_progress_monthly_v2 |
| 应用层表命名 | biz_ads_{主题}_{kpi/derived}_v{版本} | biz_ads_progress_kpi_v2 |
| 字段命名 | 小写字母 + 下划线 | project_uid |
| 主键命名 | {实体名}_id / {实体名}_uid | task_id、project_uid |
| 外键命名 | {关联实体名}_id | responsible_dept_id |
| 布尔字段 | is_{含义} | is_delayed |
| 时间字段 | {动作}_time / {动作}_date | create_time、plan_date |

## C.2 数据类型标准

| 数据类型 | 使用场景 | 标准定义 |
| --- | --- | --- |
| 主键 / 外键 | 唯一标识 | 变长字符 50 位（跨系统自然键可 100 位）；内部代理键可用自增长整数 |
| 编码字段 | 业务编码 | 变长字符 50 位 |
| 名称字段 | 短文本 | 变长字符 200 位 |
| 长文本 | 描述信息 | 不限长文本 |
| 日期字段 | 仅日期 | 日期型 |
| 时间字段 | 日期+时间 | 时间戳型 |
| 月份字段 | 年月 | 7 位文本，格式 YYYY-MM |
| 金额字段 | 货币 | 数值型 numeric(28,8) |
| 数量字段 | 物料数量 | 数值型 numeric(28,8) |
| 比率字段 | 百分比 | numeric(7,4) 存比例或 numeric(7,2) 存百分数，字段说明中必须写明存法 |
| 计数字段 | 整数 | 整型 |
| 布尔字段 | 是/否 | 布尔型 |

## C.3 枚举值域标准（全量）

| 枚举分类 | 标准代码 | 标准显示值 |
| --- | --- | --- |
| 完成情况 | NORMAL_PENDING | 正常待完成 |
| 完成情况 | ABNORMAL_PENDING | 不正常待变更 |
| 完成情况 | OVERDUE_NOCHANGE | 超期未完成未变更 |
| 完成情况 | ON_TIME | 按时完成 |
| 完成情况 | OVERDUE_CHANGED | 超期已完成已变更 |
| 完成情况 | OVERDUE_NO_CHANGE | 超期已完成未变更 |
| 风险等级 | HIGH / MEDIUM / LOW | 高 / 中 / 低 |
| 闭环状态 | CLOSED | 已闭环 |
| 闭环状态 | RESPONDED | 已回应未闭环 |
| 闭环状态 | NO_RESPONSE | 未回应未闭环 |
| 原因分类 | DESIGN / PROCESS / OPERATION / MANAGEMENT / OUTSOURCING / SOFTWARE / COMPONENT / OTHER | 设计 / 工艺 / 操作 / 管理 / 外协外购 / 软件 / 元器件 / 其他 |
| 质量问题状态 | TECH_ZEROING | 已完成技术归零 |
| 质量问题状态 | MGMT_ZEROING | 已完成管理归零 |
| 质量问题状态 | BOTH_ZEROING | 已完成技术和管理归零 |
| 质量问题状态 | NOT_ZEROING | 未完成归零 |
| 更改类别 | I / II / III | Ⅰ类 / Ⅱ类 / Ⅲ类 |
| 专利类型 | INVENTION / UTILITY / DESIGN | 发明专利 / 实用新型 / 外观设计 |
| 专利状态 | ACCEPTED / PUBLISHED / GRANTED | 已受理 / 已公开 / 已授权 |
| 信息来源 | OFFICIAL_DOC / ORIGINAL_DELAY / TEMP_ADD / RISK_PLAN / QUALITY_PLAN / CHANGE_PLAN | 正式发文 / 原节点延误 / 临时增加节点 / 风险管控计划 / 质量归零计划 / 技术状态变更计划 |

## C.4 编码规范

| 编码类型 | 生成规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 项目统一标识 | 平台生成全局唯一编号 | a1b2c3d4…（32 位） |
| 任务标识 | 按"项目+分系统+节点任务"要素生成稳定编号 | 摘要值（32 位） |
| 问题标识 | 按"项目+问题名称"要素生成 | 同上 |
| 风险标识 | 按"项目+风险名称"要素生成 | 同上 |
| 变更标识 | 按"项目+技术状态项+更改事项"要素生成 | 同上 |
| 导入批次号 | BATCH_{YYYYMMDD}_{序号} | BATCH_20260115_001 |

# 附录D 数据质量规则清单（第一版）

| 编号 | 维度 | 规则 | 适用范围 | 阈值/级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-01 | 完整性 | 项目映射完整率（台账项目与统一标识的映射比例） | 项目映射表 | ≥95%，严重级 |
| DQ-02 | 完整性 | 人员匹配率（填报人员与人员主数据匹配比例） | 各明细表 | ≥90%，严重级 |
| DQ-03 | 完整性 | 科室匹配率（填报科室与科室主数据匹配比例） | 各明细表 | ≥95%，严重级 |
| DQ-04 | 完整性 | 必填字段非空率（项目编号、名称、责任科室等） | 各填报模板 | 100%，阻断级 |
| DQ-05 | 准确性 | 枚举字段值域命中率 | 全部下拉字段 | 100%，阻断级 |
| DQ-06 | 准确性 | 日期格式合规率（可解析为标准日期） | 全部日期字段 | ≥99%，严重级 |
| DQ-07 | 准确性 | 数值字段可解析率 | 金额、数量、计数字段 | ≥99%，严重级 |
| DQ-08 | 准确性 | 占位符残留率（"—""无"等） | 全部文本字段 | 趋零，一般级 |
| DQ-09 | 唯一性 | 业务标识唯一率（任务/问题/风险/变更） | 明细层各事实表 | 100%，阻断级 |
| DQ-10 | 唯一性 | 同名台账记录跨月一致率（防止同一事项写法漂移） | 项目域各台账 | 监控项，一般级 |
| DQ-11 | 及时性 | 月度填报按时导入率 | 各离线数据域 | ≥95%，通报项 |
| DQ-12 | 及时性 | 在线同步延迟 | ERP 各同步域 | 按接入约定，严重级 |
| DQ-13 | 一致性 | 质量问题台账与措施表状态一致率 | 项目域 | 二期建立 |
| DQ-14 | 一致性 | 风险台账与措施表状态一致率 | 项目域 | 二期建立 |
| DQ-15 | 一致性 | 预算-执行勾稽（预算 vs 已执行口径核对） | 财务域 | 远期，随贯通蓝图 |

说明：阻断级规则不通过的数据不得进入明细层；严重级进入整改清单；一般级累计通报。规则库每半年评审扩充。

# 附录E 表单模板

## E.1 主数据变更申请单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 | （数据管理办公室编号） |
| 申请科室 / 申请人 |  |
| 主数据类型 | □项目 □物料 □供应商 □人员 □科室 □会计科目 □别名登记 |
| 变更类型 | □新增 □修改 □停用 |
| 变更内容 | （新增值/修改前后对照） |
| 业务理由 |  |
| 归口科室确认 | 签字/日期 |
| 数据管理办公室登记 | 登记人/生效日期 |

## E.2 标准变更申请单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 |  |
| 申请科室 / 申请人 |  |
| 标准类别 | □命名 □数据类型 □枚举值域 □编码 |
| 变更内容 | （新增/修改条目，修改前后对照） |
| 业务理由 |  |
| 下游影响评估 | （影响的模板、模型、指标清单——数据管理办公室填写） |
| 会签意见 | 相关科室签字 |
| 审定与发布 | 发布人/版本号/发布日期 |

## E.3 数据质量整改单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 整改单编号 / 登记日期 |  |
| 问题描述 | （规则编号、涉及数据域、问题数据量） |
| 问题定位 | （批次号、文件、行号——依据血缘） |
| 问题级别 | □阻断 □严重 □一般 |
| 责任认定 | □填报科室：____ □平台加工 □标准缺陷 |
| 整改措施与期限 |  |
| 复验结论 | 复验人/日期/结论 |
| 销号 | 关闭人/日期 |

## E.4 数据共享申请单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 |  |
| 申请科室 / 申请人 |  |
| 共享方式 | □看板授权 □数据接口 □离线提取 |
| 数据内容 | （资产目录条目、字段范围、时间范围） |
| 数据密级 | （按资产目录登记） |
| 用途与去向 |  |
| 使用期限 |  |
| 数据归属科室审批 | 签字/日期 |
| 数据管理办公室审批 | 签字/日期 |
| 保密办审批（高敏/涉外必经） | 签字/日期 |

## E.5 数据销毁审批单

| 项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 申请编号 / 日期 |  |
| 销毁数据清单 | （数据域、表/文件清单、时间范围、数据量） |
| 数据密级 |  |
| 销毁理由 | □超出保留期 □保密要求 □系统下线 □其他：____ |
| 销毁方式 | （在线库/达梦归档库/备份介质三处副本的处置方式） |
| 下游依赖核查 | （依据血缘，数据管理办公室填写） |
| 保密办审批 | 签字/日期 |
| 领导小组审批 | 签字/日期 |
| 执行记录 | 执行人/执行时间 |
| 监销记录 | 监销人（两名）签字/日期 |

## E.6 数据销毁台账（登记项）

销毁台账按批次登记以下要素，长期保存：台账编号、审批单编号、数据清单摘要、密级、销毁方式、三处副本处置确认（在线库/达梦归档库/备份介质）、执行人、执行时间、监销人、备注。

# 附录F 指标卡样例

以下三张指标卡摘自已冻结口径的项目管控域指标字典，作为指标登记的格式范例；全量 77 项清单见附录H。

## F.1 异常节点数（pjm_prog_abnormal_cnt）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务定义 | 处于异常状态（不正常待变更 + 超期未完成未变更）的节点数 |
| 计算公式 | 完成情况 ∈（不正常待变更，超期未完成未变更）的节点计数 |
| 统计范围 | 受顶部时间筛选器控制，不含一般节点 |
| 单位 | 个 |
| 评价方向 | 越低越好 |
| 阈值 | 无 |
| 数据来源 | 进度信息汇总表 |
| 更新频率 | 每日刷新 |
| 历史别名 | 异常 |

## F.2 节点不正常率（pjm_prog_abnormal_rate）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务定义 | 已到时间节点中，处于危险状态但尚未走变更流程的节点占比 |
| 计算公式 | （不正常待变更 + 超期未完成未变更）÷ 已到时间节点数 × 100% |
| 统计范围 | 不含一般节点 |
| 单位 | % |
| 评价方向 | 越低越好 |
| 阈值 | 关注线 ≥20.0%；预警线 ≥30.0% |
| 数据来源 | 进度信息汇总表 |
| 更新频率 | 每日刷新 |
| 历史别名 | 异常率、不正常率 |

## F.3 节点完成百分比（pjm_prog_completion_rate）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务定义 | 周期内已到时间的节点中，已完成节点的占比（含周期外完成） |
| 计算公式 | （按时完成 + 超期完成 + 周期外完成）÷（已到时间节点数 + 周期外完成）× 100% |
| 统计范围 | 已到时间节点 = 周期内总节点 − 正常待完成节点 |
| 单位 | % |
| 评价方向 | 越高越好 |
| 阈值 | 关注线 ≤85.0%；预警线 ≤75.0% |
| 数据来源 | 进度信息汇总表 |
| 更新频率 | 每日刷新 |
| 历史别名 | 项目完成率、整体完成率、完成率 |

# 附录G 数据模型明细（落地版）

本附录列出数据管理平台已落地的分层数据模型清单与核心表结构，是第6章分层规则的实证：每个模型的层级、形态与职责均按分层红线设计并经评审登记。模型清单随平台迭代由数据管理办公室维护，本清单为编制时点快照。

## G.1 项目管控域模型清单（43个）

（1）结构化层（5个视图）：与贴源层一一对应，只做类型收敛。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| stg_pm__project_subject_domain_v2 | 视图 | 进度 结构化层：类型转换+占位符收敛+字段改名，业务派生下沉 明细层 |
| stg_pm__quality_issue_v2 | 视图 | 质量 结构化层：类型转换+占位符收敛，归一化与派生下沉 明细层 |
| stg_pm__tech_state_v2 | 视图 | 技术状态 结构化层：类型转换+占位符收敛，签署状态上下文判断与派生下沉 明细层 |
| stg_pm__risk_info_v2 | 视图 | 风险 结构化层：类型转换+占位符收敛，归一化与派生下沉 明细层 |
| stg_pm__budget_v2 | 视图 | 预算 结构化层：四金额 数值安全转换+占位符收敛，三本账派生下沉 明细层 |

（2）明细层——维度真值表（8个）：业务分类的唯一真值源（标准代码+中文标签+业务标记）。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| dim_completion_status_v2 | 物理表 | 完成情况维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_node_type_v2 | 物理表 | 节点类型维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_risk_level_v2 | 物理表 | 风险等级维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_quality_status_v2 | 物理表 | 质量归零状态维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_change_category_v2 | 物理表 | 更改类别维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_signature_status_v2 | 物理表 | 文件签署状态维度表（稳定标识+中文标签） |
| dim_quality_category_v2 | 物理表 | 质量问题原因分类字典（稳定标识+中文标签） |
| dim_risk_category_v2 | 物理表 | 风险类型字典（稳定标识+中文标签） |

（3）明细层——别名对照表（10个）：各种写法归一为标准代码的受控对照。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| dim_node_type_alias | 物理表 | 节点类型别名表：一般/一般节点等→标准代码 |
| dim_risk_level_alias | 物理表 | 风险等级别名表：高/高风险等→标准代码 |
| dim_risk_category_alias | 物理表 | 风险分类别名表→标准代码（供应链/管理/资源统一归入进度风险） |
| dim_risk_status_alias | 物理表 | 风险状态别名表（仅收录已释放，未命中由明细层层默认归入未释放） |
| dim_quality_category_alias | 物理表 | 质量问题原因别名表→标准代码 |
| dim_quality_status_alias | 物理表 | 质量归零状态别名表→标准代码 |
| dim_change_category_alias | 物理表 | 更改类别别名表：罗马数字/阿拉伯数字/汉字等变体→I/II/III |
| dim_boolean_alias | 物理表 | 通用布尔别名表：Y/YES/TRUE/是等→是；否定值→否 |
| dim_reform_status_alias | 物理表 | 整改状态别名表→标准代码 |
| dim_signature_status_alias | 物理表 | 文件签署状态别名表（上下文相关）→标准代码 |

（4）明细层——事实表（5个）：业务解释落地层，承载口径。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dwd_project_node_v2 | 物理表 | 进度节点事实表—从 结构化层 读取，完成情况/节点类型/风险等级标准化并派生日期口径 |
| biz_dwd_quality_issue_v2 | 物理表 | 质量问题事实表—归零状态+分类+计划标志 |
| biz_dwd_tech_state_v2 | 物理表 | 技术状态事实表—更改类别标准化+签署/整改状态 |
| biz_dwd_risk_info_v2 | 物理表 | 风险事实表—风险台账清洗+等级标准化+释放标志 |
| biz_dwd_budget_v2 | 物理表 | 预算事实表—三本账快照清洗，已执行=预付+账面+应付，派生剩余/超支 |

（5）汇总层（5个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dws_progress_monthly_v2 | 物理表 | 进度域月度汇总—按project×month聚合，对齐原始指标#1-33 |
| biz_dws_quality_monthly_v2 | 物理表 | 质量域月度汇总—按project×dept×month聚合，对齐原始指标#34-48 |
| biz_dws_tech_state_monthly_v2 | 物理表 | 技术状态域月度汇总—按project×dept×month聚合，对齐原始指标#49-67 |
| biz_dws_risk_monthly_v2 | 物理表 | 风险域月度汇总—按project×dept×month聚合 |
| biz_dws_budget_v2 | 物理表 | 预算域汇总（当前快照）—按project×research_lab聚合三本账金额 |

（6）应用层（10个）：看板直接消费的指标结果表。

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_ads_progress_kpi_v2 | 物理表 | 进度域原始指标—33个指标月度聚合，含分子/分母 |
| biz_ads_quality_kpi_v2 | 物理表 | 质量域原始指标—15个指标月度聚合 |
| biz_ads_tech_state_kpi_v2 | 物理表 | 技术状态域原始指标—19个指标月度聚合 |
| biz_ads_risk_kpi_v2 | 物理表 | 风险域KPI—风险总数/高中低/释放率月度聚合 |
| biz_ads_progress_derived_v2 | 物理表 | 进度域二次指标—6个（按时完成率/超期率/异常率/里程碑率/高风险占比/健康分） |
| biz_ads_quality_derived_v2 | 物理表 | 质量域二次指标—5个（归零率/现存率/计划提交率/设计类占比/健康分） |
| biz_ads_tech_state_derived_v2 | 物理表 | 技术状态域二次指标—5个（签署率/整改率/I类占比/未签署率/健康分） |
| biz_ads_composite_derived_v2 | 物理表 | 综合域二次指标—2个（项目综合健康度/风险预警指数） |
| biz_ads_budget_kpi_v2 | 物理表 | 预算域原始指标—预算/预付/账面/应付/已执行/剩余/超支（快照单行） |
| biz_ads_budget_derived_v2 | 物理表 | 预算域二次指标—5个（执行率/账面入账率/应付占比/剩余率/健康分） |

## G.2 财务域模型清单（24个）

（1）结构化层（4个视图）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| stg_fin__own_fund | 视图 | 年度基金 结构化层：长表（年度×基金来源×基金类别），类型转换+占位符收敛 |
| stg_fin__project_fund | 视图 | 项目经费 结构化层：类型转换+占位符收敛，周期字符串解析下沉 明细层 |
| stg_fin__aux_balance | 视图 | 辅助余额 结构化层：类型转换+占位符收敛，费用分类派生下沉 明细层 |
| stg_fin__aux_balance_personal | 视图 | 个人辅助余额 结构化层：类型转换+占位符收敛，借贷方向与科目类别下沉 明细层 |

（2）明细层——维度字典与映射表（8个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| dim_fund_source | 物理表 | 基金来源维度字典（年初/预计增加/预计使用） |
| dim_fund_category | 物理表 | 基金类别维度字典（事业基金/职工福利基金/安全生产基金） |
| dim_project_status | 物理表 | 项目状态维度字典（在研/支出待处理/已完成待收款/已完成审计） |
| dim_expense_category | 物理表 | 辅助余额费用类别维度表 |
| dim_balance_direction | 物理表 | 个人辅助余额借贷方向维度表 |
| dim_personal_subject_category | 物理表 | 个人辅助余额科目类别维度表 |
| dim_expense_code_prefix | 物理表 | 辅助余额科目编号前缀→费用类别映射表 |
| dim_personal_subject_code_prefix | 物理表 | 个人辅助余额科目编号前缀→科目类别映射表 |

（3）明细层——事实表（4个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dwd_own_fund | 物理表 | 年度基金事实表（长表）：按年度×基金来源×基金类别记录金额 |
| biz_dwd_project_fund | 物理表 | 项目经费事实表：直接支出取自贴源层原值，含是否重大项目/项目状态/已收待收口径及可为负的剩余经费 |
| biz_dwd_aux_balance | 物理表 | 辅助余额事实表：保留合同信息并补齐费用类别、合同标记和余额方向 |
| biz_dwd_aux_balance_personal | 物理表 | 个人辅助余额事实表：补齐借贷方向、余额绝对值和科目类别 |

（4）汇总层（4个）与应用层（4个）

| 模型名 | 形态 | 职责说明 |
| --- | --- | --- |
| biz_dws_own_fund_yearly | 物理表 | 年度基金汇总表：按年度×基金类别透视，派生year_end_balance、net_change_rate与同比增长率 |
| biz_dws_project_fund_summary | 物理表 | 项目经费汇总表：多口径范围（全部/按重大项目/按项目状态），含已收/待收/剩余经费/超支金额并按项目去重计数 |
| biz_dws_aux_balance_by_dept | 物理表 | 辅助余额部门汇总表：按部门聚合余额、合同数和科目数 |
| biz_dws_aux_balance_personal_by_dept | 物理表 | 个人辅助余额部门汇总表：按部门聚合净余额、借方、贷方和人员规模 |
| biz_ads_own_fund_kpi | 物理表 | 年度基金KPI：按年度×基金类别输出金额/年末余额/使用率/净变动率/同比增长率/告警等级 |
| biz_ads_project_fund_kpi | 物理表 | 项目经费KPI：按口径范围×范围键输出金额/执行率/已收待收占比/剩余经费/超支金额，待收经费为唯一未收口径 |
| biz_ads_aux_balance_kpi | 物理表 | 辅助余额指标表：输出余额总览、部门数、合同数和科目数 |
| biz_ads_aux_balance_personal_kpi | 物理表 | 个人辅助余额指标表：输出净余额、借方贷方合计和人员规模 |

## G.3 核心表结构示例

### G.3.1 融合项目主数据表（dim_project_master）

项目主数据多源融合（第7章7.2）的落地载体，关键字段设计如下：

| 字段 | 含义 | 融合设计要点 |
| --- | --- | --- |
| project_uid | 项目统一标识（主键） | 平台生成，全局唯一，各域数据关联的锚点 |
| pmo_project_name | 台账项目名称 | 唯一约束，管控台账侧的权威名称 |
| pmo_project_alias | 项目别名 | 收纳历史写法与简称，支撑别名归一 |
| project_manager_id / project_manager | 项目主管（标识+姓名） | 关联人员主数据 |
| responsible_dept_id / responsible_dept | 责任科室（标识+名称） | 关联科室主数据 |
| erp_pk_project / erp_project_code / erp_project_name | ERP 侧项目主键/编码/名称 | 与 ERP 的映射落点；未来 PLM/QMS 标识按同法扩展 |
| estimate_mny | 估算金额 | 财务视角基础属性 |
| plan_start_date / plan_finish_date | 计划起止日期 |  |
| data_source | 数据来源（台账/ERP/双源） | 标记该项目的来源覆盖情况 |
| is_verified | 是否人工确认 | 自动匹配结果必须人工确认后方可用于正式报表（第7章7.2） |
| is_active | 是否有效 | 停用不删除 |
| create_time / update_time | 创建/更新时间 | 审计字段 |

### G.3.2 填报模板到贴源层的字段映射示例（进度跟进措施表）

每张填报模板都有一份"模板列 → 贴源层字段"映射登记，作为血缘链路的第一环。以进度跟进措施表为例（23列）：

| 模板列 | 贴源层字段 | 模板列 | 贴源层字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号（下拉） | project_no | 跟进时间 | follow_up_date |
| 分系统/分任务 | subsystem | 跟进周数 | follow_up_week |
| 节点任务及目标 | node_task | 闭环状态（下拉） | closure_status |
| 节点计划时间 | plan_date | 最终闭环时间 | final_closure_date |
| 节点计划周数 | plan_week | 最终闭环周数 | final_closure_week |
| 完成情况（下拉） | completion_status | 闭环交付物类别（下拉） | closure_deliverable_type |
| 跟进措施类别（下拉） | measure_category | 闭环交付物 | closure_deliverable |
| 跟进措施题目 | measure_title | 主要风险内容 | risk_content |
| 跟进人 | follow_up_person | 最后更新时间 | last_update_time |
| 主送 | main_recipient | 最后更新周数 | last_update_week |
| 抄送 | cc_recipient | 备注 | remark |
| — | — | 填写人 | filled_by |

贴源层字段一律先按文本落地（保留原样），类型转换在结构化层完成——填错格式的数据不会丢失，而是留痕并进入质量整改（第10章）。

### G.3.3 预算域口径落地示例（三本账）

财务域"预算三本账"的口径落地展示了"指标定义先于实现"原则：

• 事实表 biz_dwd_budget_v2 按"项目 × 研究室 × 子课题"粒度记录预算、预付账款、账面成本、应付账款四项金额；

• 冻结口径 已执行 = 预付账款 + 账面成本 + 应付账款 在明细层一次性派生（同时派生剩余、超支），下游汇总层与应用层直接引用，任何看板不得另算；

• 预算台账为时点快照（无业务日期），故其汇总与指标反映"当前"状态、不带月度时间轴，看板顶部时间筛选对预算板块不生效——这一口径边界已写入指标说明。

## G.4 源表全景与更新策略

### G.4.1 贴源层源表清单（45张）

| 数据类别 | 接入方式 | 表数 | 更新频率 | 更新策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP 项目结构 | 在线同步 | 3 | 全量/日、增量/时 | 覆盖、追加+更新 |
| ERP 基础数据（物料/分类/供应商/仓库） | 在线同步 | 4 | 全量/日 | 覆盖 |
| ERP 采购数据（请购/订单/合同/到货/入库） | 在线同步 | 10 | 增量/10分钟 | 追加 |
| ERP 库存数据（现存量/出入库/期初/流水） | 在线同步 | 13 | 增量/10分钟 | 追加/覆盖 |
| 项目管控数据（进度/质量/风险/技术状态/物资/主题域） | 文件导入 | 9 | 月/按批次 | 追加（保留历史） |
| 考勤数据 | 文件导入 | 1 | 日/周 | 追加 |
| 专利数据 | 文件导入 | 1 | 季度/年 | 追加 |
| 财务数据（自有资金/项目经费/辅助余额/个人余额） | 文件导入 | 4 | 月/季度 | 追加 |

### G.4.2 各数据域更新策略

| 数据域 | 更新方式 | 业务主键 | 历史保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 覆盖更新/按批次重算 | 节点标识 / 来源行标识 | 贴源层全留，明细层可重算 |
| 质量 | 覆盖更新/按批次重算 | 问题标识 / 来源行标识 | 同上 |
| 风险 | 覆盖更新/按批次重算 | 风险标识 / 来源行标识 | 同上 |
| 技术变更 | 覆盖更新/按批次重算 | 变更标识 / 来源行标识 | 同上 |
| 采购 | 追加新增 | 单据号 | 全量保留 |
| 库存现存量 | 每日覆盖 | 物料 + 仓库 | 每日快照 |
| 考勤 | 覆盖更新 | 人员 + 日期 | 汇总层保留 |
| 专利 | 覆盖更新 | 专利号 | 维度同步更新 |
| 财务余额 | 覆盖更新 | 科目 + 部门 + 月份 | 同周期覆盖 |
| 预算 | 快照覆盖 | 预算编号（全局唯一） | 当前快照 |

# 附录H 指标字典（全量77项，口径冻结版）

本附录为已冻结口径的指标字典全量清单（冻结日期 2026-05-18），与看板指标口径说明完全一致。指标按业务主题分组；"方向"指评价方向；阈值为空表示暂不设线。指标变更须走第8章流程，本清单随字典版本同步更新。

## H.1 进度域（17项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_prog_total_nodes | 项目本周期节点总数 | 个 | 中性 | 节点计划时间在[开始日期,结束日期]内的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_completion_rate | 节点完成百分比 | % | 越高越好 | (按时完成节点数 + 超期完成节点数 + 周期外完成节点数) ÷ (已到时间节点数 + 周期外完成节点数) × 100% | 关注≤85.0；预警≤75.0 |
| pjm_prog_on_time_rate | 节点按时完成率 | % | 越高越好 | 按时完成节点数 ÷ (已到时间节点数 + 周期外完成节点数) × 100% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_prog_overdue_rate | 节点超期率 | % | 越低越好 | (超期未完成未变更 + 超期未完成已变更) ÷ 已到时间节点数 × 100% | 关注≥15.0；预警≥25.0 |
| pjm_prog_abnormal_rate | 节点不正常率 | % | 越低越好 | (不正常待变更 + 超期未完成未变更) ÷ 已到时间节点数 × 100% | 关注≥20.0；预警≥30.0 |
| pjm_prog_overdue_completion_rate | 超期完成率 | % | 越低越好 | (超期完成节点数 + 周期外完成节点数) ÷ (周期内节点总数 + 周期外完成节点数) × 100% | 关注≥10.0；预警≥20.0 |
| pjm_prog_incomplete_cnt | 项目本周期节点未完成总数 | 个 | 越低越好 | 状态为'不正常待变更'+'超期未完成未变更'+'超期未完成已变更'的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_overdue_cnt | 超期任务数 | 个 | 越低越好 | (超期未完成未变更 + 超期未完成已变更) 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_milestone_completion_rate | 里程碑节点完成总百分比 | % | 越高越好 | (里程碑按时完成数 + 里程碑超期完成数) ÷ (未完成里程碑数 + 里程碑按时完成数 + 里程碑超期完成数) × 100% | 关注≤90.0；预警≤80.0 |
| pjm_prog_milestone_on_time_rate | 里程碑节点按时完成率 | % | 越高越好 | 里程碑按时完成数 ÷ 里程碑节点总数 × 100% | 关注≤90.0；预警≤80.0 |
| pjm_prog_high_risk_incomplete | 截止目前未完成高风险节点数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='高' 且 状态∈('不正常待变更','超期未完成未变更','超期未完成已变更') 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_health_score | 进度健康度评分 | 分 | 越高越好 | 节点按时完成率 × 40% + 里程碑按时完成率 × 30% + (100 − 节点不正常率) × 30% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_prog_on_time_cnt | 按时完成节点数 | 个 | 越高越好 | 完成情况='按时完成' 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_overdue_done_cnt | 超期完成节点数 | 个 | 越低越好 | 完成情况∈('超期已完成已变更','超期已完成未变更') 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_pending_normal_cnt | 正常待完成节点数 | 个 | 中性 | 完成情况='正常待完成' 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_abnormal_cnt | 异常节点数 | 个 | 越低越好 | 完成情况∈('不正常待变更','超期未完成未变更') 的节点计数 | 无 |
| pjm_prog_delay_days | 延期天数 | 天 | 越低越好 | 实际完成时间 − 计划完成时间(单位:天);未完成节点取 (统计结束时间 − 计划完成时间) | 无 |

## H.2 质量域（21项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_qual_new_issues | 新增质量问题数 | 个 | 越低越好 | 质量问题发生时间在[开始日期,结束日期]内的问题计数 | 无 |
| pjm_qual_open_issues | 现存质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_zero_completed | 已完成归零数 | 个 | 越高越好 | 已完成技术归零 + 已完成管理归零 + 已完成技术和管理归零 | 无 |
| pjm_qual_zero_rate | 质量问题归零率 | % | 越高越好 | 已完成归零数 ÷ 新增质量问题数 × 100% | 关注≤60.0；预警≤50.0 |
| pjm_qual_remaining_ratio | 现存质量问题比率 | % | 越低越好 | 现存质量问题数 ÷ 新增质量问题数 × 100% | 关注≥50.0；预警≥80.0 |
| pjm_qual_plan_submit_rate | 归零计划提交率 | % | 越高越好 | (新增质量问题数 − 未提交归零计划数) ÷ 新增质量问题数 × 100% | 关注≤80.0；预警≤60.0 |
| pjm_qual_top1_count | TOP1 质量问题分类数量 | 个 | 越低越好 | MAX(各原因分类的现存问题数),含设计/工艺/管理/元器件/操作/外协外购/软件/其他 | 无 |
| pjm_qual_health_score | 质量健康度评分 | 分 | 越高越好 | 归零率 × 50% + 归零计划提交率 × 30% + (100 − 现存率) × 20% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_qual_tech_zero | 已完成技术归零数 | 个 | 越高越好 | 状态='已完成技术归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_mgmt_zero | 已完成管理归零数 | 个 | 越高越好 | 状态='已完成管理归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_both_zero | 已完成技术和管理归零数 | 个 | 越高越好 | 状态='已完成技术和管理归零' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_no_plan | 未提交归零计划数 | 个 | 越低越好 | 归零计划='无' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_design | 设计类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='设计' 的质量问题计数 | 关注≥40.0 |
| pjm_qual_cat_process | 工艺类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='工艺' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_management | 管理类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='管理' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_component | 元器件类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='元器件' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_operation | 操作类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='操作' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_outsource | 外协外购类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='外协外购' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_software | 软件类质量问题数 | 个 | 越低越好 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='软件' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_cat_other | 其他类质量问题数 | 个 | 中性 | 状态='未完成归零' 且 原因分类='其他' 的质量问题计数 | 无 |
| pjm_qual_aging_days | 滞留天数 | 天 | 越低越好 | 未归零: 当前日期 − 问题发生日期; 已归零: 归零完成日期 − 问题发生日期 | 关注≥30.0；预警≥60.0 |

## H.3 风险域（7项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_risk_total | 风险总数 | 个 | 越低越好 | 风险提出时间在[开始日期,结束日期]内的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_high | 高风险数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='高' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_mid | 中风险数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='中' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_low | 低风险数 | 个 | 越低越好 | 风险等级='低' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_open | 未释放风险数 | 个 | 越低越好 | 风险状态='未释放' 的风险计数 | 无 |
| pjm_risk_release_rate | 风险释放率 | % | 越高越好 | 已释放风险数 ÷ 风险总数 × 100% | 关注≤60.0；预警≤50.0 |
| pjm_risk_released | 已释放风险数 | 个 | 越高越好 | 风险状态='已释放' 的风险计数 | 无 |

## H.4 技术状态域（12项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_tech_total_changes | 技术状态变更单总数 | 个 | 中性 | 新增 I 类更改 + 新增 II 类更改 + 新增 III 类更改 | 无 |
| pjm_tech_reform_pending_i_ii | 未落实整改(I, II类) | 个 | 越低越好 | 更改类别∈(I, II) 且 整改落实状态='未落实整改' 的变更单计数 | 无 |
| pjm_tech_unsigned_total | 技术状态变更单未完成签署(I, II, III类) | 个 | 越低越好 | 完成签署='否' 的变更单计数 = I 类未签 + II 类未签 + III 类未签 | 无 |
| pjm_tech_signature_rate | 技术状态变更单签署完成率 | % | 越高越好 | 已完成签署数 ÷ (已完成签署数 + 未完成签署 I+II+III) × 100% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_tech_reform_rate | 整改落实完成率(I, II类) | % | 越高越好 | 已落实整改(I,II类) ÷ (已落实整改 + 未落实整改) × 100% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_tech_unsigned_ratio | 变更单未签署比率 | % | 越低越好 | 未完成签署(I+II+III) ÷ (I+II+III 类新增总数) × 100% | 关注≥20.0；预警≥35.0 |
| pjm_tech_health_score | 技术状态健康度评分 | 分 | 越高越好 | 签署完成率 × 40% + 整改落实率 × 40% + (100 − 未签署比率) × 20% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_tech_new_changes_i | 新增 I 类更改数 | 个 | 越低越好 | 更改类别='I' 且 更改提出时间在[开始,结束]内的更改计数 | 无 |
| pjm_tech_new_changes_ii | 新增 II 类更改数 | 个 | 越低越好 | 更改类别='II' 且 更改提出时间在[开始,结束]内的更改计数 | 无 |
| pjm_tech_new_changes_iii | 新增 III 类更改数 | 个 | 中性 | 更改类别='III' 且 更改提出时间在[开始,结束]内的更改计数 | 无 |
| pjm_tech_signed_total | 已完成签署变更单数 | 个 | 越高越好 | 完成签署='是' 的变更单计数 | 无 |
| pjm_tech_reform_done_i_ii | 已落实整改(I, II类) | 个 | 越高越好 | 更改类别∈(I, II) 且 整改落实状态='已落实整改' 的变更单计数 | 无 |

## H.5 预算域（13项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_budg_total | 预算总额(调整后) | 万元 | 中性 | Σ 预算金额(调整后) | 无 |
| pjm_budg_executed | 已执行金额 | 万元 | 中性 | 预付账款 + 账面成本 + 应付账款 | 无 |
| pjm_budg_book_cost | 账面成本 | 万元 | 中性 | Σ 账面成本(已验收有发票) | 无 |
| pjm_budg_prepaid | 预付账款 | 万元 | 中性 | Σ 预付账款(未验收未报销无发票) | 无 |
| pjm_budg_payable | 应付账款 | 万元 | 中性 | Σ 应付账款(有发票暂未付款) | 无 |
| pjm_budg_remaining | 预算剩余可用 | 万元 | 中性 | 预算总额 − 已执行 | 无 |
| pjm_budg_item_cnt | 预算条目数 | 个 | 中性 | COUNT(预算明细行) | 无 |
| pjm_budg_execution_rate | 预算执行率 | % | 中性 | 已执行 ÷ 预算总额 × 100% | 关注≥90.0；预警≥100.0 |
| pjm_budg_book_rate | 账面入账率 | % | 中性 | 账面成本 ÷ 预算总额 × 100% | 无 |
| pjm_budg_payable_ratio | 应付占比 | % | 越低越好 | 应付账款 ÷ 已执行 × 100% | 关注≥30.0；预警≥50.0 |
| pjm_budg_overrun_amount | 超支金额 | 万元 | 越低越好 | Σ max(0, 单条已执行 − 单条预算) | 关注≥0.0；预警≥0.0 |
| pjm_budg_overrun_cnt | 超支条目数 | 个 | 越低越好 | COUNT(单条已执行 > 单条预算) | 关注≥0.0；预警≥0.0 |
| pjm_budg_health_score | 预算健康度评分 | 分 | 越高越好 | 预算控制(无超支)×0.7 + 资金支付健康(应付占比低)×0.3 | 关注≤70.0；预警≤50.0 |

## H.6 采购域（1项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_procurement_by_dept | 物料采购(按科室) | 项 | 中性 | 待业务方提供口径 | 无 |

## H.7 综合域（6项）

| 指标编码 | 指标名称 | 单位 | 方向 | 计算公式 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pjm_project_total | 项目总数 | 个 | 中性 | 周期内出现过的不同项目编号去重计数 | 无 |
| pjm_project_active | 进行中项目 | 个 | 中性 | 周期内未完成节点数 > 0 的项目编号去重计数 | 无 |
| pjm_project_delay | 延期项目数 | 个 | 越低越好 | 周期内 (超期未完成未变更 + 超期未完成已变更) > 0 的项目编号去重计数 | 无 |
| pjm_composite_health | 项目综合健康度 | 分 | 越高越好 | 进度健康度 × 40% + 质量健康度 × 30% + 技术状态健康度 × 30% | 关注≤80.0；预警≤70.0 |
| pjm_risk_warning_index | 项目风险预警指数 | 点 | 越低越好 | 未完成里程碑数 × 3 + 高风险未完成节点数 × 2 + 超期未完成节点数 × 1 | 关注≥10.0；预警≥20.0 |
| pjm_qual_count | 数量 | 个 | 中性 | COUNT(*) 或 SUM(...) — 按图表 SQL 分组键计数 | 无 |

（全文完）