# DTS v2.2.3 周报

数据建模、数据指标、元数据、数据资产及主数据工作汇总

| 报告周期 | 2026年8月10日—2026年8月14日 |
| --- | --- |
| 下周周期 | 2026年8月17日—2026年8月21日 |
| 产品版本 | v2.2.3 |

## 一、上周工作内容

### 1. 数据建模

- 完善数仓规划与模型业务上下文关联，统一业务分类、数据域、业务过程、数仓分层、数据集市和主题域的引用关系。

- 完成可视化建模与代码建模双模式工作台，支持代码只读预览、显式接管、多文件编辑、校验提交及并发冲突提示。

- 完善模型发布流程，增加构建、质量检查、发布评审、发布登记和上线就绪状态展示。

- 修复模型实现缺失、实现版本过期、模型变更后重新物化，以及发布候选未固定实现版本等问题。

- 生产环境完成16个建模页面和核心业务接口验证，页面均可访问，模型、规划、维度、数据集市、分层等真实数据接口正常。

### 2. 数据指标

- 完善指标与业务分类、数据域、业务过程、模型版本之间的业务上下文关联。

- 增加存量指标上下文迁移和一致性校验能力。

- 完善指标及公共维度的部门数据范围控制。

- 统一指标列表、详情和操作入口的展示方式，减少页面间操作差异。

### 3. 元数据

- 修复表级元数据与上级数据集资产之间的身份映射问题。

- 调整元数据采集机制，重复采集时保留数据集、表和字段的稳定标识，避免产生重复资产。

- 将结构变化细分为兼容变更、破坏性变更、待人工确认和来源缺失，并根据模型实际使用字段判断影响。

- 增加来源版本差异、重新确认和失效阻断契约，防止模型继续使用已失效的来源。

- 修复字段血缘快照过滤及模型导入跳过原因分类，提高问题定位准确性。

### 4. 数据资产

- 将资产概览调整为单屏统计看板，统一资产搜索入口。

- 资产搜索默认展示全部可见资产，避免初始筛选条件导致资产不可见。

- 资产目录收敛为“统一搜索、单一列表、统一详情”，支持批量设置业务归属数据域和关联标签。

- 统一新旧资产的详情治理入口，完善治理状态、负责人、业务归属数据域和字段契约展示。

- 增加数据域层级删除保护，避免仍被下级数据域或业务对象引用时误删除。

- 已完成聚焦测试、构建和受控页面验证；真实账号下的批量治理写入仍需补充验收。

### 5. 主数据

- 上周没有形成通用主数据管理的新功能交付。

- 当前实际能力仍以组织和人员主数据为主：组织树维护、院端组织同步、人员信息及同步状态展示，后台已具备人员接口、Excel和人工导入能力。

- 业务术语、数据元、码表和计量单位页面完成了表格及操作样式统一，但这些属于数据标准，不作为主数据新增功能统计。

- 客户、项目、物料等通用主数据，以及黄金记录、匹配合并、来源映射等能力尚未建设。

## 二、文档更新内容

- 更新数据架构实施文档，补充架构字典、模型关系、资产语义、指标上下文迁移及验证证据。

- 更新资产概览、元数据采集与建模契约、数据血缘治理、建模双模式等方案和验收文档。

- 新增数据建模生产环境E2E验证报告，记录16个页面及核心接口验证结果。

- 完善模型双模式的页面能力矩阵、按钮矩阵、非功能预算、发布方案和验收基线。

- 完善财务主题模型说明、模型治理规范和逆向建模导入指南；模型包已完成检查，但尚未正式应用。

- 完善PJM项目ODS、DWD、DWS、ADS建模操作手册，补充预算测试数据、快照日期管理和导入验收说明。

- 更新项目管理大屏V5实例及相关说明文档。

## 三、下周工作计划

### 1. 数据资产、质量和服务

数据资产方面：

- 完成资产概览、资产目录和统一详情页的部署后真实账号验收。

- 完成批量设置业务归属数据域、标签关联、负责人和治理状态的真实写入验证。

- 补齐来源盘点页面，展示当前版本、已确认版本、差异类型及重新确认、排除等操作。

- 推进人工血缘登记、血缘核验和采集失败明细，使血缘从查询展示转为可治理闭环。

数据质量方面：

- 打通“资产选择—规则配置—任务执行—监控告警—问题处置—质量报告”完整链路。

- 完善规则模板、运行记录、异常问题单、处理记录和报告导出。

- 验证部门权限、资产密级及规则执行对象的一致性。

- SQL修复和数据清洗暂不直接开放，先补齐后端执行、安全审批和审计能力。

数据服务方面：

- 完善数据API的新建、测试调用、启用、下线、限流和调用记录。

- 完善数据产品版本、发布、归档及来源资产追溯。

- 补齐API服务和共享令牌的审计流水。

- 打通模型、指标、资产到API或数据产品的发布入口，并完成真实消费验证。

### 2. 主数据界面更新

- 将“主数据管理”收敛为统一入口，首期设置“组织主数据、人员主数据、同步批次”三个页面。

- 人员主数据增加列表、详情、部门筛选、状态筛选、最后同步时间和来源信息。

- 接入现有人员API、Excel、人工导入能力，增加导入预检查、执行结果、失败原因和批次历史。

- 组织主数据增加最近同步状态、同步批次、差异数量和失败明细，避免仅通过提示消息反馈结果。

- 补齐加载、空数据、无权限、失败和重试状态，并进行Chrome 95兼容验证。

- 业务术语、数据元、码表和计量单位继续归属数据标准，不与主数据混为同一控制面。

- 客户、项目、物料等通用黄金记录及匹配合并能力，需要另行确认业务范围后再排期。

## 四、测试问题清单

| 编号 | 优先级 | 模块 | 问题或验收缺口 | 处理计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | P0 | 模型发布 | 发布候选聚焦回归80条通过79条；状态机允许“已构建→已取消”，但旧测试认为不允许。 | 先确认产品状态语义，再统一实现与测试。 |
| T-02 | P0 | 模型发布 | 可视化、原生代码和接管代码三条路径尚未完成三角色发布及物理上线验证。 | 准备维护、评审、发布三个独立账号并执行完整链路。 |
| T-03 | P0 | 元数据 | 来源盘点UI和“采集—确认—建模—发布—再次采集—处置”真实链路尚未验收。 | 补授权账号和真实来源样本后执行。 |
| T-04 | P0 | 浏览器兼容 | 多数页面只有构建和静态兼容检查，缺少登录态Chrome 95控制台、网络及截图证据。 | 下周集中执行一次真实浏览器回归。 |
| T-05 | P1 | 数据资产 | 批量数据域、标签及详情治理主要完成本地或受控验证，真实资产写入验收不足。 | 使用真实账号、旧资产和权限矩阵验证。 |
| T-06 | P1 | 数据血缘 | 人工血缘登记、核验状态和采集运营台尚未闭环，缺少真实规模数据。 | 补真实血缘样本后完成页面和接口联调。 |
| T-07 | P1 | 数据质量 | SQL修复、数据清洗及部分报告配置仍为禁用状态，完整质量闭环未实测。 | 先补执行、审批、审计契约，再开放入口。 |
| T-08 | P1 | 数据服务 | API启用、审计、令牌审计和数据产品独立下线接口尚未接入。 | 补齐接口后验证发布、调用、审计和撤销。 |
| T-09 | P1 | 主数据 | 人员导入和批次接口已有后台能力，但尚无独立前端页面；院端同步及账号一致性未实测。 | 建设人员主数据页面并进行真实同步验收。 |
| T-10 | P2 | 测试数据 | 生产E2E中业务标准、词根和部分业务过程为空，影响相关场景覆盖。 | 补充最小业务样本后重新验证。 |

说明：以上为当前仓库、测试报告和既有执行记录的复核结果。本次未重新执行全量测试；历史部署运行态仍需在正式验收前再次确认。