# DTS v2.2.3 周报

数据集成、数据质量、数据建模、商业智能及数据资产工作汇总

| 报告周期 | 2026年8月24日—2026年8月28日 |
| --- | --- |
| 下周周期 | 2026年8月31日—2026年9月4日 |
| 产品版本 | v2.2.3 |

## 一、本周工作内容

### 1. 数据集成流程

- 将任务编排页收敛为“数据集成流程”：任务配置是唯一事实源，拓扑改为服务端自动生成的只读投影，不再建设自由画布和第二套工作流引擎。

- 页面拆分为任务列表、任务设计、运行实例三部分；不带任务参数打开时默认进入服务端分页任务列表，不再自动打开第一条任务。

- 运行实例默认按当前版本过滤，可切换查看全部历史版本；运行相关请求全部收敛到任务自身接口，不再直接操作全局调度作业列表。

- 新增任务设计的读取、保存与校验接口及执行命令幂等控制，用同一份配置校验和贯通保存、校验、准入发布和运行。

- 完成本机真实浏览器只读旅程回归，深链跳转、返回列表、窄屏横向滚动均通过，无控制台错误与失败请求。

### 2. 数据质量

- 接入后质量验证纳入统一工作流：执行完整提交后按目标数据集与执行实例幂等触发，接入过程只做准入校验。

- 新增质量工作流重试调度与尝试记录账本，重试等待和重试耗尽状态对用户可见。

- 接入执行与质量工作流建立关联字段，接入成功事实与质量结论保持分离，质量失败不回写接入结果。

- 补齐质量工作流的审计动作目录登记。

### 3. 数据建模

- 修复 dbt 模型包导入丢失维度属性映射的问题，同时保持旧版本模型包的字段向后兼容。

- 完成专利域逆向建模离线导入包验证：离线解析通过、零外部依赖、四项维度属性映射与主键映射与当前定义完全一致。

- 重做建模关系图，改为可读的关系投影，解决节点重叠、无法定位的可用性问题。

- 数据标准页新增标准映射建议，可基于既有指标与标准定义给出候选映射。

- 修复规划编辑与逆向建模检查步骤的布局问题。

### 4. 商业智能与数据大屏

- 大屏目录显示创建人，便于按责任人定位内容。

- 修复数据大屏下钻不可逆的问题：下钻后可返回上层，并补充下钻配置的服务端校验。

### 5. 数据资产与标签

- 重构标签管理页，标签维护与资产关联操作合并到同一视图。

## 二、文档更新内容

- 新增数据集成流程实施方案，含产品范围裁决、架构决策记录、端到端契约链、页面能力矩阵、调度作业对账与发布回滚预案。

- 新增数据质量工作流方案的领域画像与非功能预算文档。

- 新增专利域逆向建模验证记录，并提供两个可直接导入的示例包。

- 更新集中验收记录与迭代队列台账。

## 三、下周工作计划

- 数据集成：完成客户现场浏览器兼容、三角色隔离会话与安全业务金丝雀复验；为历史接入任务补齐目标资产身份。

- 数据质量：完成质量工作流的集中端到端验收与运维交接。

- 安全与合规：按上周立项推进口令策略与登录失败锁定配置、保密符合性映射台账、敏感数据识别、监控告警部署。

- 客户侧待确认事项跟进：保密标准条款目录、口令策略具体数值、测评证据包格式要求。

## 四、测试问题清单

| 编号 | 优先级 | 模块 | 问题或验收缺口 | 处理计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | P0 | 数据集成 | 现有浏览器证据基于本机 Chrome 150，客户要求的 Chrome 95 环境不可用，不能作为现场兼容性通过证据。 | 待现场提供目标浏览器环境后复验。 |
| T-02 | P0 | 数据集成 | 七条历史接入任务的目标资产身份为空，双批质量证据切换需安全金丝雀。 | 下周补齐资产绑定并小批量切换验证。 |
| T-03 | P0 | 安全合规 | 统一认证尚未配置口令复杂度策略，登录失败锁定未启用。 | 按合规专项排期实施，具体数值待客户确认。 |
| T-04 | P0 | 数据安全 | 无敏感数据自动识别能力，脱敏规则依赖人工逐个标注。 | 合规专项建设中。 |
| T-05 | P1 | 数据质量 | 质量工作流的集中端到端验收与运维交接尚未执行。 | 下周完成。 |
| T-06 | P1 | 非功能 | 全部服务为单节点部署，且缺少覆盖协议性能指标的统一压测报告。 | 需环境资源支持，单独排期。 |

说明：以上工作内容依据本周代码提交、方案文档与验收记录整理。标注为待验收的项目需在正式验收前于真实环境再次确认。